УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор

_____________ С. Н. Кедо

«07»  сентября 2026 г.

Техническое задание по предмету закупки

выполнение подрядных работ по объекту:

«Текущий ремонт козырьков над входом в склад БГПУ по ул. Советская, 18 и запасного выхода из учебного корпуса №2 по пр. Независимости, 1».

1. Предмет закупки: выполнение подрядных работ по объекту: «Текущий ремонт козырьков над входом в склад БГПУ по ул. Советская, 18 и запасного выхода из учебного корпуса №2 по пр. Независимости, 1».

2. Код предмета закупки (подвид ОКРБ 007-2012) и наименование предмета закупки в соответствии с ним:

43.29.19.200- Установка ставней и навесов.

3. Предельная стоимость закупки – 3 524,27 (Три тысячи пятьсот двадцать четыре белорусских рубля 27 копеек).

4. Источник финансирования: средства республиканского бюджета.

5. Условия и сроки оплаты: оплата за выполненные работы производится заказчиком на основании справки о стоимости выполненных работ по форме С-3а, составленной на основании актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специализированных монтажных работ по форме С-2а, подписанными уполномоченными представителями заказчика и подрядчика.

Заказчик обязан не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня подписания Сторонами справки о стоимости выполненных работ и актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специализированных монтажных работ представить платежное поручение в территориальный орган государственного казначейства. Обязательства заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными заказчиком с момента регистрации платежного поручения территориальными органами государственного казначейства.

Оплата работ производится в безналичном порядке, путем зачисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

6. Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ – 21 сентября 2026 года;

Окончание выполнения работ – 30 сентября 2026 года.

7. Гарантийный срок должен быть установлен в соответствии с п. 57 Правил заключения и исполнения договоров (контрактов) строительного подряда, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 15.09.1998 № 1450 - не менее двух лет.

8. Объем и характер выполняемых работ: на основании утвержденного             04.09.2026 дефектного акта на строительно-монтажные работы (Приложение 1) и сметы по объекту строительства (Приложение 2).

Работы выполнять в соответствии с техническими нормативными правовыми актами Республики Беларусь.

9. Место выполнения работ:

г. Минск ул. Советская, 18

г. Минск ул. пр. Независимости, 1

10. Обоснование выбора процедуры закупки: процедура закупки из одного источника (в соответствии с п. 9 Приложения к Закону Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» от 13 июля 2012 г. №419-3 (Приобретение товаров (работ, услуг), ориентировочная стоимость годовой (общей) потребности государственной закупки которых составляет не более 500 базовых величин), ч. 1 подп. 1.1 п. 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 08.05.2025 № 252 «О случаях и порядке проведения процедуры закупки из одного источника на электронной торговой площадке», а также иные законодательные акты о государственных закупках.

11. Срок действия предложения: до окончания закупки.

12.  Критерии и способ оценки для выбора наилучшего предложения:

Способ оценки предложений в соответствии с критерием: формула определения баллов i-го участника по критерию «Наиболее низкая цена» будет иметь вид:

100 баллов присваивается предложению с минимальной ценой из заявленных участниками по лоту,

оценка оставшихся предложений проводится по формуле:

N баллов = (Цmin (минимальная цена участника)Цi (цена i-го участника)×100%

Начальник ЭТО		                                                          И.И. Стефанович

Техник ЭТО                                                                              А.Ю.Осипенко