ПРОЕКТ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ № ____

г. Берёза                                                        «»_______________2026 года

Государственное унитарное строительное предприятие «Берёзовская ПМК-3» (УП «Березовская ПМК-3»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника ______________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора.

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс услуг по водопонижению на объекте, указанном в техническом задании к заявке на покупку услуг, размещённой на ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

- Сроки и способы оказания услуг.

2.1. Предусмотренные п. 1.1. услуги выполняются силами и средствами Исполнителя.

2.2. Исполнитель самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика.

2.3. Исполнитель гарантирует качество выполненных услуг.

2.4. Стороны устанавливают следующие сроки выполнения услуг:

начало исполнения услуг    -  сентябрь 2026 г.;

окончание исполнения услуг - октябрь 2026 г.

2.5. Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по договору получила от другой стороны информацию о новых решениях, технических знаниях, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, она не вправе сообщать их третьим лицам без согласия другой стороны.

2.6. Срок исполнения услуг продлевается по соглашению Сторон с учетом продолжительности действия обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по договору.

3. Цена услуг и порядок их оплаты.

3.1. Стоимость услуг определяется по результатам биржевых торгов и составляет __________ BYN (__________________________________________) с НДС. Цена включает все расходы Исполнителя, необходимые для полного исполнения договора.

Источник финансирования - собственные средства Заказчика.

Изменение существенных условий договора допускается только в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. В дополнительном соглашении указывается конкретная норма законодательства, допускающая такое изменение.

3.2. Расчёт за выполненные услуги осуществляется посредством перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя по факту выполнения услуг в течение 10 календарных дней с даты подписания Сторонами акта оказанных услуг и получения Заказчиком надлежаще оформленных расчётных документов. За нарушение срока оплаты Заказчик уплачивает пеню в размере 0,15% от просроченной суммы за каждый день просрочки.

3.3. Авансирование не предусмотрено, если иное прямо не установлено зарегистрированным биржевым договором в соответствии с условиями торгов.

3.4. Основанием для расчетов за выполненные услуги является подписанный уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя акт выполненных услуг.

3.5. Заказчик обязан не позднее пяти рабочих дней рассмотреть представленные Исполнителем документы, заверить их подписью и печатью. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. В этом случае Исполнитель обеспечивает предъявление Заказчику документов для оплаты стоимости выполненных услуг в той части, которая не оспаривается сторонами, а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий.

3.6. Некачественно выполненные услуги оплате не подлежат, а до устранения дефектов не оплачиваются и последующие технологически связанные с ними услуги. После устранения дефектов соответствующие виды услуг подлежат оплате по ценам, действующим на момент первоначально установленного п.2.4. срока. Устранение дефекта производится за счет Исполнителя.

- Права и обязанности сторон.

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. инициировать внесение изменений в договор, требовать его расторжения, а также отказаться от исполнения договора и требовать взыскания убытков в случаях, предусмотренных законодательством;

4.1.2. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых услуг, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;

4.1.3. требовать за счет Исполнителя устранения результата услуг ненадлежащего качества, либо устранить его своими силами, взыскав с Исполнителя стоимость этих услуг;

4.1.4. отказаться от принятия результата услуг в случае выявления услуг ненадлежащего качества, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Исполнителем или Заказчиком, что должно быть подтверждено соответствующим заключением независимой экспертизы. В случае если будет доказана вина Исполнителя, Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя полного возмещения убытков при расторжении договора;

4.1.5. требовать взыскания штрафных санкций и понесенных им убытков, обусловленных нарушением договора, если законодательством не предусмотрено иное.

Заказчик имеет также другие обязанности и права, предусмотренные нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. передать Исполнителю документацию, необходимую для исполнения договора;

4.2.2. передавать Исполнителю в пользование необходимые для выполнения услуг здания и сооружения;

4.2.3. принимать и своевременно оплачивать в установленном порядке выполненные услуги;

4.2.4. незамедлительно письменно уведомлять Исполнителя об услугах ненадлежащего качества и отступлениях от условий заключенного договора;

4.2.5. содействовать Исполнителю в выполнении услуг, принимать меры по устранению препятствий в исполнении договора;

4.3. Исполнитель имеет право:

4.3.1. получать плату за выполненные услуги в соответствии с договором;

4.3.2. приостанавливать выполнение услуг в случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

4.3.3. инициировать внесение изменений в договор, требовать его расторжения, а также отказаться от его исполнения в случаях и на условиях, предусмотренных законодательством.

4.4. Исполнитель обязан:

4.4.1. исполнять условия договора;

4.4.2. выполнять услуги в определенные договором сроки;

4.4.3. осуществить выполнение услуг своими силами и средствами;

4.4.4. информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по договору, об обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, а также о принятии соответствующих мер;

4.4.5. своевременно устранять за свой счет результат услуг ненадлежащего качества, за который он несет ответственность;

4.4.6. передать Заказчику в порядке, предусмотренном законодательством и договором, результат услуг;

4.4.7. выполнять иные обязанности, предусмотренные нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами.

- Сдача и приемка результата выполненных услуг

5.1. Сдача выполненных услуг Исполнителем и их приемка Заказчиком оформляются актом оказанных услуг (далее Акт), который подписывается обеими сторонами.

5.2. При отказе одной из сторон от подписания Акта в нем делается отметка об этом с указанием мотивов отказа, и Акт подписывается другой стороной. Акт, подписанный только одной стороной, может быть признан в судебном порядке недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания этого акта признаны судом обоснованными.

- Ответственность сторон.

  - Заказчик и исполнитель несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором в соответствии с действующим законодательством РБ.

7. Иные условия

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

7.2. Расторжение договора возможно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено данным договором, стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.

7.4. Споры, вытекающие из исполнения настоящего договора, решаются в порядке переговоров, а в случае не достижения согласия – в экономическом суде Брестской области. Претензионный порядок обязателен. Срок рассмотрения претензии 10 рабочих дней с момента получения.

7.5. Договор заключается по результатам биржевых торгов на ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». Заявка Заказчика, техническое задание, предложение Исполнителя и зарегистрированный биржевой договор применяются совместно. При расхождении условий приоритет имеют зарегистрированный биржевой договор и условия торгов.

7.6. Настоящий договор составлен в двух одинаковых экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все изменения и дополнения являются его неотъемлемой частью.

8. Юридические адреса сторон:

| Исполнитель ________________________________________ Юридический адрес: _____________________ Почтовый адрес: ________________________ р/с ____________________________________ Банк: __________________________________ БИК: ___________________________________ УНП: ___________________________________ ___________________ /___________________/ | Заказчик Государственное унитарное строительное предприятие «Берёзовская ПМК-3» 225209, г. Берёза, ул. Комсомольская, 56 р/с BY73BAPB30124235101010000000 в ЦБУ № 123 в г. Берёза РД по Брестской обл. ОАО «Белагропромбанк» БИК BAPBBY2X УНП 200021718, ОКПО 28563928 Начальник __________________ /___________________/ |
| --- | --- |