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[bookmark: bookmark0]ДОГОВОР
строительного подряда № ________

г. Ивацевичи                                                                         «___» ____________ 2026 года

ОАО «Брестоблавтотранс», в лице директора филиала «Автомобильный парк № 14 г. Ивацевичи» Куратника Юрия Михайловича, действующего на основании Положения о филиале и доверенности от 20.02.2026 года № 0257-02/8, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и____________________________
__________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 1998 года № 1450 с дополнениями и изменениями (в дальнейшем - Правила), заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. [bookmark: bookmark1]ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. [bookmark: _GoBack]Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению ремонтно-строительных работ (далее - строительные Работы) на объекте «Модернизация конторы № 1 филиала «АП-14 г.Ивацевичи», расположенной по адресу: Брестская область, г. Ивацевичи, ул. 60 лет Октября, д. 1А» (Демонтаж и замена покрытия кровли. Выравнивание и отделка фасада. Устройство отмостки), (далее - Объект), в соответствии с условиями настоящего договора и сметой, переданной Подрядчику в соответствии с п.4.1.2, настоящего Договора.

2. [bookmark: bookmark2]СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Начало выполнения строительных Работ - «___» октября 2026 года.
	Окончание выполнения строительных Работ - «31» октября 2026 года.
2.2. Сроки выполнения строительных Работ могут изменяться, если они нарушаются при наступлении следующих обстоятельств:
· невыполнение Заказчиком своих обязательств по передаче, фронта работ;
· наличия ситуаций, относящихся к непреодолимой силе;
· при выявлении необходимости выполнения работ, не предусмотренных сметной документацией, что привело к увеличению срока выполнения работ;
· существенного нарушения установленного договором порядка расчетов;
· приостановления выполнения строительных Работ на срок не более трех месяцев по обстоятельствам, не зависящим от сторон;
· по соглашению Сторон.
При возникновении указанных обстоятельств, сроки Работ продлеваются по соглашению сторон в установленном Правилами порядке с учетом продолжительности действия обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по Договору.

3. [bookmark: bookmark3]ЦЕНА ДОГОВОРА
3.1. Общая стоимость Работ по договору составляет ________________ (_____________________
___________________________________________________ белорусских рубля ___ копейки).
3.1.1. Неизменная договорная цена работ определена на основании расчета стоимости работ по объекту.
3.2. Неизменная договорная цена корректируется в случаях изменения:
·  налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование неизменной цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, установления и (или) отмены налоговых льгот;
·  прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых в установленном порядке; 
· нормативных актов в сфере ценообразования в строительстве;
· сроков выполнения подрядных работ, предусмотренных договором, при нарушении заказчиком установленного договором порядка расчетов, графика платежей и при выявлении в ходе строительства дополнительных работ, влияющих на своевременное исполнение подрядчиком своих договорных обязательств.
3.3. В расчет стоимости работ включаются и оплачиваются Заказчиком следующие затраты:
· общехозяйственные и общепроизводственные расходы, плановая прибыль - определяются согласно Постановления Министерства архитектуры и строительства № 59 от 23.12.2011 (с изменениями и дополнениями). Нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли подлежат уточнению и, при необходимости, корректируются в связи с принятием новых нормативных правовых актов;
3.4. В случае выявления в процессе выполнения Работ необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных в сметной документации, стоимость дополнительных работ определяется разработчиком сметной документации путем составления локальных смет. Стоимость дополнительных работ определяется на дату разработки основной сметной документации с применением прогнозных индексов на месяц их выполнения.	
3.5. Налоги, сборы (пошлины) и иные отчисления в доходы соответствующих бюджетов начисляются в соответствии с налоговым законодательством и другими нормативными правовыми актами Республики Беларусь на момент формирования стоимости работ.
3.6. Окончательная стоимость строительных Работ формируется в процессе строительства на основании стоимости фактически выполненных Подрядчиком объемов и видов работ с учетом всех условий настоящего Договора.
3.7. Заказчик принимает на себя обязательство по изменению цены в сторону увеличения (уменьшения) в случаях, предусмотренных п.3.2 настоящего договора.
3.8. Изменение договорной цены оформляется дополнительным соглашением к договору.

4. [bookmark: bookmark4]ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. [bookmark: bookmark5]Заказчик обязуется:
4.1.1. исполнять условия договора;
4.1.2. до начала выполнения строительных Работ в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня заключения настоящего Договора, передать Подрядчику следующие документы:
· утвержденную смету в 1 экземпляре, составленную на основании дефектного акта.
4.1.3. обеспечить непрерывное финансирование и своевременные расчеты, за выполненные строительные Работы, на весь период выполнения строительных Работ.
4.1.4. выделить ответственного представителя для согласования и решения всех вопросов, касающихся выполнения работ.
4.1.5. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых строительных Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов и изделий Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.6. осуществлять приемку выполненных в расчетном периоде строительных Работ, предъявленных Подрядчиком;
4.1.7. незамедлительно письменно уведомлять Подрядчика о строительных Работах ненадлежащего качества и отступлениях от условий заключенного Договора;
4.1.8. содействовать Подрядчику в выполнении строительных Работ, принимать меры по устранению препятствий в исполнении Договора в случаях, порядке и объеме, предусмотренных Договором; 
4.1.9.  передать Подрядчику фронт работ не позднее, чем за 3 дня до начала строительных работ;
4.1.10. выплачивать неустойку и возмещать убытки Подрядчику в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору, если не докажет, что нарушения условий Договора произошло не по его вине.
4.2. [bookmark: bookmark6]Подрядчик обязуется:
4.2.1. исполнять условия договора;
4.2.2. обеспечить подключение к сетям Заказчика, необходимым для производства строительных Работ по настоящему Договору. Расчет за потребленную Подрядчиком электроэнергию и воду производится согласно акта на передаче электроэнергии, воды, газа, теплоэнергии, подписанному уполномоченными представителями Сторон (форма С-4);
4.2.3. выполнить строительные Работы в объеме предусмотренной сметной документацией и в сроки, определенные условиями настоящего Договора в соответствии с техническими нормативными правовыми актами;
4.2.4. обеспечить выполнение строительных Работ на Объекте в установленные Договором сроки;
4.2.5. обеспечить качество строительных Работ в соответствии с действующими на момент завершения Работ нормами и правилами, техническими нормативными правовыми актами. Оформлять соответствующую исполнительную документацию, подтверждающую соответствие выполненных строительных Работ требованиям сметной документации, ТУ и техническим нормативным правовым актам. Подрядчик обязан ежемесячно, вместе с подписанием Акта приемки выполненных работ, предъявлять Заказчику исполнительную документацию, а также паспорта и сертификаты на материалы, изделия, конструкции и оборудование, поставляемые Подрядчиком;
4.2.6. не передавать без согласия Заказчика сметную документацию (экземпляры, копии) третьим лицам;
4.2.7. уведомлять Заказчика об осуществлении экспертной проверки, испытании результата строительных Работ, материальных ресурсов, которые используются для выполнения данных Работ;
4.2.8. обеспечить надлежащее и безопасное складирование материалов, регулярную уборку строительной площадки и Объекта от строительных отходов и мусора;
4.2.9. в срок не менее 3-х дней письменно известить Заказчика о выявлении работ, не учтенных в сметной документации, но необходимых для обеспечения дальнейшего производства работ на Объекте, приводящих к изменению стоимости строительных Работ;
4.2.10. осуществлять производство работ в соответствии с требованиями действующего законодательства в области охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, правил пожарной безопасности, вопросов использования и охраны природных ресурсов, согласно документации по организации строительства и производству работ;
4.2.11. нести ответственность за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности своими работниками, сохранность их имущества;
4.2.12. организовать работы на ремонтно-монтажной зоне таким образом, чтобы не подвергать опасности жизнь и здоровье третьих лиц при проведении работ;
4.2.13. своевременно предупреждать Заказчика о том, что следование его указаниям о способе выполнения строительных Работ угрожает их качеству или пригодности, и о наличии других обстоятельств, которые могут вызвать такую угрозу, а также приостановить выполнение строительных Работ до получения его указаний;
4.2.14. устранить за свой счет недоделки, дефекты, допущенные при выполнении строительных Работ и обнаруженные как в процессе выполнения строительных Работ, так и в гарантийный срок. Выявленные в процессе гарантийного срока недоделки, дефекты оформляются 2-х сторонним актом, подписываемым Заказчиком и Подрядчиком, с указанием срока их устранения;
4.2.15. передать Заказчику в порядке, предусмотренном законодательством и Договором результат выполненных строительных Работ;
4.2.16. передать Заказчику всю документацию, предусмотренную законодательством Республики Беларусь, техническими нормативными правовыми актами (включая исполнительную);
4.2.17. после окончания Работ, в согласованные с Заказчиком сроки, вывезти все материалы, механизмы, являющиеся собственностью Подрядчика, осуществить уборку строительной площадки и прилегающей территории от остатков материалов и отходов, образовавшихся в процессе выполнения строительных Работ, восстановить элементы благоустройства за счет Подрядчика, разрушенные по его вине;
4.2.18. в срок не позднее 5 дней после выполнения демонтажных работ, передавать Заказчику изделия и материалы от разборки существующих конструкций годные к дальнейшему применению с оформлением в установленном порядке документов на передаваемые материалы и изделия;
4.2.19. обеспечить хранение документов, подтверждающих затраты на выполнение строительных Работ, и представление их Заказчику по его требованию;
4.2.20. назначить приказом своего представителя для оформления актов на выполненные работы, осуществления контроля за ведением строительных Работ, проверки соответствия используемых конструкций, материалов, изделий условиям настоящего договора и сметной документации, решения других вопросов, определенных настоящим Договором;
4.2.21. выполнять иные обязанности, предусмотренные нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами;
4.2.22. информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору, об обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, а также о принятии соответствующих мер.
4.3. [bookmark: bookmark7]Заказчик имеет право:
4.3.1. посещать объект в течение всего периода производства строительных Работ и знакомиться с ходом выполнения строительных Работ, соблюдая при этом требования правил техники безопасности;
4.3.2. требовать от Подрядчика информацию о ходе строительства, о намечаемой дате завершения выполнения строительных Работ;
4.3.3. требовать от Подрядчика, в процессе выполнения строительных Работ, предоставление подтверждающих фактические затраты документов, подлежащих оплате Заказчиком;
4.3.4. заключать договора с другими лицами на выполнение отдельных видов (этапов) строительных работ (с согласия Подрядчика);
4.3.5. вносить в установленном порядке изменения в сметную документацию;
4.3.6. инициировать внесение изменений в настоящий Договор, требовать его расторжения, а также отказаться от исполнения Договора и требовать взыскания убытков в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе Правилами;
4.3.7. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых строительных Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), целевым использованием выделенных средств, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
4.3.8. требовать за счет Подрядчика устранения дефектов выполненных строительных Работ, в том числе выявленных в течение гарантийного срока, либо устранить их самостоятельно с привлечением третьих лиц, взыскав с Подрядчика в последующем стоимость этих работ;
4.3.9. отказаться от принятия результата строительных Работ в случае выявления работ ненадлежащего качества, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком, что должно быть подтверждено соответствующим заключением независимой экспертизы. В случае если будет доказана вина Подрядчика, Заказчик имеет право потребовать от подрядчика полного возмещения убытков при расторжении договора;
4.3.10. требовать взыскания штрафных санкций и понесенных им убытков, обусловленных нарушением настоящего Договора, если условиями договора или законодательством не предусмотрено иное.
4.4. [bookmark: bookmark8]Подрядчик имеет право:
4.4.1. принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению Договора подряда;
4.4.2. выполнять дополнительные работы, не учтенные в утвержденной сметной документацией, необходимые для дальнейшего выполнения строительных Работ с предварительным согласованием с Заказчиком;
4.4.3. получать плату за выполненные строительные Работы в соответствии с Договором;
4.4.4. приостанавливать выполнение строительных Работ в случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по Договору;
4.4.5. требовать от Заказчика пересмотра сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость выполнения строительных Работ превысила смету не менее чем на 10 процентов;
4.4.6. удержать результат строительных Работ либо принадлежащие Заказчику материальные ресурсы до полной их оплаты Заказчиком, если Заказчик не оплатил выполненные строительные Работы в установленные Договором сроки;
4.4.7. инициировать внесение изменений в Договор, требовать его расторжения, а также отказаться от его исполнения в случаях и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, законодательством и Правилами;
Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за выполнение всех видов строительных Работ, производимых им по Договору.

5. [bookmark: bookmark9]ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ, УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ И РАСЧЕТОВ
5.1. За расчетный период Стороны настоящего Договора принимают календарный месяц.
5.2. Расчет стоимости выполненных строительных работ за отчетный период формируется на дату начала строительства, принятую при расчете договорной цены с учетом налогов и отчислений согласно законодательству и средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве в пределах нормативного срока строительства.
5.3. Основанием для оплаты выполненных Работ является единая Справка о стоимости выполненных работ (по форме С-3) с нарастающим итогом с начала строительства, подписанная уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. Подтверждением объемов и стоимости выполненных строительных Работ, включаемых в указанную Справку, служит акт сдачи- приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ по форме С-2 в который включаются законченные строительные Работы.
5.4. Заказчик обязан не позднее 5 дней рассмотреть представленные Подрядчиком документы, заверить их подписью и печатью. При несогласии с данными, отраженными в справке, акте, заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. В этом случае Подрядчик обеспечивает предъявление Заказчику документов для оплаты стоимости выполненных строительных Работ в той части, которая не оспаривается Сторонами, а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий.
5.5. Использование факсимильного воспроизведения личной подписи при подписании Подрядчиком и Заказчиком актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ не допускается.
5.6. Заказчик производит оплату выполненных строительных Работ на расчетный счет Подрядчика платежным документом Заказчика в течение 10 банковских дней после подписания справки о стоимости выполненных работ.
5.7. При срыве по вине Подрядчика предусмотренных настоящим Договором сроков выполнения строительных Работ, Работы, выполненные после указанных сроков, оплачиваются по прогнозным индексам, действовавшим на установленную настоящим договором дату их завершения.
5.8. Некачественно выполненные строительные Работы оплате не подлежат, не оплачиваются до устранения дефектов и последующие технологически связанные с ними работы. После устранения дефектов Работы, некачественно выполненные ранее, а также последующие последовательно связанные с ними работы, подлежат оплате по ценам (прогнозным индексам), действовавшим на дату их выполнения.

6. [bookmark: bookmark10]ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия; война или военные действия и другие обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после заключения настоящего Договора.
6.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный в настоящем Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.
6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана уведомить в письменной форме другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении указанных в п. 6.1. настоящего Договора обстоятельств, не позднее 5 дней с момента их наступления. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Белорусской торгово-промышленной палатой.
6.4. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства Подрядчика будет существовать свыше трех месяцев, Заказчик вправе расторгнуть Договор без обязанности возмещения возможных убытков Подрядчика.
6.5. В случае если Сторона, выполнение обязательств которой препятствуют обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства.
6.6. Обязанность доказывания наличия обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства.

7. [bookmark: bookmark11]СДАЧА И ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
7.1. Приемка в эксплуатацию строительных Работ на объекте осуществляется в порядке, установленном законодательством.
7.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения работ (материалов), составляющего предмет настоящего Договора, до приемки их Заказчиком, несет Подрядчик.
7.3. В случае, если уклонение Заказчика от принятия выполненных строительных Работ повлекло просрочку сдачи результата Работ, риск случайной гибели несет Заказчик с даты, когда должна была состояться приемка выполненных строительных Работ.

8. [bookmark: bookmark12]ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1. На принятые строительные Работы устанавливается гарантийный срок два года.
8.2. Исчисление гарантийного срока по настоящему Договору, предметом которого является выполнение строительных Работ, начинается со дня приемки Заказчиком результата Работ. Если результат строительных Работ, являющиеся предметом Договора, не принимаются Заказчиком по не зависящим от Подрядчика причинам, гарантийный срок исчисляется со дня, когда Заказчик должен был их принять.
8.3. При выявлении строительных Работ ненадлежащего качества в период гарантийного срока на них оформляется дефектный акт на гарантийный ремонт (далее - Дефектный акт) установленной формы.
8.3.1. Для участия в составлении Дефектного акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 календарных дней с даты получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в установленной срок Дефектный акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и направляется Подрядчику для исправления работ ненадлежащего качества.
8.4. Подрядчик собственными силами и за свой счет устраняет все дефекты.
8.5. В случаях, когда строительные Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат строительных Работ, или с иными недостатками, которые делают непригодным использование Объекта, Заказчик вправе устранить указанные недостатки самостоятельно с привлечением к исполнению третьих лиц и потребовать от Подрядчика возмещения расходов, понесенных в ходе устранения недостатков.
8.6. В случае, когда выявленные дефекты, допущенные Подрядчиком, нарушили нормальный режим эксплуатации Объекта, гарантийный срок продлевается на все время устранения дефектов. Время, на которое продлевается гарантийный срок, исчисляется со дня подписания акта о выявленных дефектах и заканчивается датой подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по устранению дефектов.
8.7. Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации Объекта в соответствии с Договором на протяжении гарантийного срока согласно п.8.1. Несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие естественного износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

9. [bookmark: bookmark13]ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
9.1. Заказчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных Договором, и уплачивает неустойку в действующих ценах Подрядчику в следующих случаях и размерах:
9.1.1. за необоснованное уклонение от приемки выполненных строительных Работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2 процента стоимости непринятых Работ за каждый день просрочки, но не более 20 процентов стоимости этих Работ;
9.1.2. за несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке строительные Работы - 0,2 процента не перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 20 процентов этой суммы;
9.2. Подрядчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных договором подряда, и уплачивает неустойку в действующих ценах заказчику в следующих случаях и размерах:
9.2.1. за нарушение установленных в Договоре сроков выполнения строительных Работ - 0,2 процента стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки, но не более 20 процентов их стоимости;
9.2.2. за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах Заказчика (в том числе
выявленных в период гарантийного срока) - 2 процента стоимости строительных работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока;
9.2.3. за превышение по своей вине установленных Договором сроков сдачи строительных Работ - 0,15 процента стоимости строительных Работ за каждый день просрочки, но не более 10 процентов стоимости строительных Работ;
9.3. Уплата Стороной, нарушившей обязательство по Договору, установленных настоящим Договором, актами законодательства Республики Беларусь, санкций (в т.ч. пени и штрафа), не освобождает указанную Сторону от полного исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
9.4. Кроме уплаты неустойки (пени) виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки в сумме, не покрытой неустойкой (пеней).
9.5. Если Стороны при заключении Договора не установили иной порядок исчисления размера ответственности, стоимость строительных Работ, от которой исчисляется размер штрафных санкций, момента выявления нарушения Стороной обязательств по договору. определяется с учетом изменения стоимости строительных Работ в связи с инфляцией на момент выявления нарушения Стороной обязательств по договору.
9.6. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Сторона, нарушившая условия настоящего Договора, возмещает второй Стороне убытки в полном объеме.
9.7. Сторона, претендующая на освобождение от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить другую сторону о препятствии в исполнении своих обязательств любым из доступных способов связи (телефакс, телеграф, электронная почта или другой способ) с обязательным подтверждением получения уведомления. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении указанных обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них.
9.8. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий и не исполнение своих обязательств по Договору.

10. [bookmark: bookmark14]СПОРЫ СТОРОН. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Стороны будут стремиться разрешать между собой все споры и разногласия относительно толкования и применения настоящего Договора путем переговоров, срок проведения которых до передачи спора на рассмотрение в суд не может превышать 1 месяца. В случае невозможности достижения договоренности Стороны разрешают свои разногласия в Экономическом суде Брестской области в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
10.2. Изменения и дополнения в Договор вносятся в соответствии с законодательством путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.
10.3. Изменение условий Договора в период его исполнения возможно по соглашению сторон, кроме случаев, предусмотренных Правилами и иными актами законодательства.
Не допускается изменение по соглашению сторон существенных условий Договора, на основании которых определялся победитель переговоров, за исключением случаев, указанных в п.10.4 настоящего Договора.
10.4. В процессе исполнения Договора Заказчик или Подрядчик имеет право требовать изменения существенных условий Договора в случаях:
· реорганизации юридического лица, являющегося одной из Сторон Договора;
· необходимости изменения сроков выполнения строительных Работ в случаях, предусмотренных в п.2.2 настоящего Договора;
существенного увеличения стоимости строительных Работ вследствие внесения Заказчиком изменений в сметную документацию или изменения налогового законодательства.
10.5. Сторона Договора, которой стали известны обстоятельства, требующие изменения условий Договора, обязана уведомить о них другую Сторону Договора в письменной форме и подготовить предложения об изменении условий Договора. Другая Сторона Договора обязана в течение 5 рабочих дней рассмотреть предложения об изменении Договора и подписать дополнительное соглашение к Договору либо в порядке, предусмотренном Правилами, согласиться на расторжение Договора по соглашению Сторон или отказаться от его исполнения.
Если Стороны своевременно не приняли мер по изменению условий Договора, они обязаны выполнять условия заключенного Договора, кроме случаев изменения законодательства, регулирующего их отношения при исполнении Договора.
При реорганизации юридического лица, являющегося Стороной Договора, его учредители или орган, принявший решение о реорганизации, обязаны не позднее 15 календарных дней после принятия соответствующего решения уведомить о нем другую сторону Договора и указать правопреемника реорганизуемого юридического лица.
10.6. До завершения выполнения строительных Работ Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон на основании предложения:
10.6.1. Заказчика:
· при неоднократном нарушении Подрядчиком сроков выполнения строительных Работ, предусмотренных договором;
· если Подрядчик неоднократно допустил выполнение строительных Работ ненадлежащего качества либо отступления от условий Договора и иные недостатки, подтвержденные соответствующим актом, которые являются существенными и неустранимыми;
· при принятии решения о консервации или прекращении выполнения строительных Работ.
10.6.2. Подрядчика:
· при неоплате Заказчиком выполненных строительных Работ в течение трех периодов, принятых за расчетный, за исключением случаев единовременной оплаты;
· при возникновении обстоятельств по причинам, не зависящим от Подрядчика, которые грозят годности или прочности результата строительных Работ.
10.6.3. любой из сторон:
· если на предложение о внесении изменений в условия Договора другая сторона не дала ответ в установленный срок;
· если вторая Сторона подлежит ликвидации или прекращает свою деятельность;
· на других основаниях, предусмотренных законодательством или договором.
10.7. Предложение о расторжении Договора в письменном виде заинтересованная Сторона направляет другой Стороне, которая обязана его рассмотреть и в течение 20 календарных дней письменно направить свое согласие или несогласие.
10.8. При согласии Заказчика (Подрядчика) с поступившими от другой Стороны предложениями расторжение Договора оформляется двусторонним актом, в котором указываются:
· объем и стоимость фактически выполненных Подрядчиком строительных Работ;
· перечень передаваемой Заказчику исполнительной документации;
· перечень и стоимость имущества Заказчика, не использованного Подрядчиком при выполнении строительных Работ;
· перечень и стоимость материальных ресурсов, приобретенных Подрядчиком и не использованных при выполнении строительных Работ;
· перечень имущества Подрядчика, подлежащего вывозу со строительной площадки, и сроки выполнения этого обязательства;
· гарантийные обязательства по принятым Заказчиком результатам строительных Работ;
· другие обязательства Сторон, которые необходимо исполнить в связи с расторжением Договора, позволяющие урегулировать имеющиеся имущественные правоотношения между Заказчиком и Подрядчиком.
10.9. Договором могут быть предусмотрены случаи одностороннего отказа от его исполнения:
10.9.1. Заказчиком:
· если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению строительных Работ в соответствии со сроками, предусмотренными договором или выполняет строительные Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;
· если отступления от условий Договора являются существенными и неустранимыми;
· при наличии уважительных причин с письменным обоснованием этих причин, сообщением о них Подрядчику;
10.9.2. Подрядчиком:
· в случае несогласования Заказчиком дополнительных работ;
· при неблагоприятных последствиях следования указаниям Заказчика о способе выполнения строительных Работ.
10.10. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора, если иное не предусмотрено договором, заинтересованная Сторона направляет другой стороне в письменном виде (заказным письмом с уведомлением). В двухнедельный срок с даты получения другой стороной уведомления сторонами составляется акт о прекращении договорных отношений с учетом требований, установленных в п.10.8 настоящего Договора.
В случае отказа Подрядчика в составлении акта о прекращении договорных отношений Заказчик вправе составить указанный акт в одностороннем порядке и обратиться в суд, с иском о понуждении к выполнению Подрядчиком предусмотренных в акте строительных Работ.
При расторжении договора, если иное не предусмотрено законодательством и (или) договором, Заказчик обязан оплатить Подрядчику выполненные в соответствии с Договором строительные Работы и возместить ему убытки, не покрытые этой суммой, вправе потребовать возмещения причиненных убытков, а также передачи результата незавершенной строительной Работы. Подрядчик обязан возвратить Заказчику предоставленные ему материальные ресурсы и иное имущество или возместить их стоимость, передать результат незавершенной работы и оформленную в период строительства документацию.

11. [bookmark: bookmark15]ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Вся деловая переписка между Сторонами по настоящему Договору может производиться посредством любым из доступных способов связи (телефакс, телеграф, электронная почта или другой способ), позволяющим достоверно установить, что документ исходит от Стороны, с последующим обменом оригиналами.
11.2 Стороны признают юридическую силу факсимильного воспроизведения подписи лица, подписывающего Договор (дополнительные соглашения к нему), только в случае проставления на факсимильном воспроизведении подписи оттиска оригинальной круглой печати этой стороны.

12. [bookmark: bookmark16]АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
12.1. Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Беларусь о противодействии коррупции (далее - антикоррупционные требования). Стороны обязуются обеспечить соблюдение антикоррупционных требований при исполнении настоящего Договора своими работниками.
12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым законодательством как коррупционные, в том числе дачу или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление служебным положением или полномочиями, коммерческий подкуп, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или передачу ценностей, прямо или косвенно, в любой форме, в том числе в виде подарков, предоставления прав, услуг, имущества любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие- либо неправомерные преимущества и выгоды для себя или третьих лиц или иные неправомерные цели.
12.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить об. этом другую Сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта.
12.4. В случае нарушения одной Стороной антикоррупционных требований другая Сторона вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке. Сторона, нарушившая антикоррупционные требования при исполнении настоящего Договора, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки.

13. [bookmark: bookmark17]ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до надлежащего исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Договору.
13.2. В случае изменения юридических адресов и банковских реквизитов, Сторона обязана известить вторую сторону об этом в письменной форме в десятидневный срок.
13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.
13.4. Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке по одному для каждой Стороны.
13.5. Стороны подтверждают, что ими приняты все необходимые решения с соблюдением всех необходимых процедур в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь в части принятия решения о совершении крупной сделки для заключения настоящего Договора.
13.6. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью:
Приложение - Расчет стоимости работ по объекту (Смета).

14. [bookmark: bookmark18]РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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