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	УТВЕРЖДАЮ

Главный экономист
отделения железной дороги
______________         А.А.Виноградов
 «____» ____________2026 года


документация о закупке

Предмет закупки: проектно-изыскательские работы по объекту: «Возведение железнодорожного переезда по ул. Мелиоративной в г. Лунинец»
Вид процедуры закупки: процедура запроса ценовых предложений 

Закупающая организация: УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги»

Барановичи 2026


Общие положения. УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги», именуемое в дальнейшем – закупающая организация, планирует закупку проектно-изыскательских работ по объекту: «Возведение железнодорожного переезда по ул. Мелиоративной в г. Лунинец» (один лот) для отдела капитального строительства и ремонта отделения железной дороги.

Настоящая документация о закупке (далее - Документация) разработана в соответствии с требованиями Порядка закупок товаров (работ, услуг) за счет средств государственного объединения «Белорусская железная дорога» и организаций, входящих в его состав», утвержденного приказом Начальника Белорусской железной дороги от 10.07.2026 № 231Н (с учетом изменений и дополнений) (далее - Порядок), постановления Совета Министров Республики Беларусь от 7 апреля 2026 г. № 168 «О порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» (далее - Постановление).
Вопросы, не предусмотренные настоящей Документацией, регулируются нормами Постановления и Порядка.

1. Наименование вида процедуры закупки: процедура запроса ценовых предложений (со снижением цены предложения).
2. Наименование и место нахождения закупающей организации: УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги», расположенное по адресу: 225410, г.Барановичи, ул.Фроленкова, 54, Брестская область.
3.  Наименование предмета закупки, его объем (количество) или способ расчета либо тариф на работу (услугу), а также цену запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, транспортному средству, если при проведении процедуры закупки невозможно определить объем подлежащих выполнению работ (услуг): проектно-изыскательские работы по объекту «Возведение железнодорожного переезда по ул. Мелиоративной в г. Лунинец». Состав, объем и конкретные требования к выполняемым работам определены в задании на разработку проектной документации. Работы по разработке проектной документации выполняются на основании ранее разработанной предпроектной (предынвестиционной) документации - один лот.
4. Код группировки согласно общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности»: 71.11.2.
5. Место и сроки поставки (приобретения иным способом) товаров (выполнения работ, оказания услуг), являющихся предметом закупки:
5.1. местом выполнения проектно-изыскательских работ является место нахождения объекта проектирования: Брестская область, г. Лунинец, ул. Мелиоративная;
5.2. сроки поставки (приобретения иным способом) товаров (выполнения работ, оказания услуг): начало — октябрь 2026 года, окончание — декабрь 2026 года.

6. Описание предмета закупки, в том числе требования к его качеству, техническим и функциональным характеристикам, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям закупающей организации:
В рамках выполнения проектно-изыскательских работ необходимо предусмотреть: 
устройство железнодорожного переезда с шириной настила 10,5 м;

устройство пешеходного перехода с шириной настила 1,5 м;

переустройство ВЛ 6кВ АБ и ПЭ Лунинец - Пинск с установкой дополнительных проектируемых опор ВЛ 6 кВ с целью соблюдения нормируемого габарита между проводами и автодорогой;

демонтаж существующих проводов в пролетах и опор №53, №52 ВЛ 6 кВ АБ, а также опор №32-№36 ВЛ 6 кВ ПЭ;

установка МТП на дополнительных опорах ВЛ 6 кВ АБ и ПЭ для электроснабжения освещения и переездной сигнализации;

электроснабжение оборудования переездной сигнализации;

освещение переезда светодиодными светильниками на малогабаритных складных металлических опорах;

оборудование проектируемого переезда на перегоне Лунинец - Ловча автоматической переездной сигнализацией;

установка постового оборудования СЦБ;

вырубка деревьев и кустарников.

В соответствии с требованиями статьи 7 Закона Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от 18 июля 2016 г. № 399-3 с изменениями проектируемый объект не подлежит проведению оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

В соответствии с требованиями статьи 5 того же Закона проектируемый объект не подлежит экологической экспертизе.

7. Общая ориентировочная стоимость предмета закупки - 97 000,00 белорусских рублей с учетом НДС по ставке 20%, 80 833,33 белорусских рублей без НДС. 
Закупка является неделимой на части (лоты).
8. Источник финансирования закупки: собственные средства УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги».
9. Требования к участникам процедуры закупки, включая при необходимости перечень документов и (или) сведений, представляемых участниками процедуры закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям.
Участником данной конкурентной процедуры закупки может быть любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, которое соответствует требованиям, установленным в документации о закупке в соответствии с Порядком закупок за счет собственных средств, за исключением юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам.
Участник должен предоставить заявление за подписью руководителя или уполномоченного лица (обязательное предоставление) о том, что участник:

физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, - участник процедуры закупки, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица - участника процедуры закупки, и лицо, имеющее право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не должны считаться подвергавшимися административному взысканию за административные  правонарушения, предусмотренные в частях 1, 7, 8 и 10 статьи 14.4, частях 4 и 5 статьи 14.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях;

отсутствие у участника процедуры закупки - физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в статьях 209 -212, 216, 235, 243 - 243-3, 424 - 426, 429 - 432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь;
отсутствие у лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица - участника процедуры закупки, и лица, имеющего право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в статьях 209 - 212, 216, 235, 243 - 243-3, 424 - 426, 429 - 432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь;
юридическое лицо не должно считаться подвергавшимся административному взысканию за административное правонарушение, предусмотренное в статье 24.59 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях;

физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должно быть включено в перечень граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности;

физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должен быть включен в перечень граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности;

юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должно быть включено в перечень организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности;

юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должно быть включено в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности;

юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель с учетом пунктов 19 и 20 Порядка не должно быть аффилировано с закупающей организацией, организатором;

о согласии подписать договор на предложенных Закупающей организацией условиях, изложенных в прилагаемом проекте договора.

Заявление подается по форме, определенной регламентом оператора ЭТП.

10. Для подтверждения своих квалификационных данных Участник обязан предоставить:

10.1. для резидентов Республики Беларусь – копии полного Устава (для юридических лиц) и свидетельства о государственной регистрации;

для нерезидентов Республики Беларусь – копия свидетельства о государственной регистрации, выписка из торгового реестра страны происхождения или иное равнозначное доказательство юридического статуса, а также документы, определяющие порядок и условия функционирования в соответствии с законодательством страны происхождения;

10.2. предложение Участника, содержащее информацию согласно Приложению 1 к Документации;

10.3. копии документов, свидетельствующих о финансовом состоянии и платежеспособности на дату подачи предложения, включая бухгалтерский баланс (выписку из книги учета доходов и расходов – для участников, применяющих упрощенную систему налогообложения) за предыдущий год, а также на последнюю отчетную дату текущего года (в случае если в течение года составляется промежуточная финансовая отчетность, если не составляется – указать письменно). Организации, находящиеся в процессе санации, также представляют документ, устанавливающий срок ее окончания, определенный в соответствии с законодательством.
10.4. копии документов, свидетельствующих о технических возможностях Участника:

копии квалификационных аттестаты специалистов, осуществляющих выполнение работ, относящихся к предмету закупки;

копия аттестата соответствия на право разработки проектной документации соответствующего класса сложности объекта (функции генпроектировщика).
В качестве дополнительного источника определения статуса участника конкурентной процедуры закупки может служить также Регистр производителей товаров (работ, услуг) и их сбытовых организаций (официальных торговых представителей), размещенный на сайте http://www.icetrade.by.

11. Срок для подготовки и подачи предложений:
«_6_» ____октября______ 2026 года.
12. Предоставление авансового платежа на оплату товара и обязанность предоставления участником процедуры закупки банковской гарантии возврата авансового платежа, выданного банком, или гарантийного письма обязательства по возмещению затрат покупателя по страхованию финансовых рисков до перечисления авансового платежа на основании счет-фактуры страховой компании, выбранной закупающей организацией, отсутствует.

13. Форма, сроки и порядок оплаты работ: денежная форма расчетов, оплата производится в белорусских рублях безналичным платежом в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания акта выполненных работ обеими сторонами.

Валюта платежа – белорусский рубль. В случае закупки в иностранной валюте и у нерезидента Республики Беларусь валюта платежа – в иной иностранной валюте.

14. Порядок формирования суммы договора на закупку (цены предложения): сумма договора должна быть сформирована в рублях Республики Беларусь с учетом всех налогов, сборов и других обязательных платежей в республиканский и (или) местные бюджеты, и не подлежит увеличению весь период действия договора. Расчет стоимости производится на основании Сборников норм затрат трудовых ресурсов и Методических указаний по применению норм затрат трудовых ресурсов, утвержденных Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, с применением актуальных индексов изменения стоимости проектно-изыскательских работ на дату расчёта.
15. Проект договора на закупку прилагается к Документации (приложение 2).
16. Требования к форме и содержанию предложения Участника процедуры закупки: предложение должно быть оформлено в соответствии с приложением 1 к Документации и подписано руководителем Участника либо уполномоченным им лицом (документ (копия документа) на право подписи должен прилагаться). Предложение и все другие документы, представляемые Участником, должны быть составлены на русском либо на белорусском языках в одном экземпляре. В предложении Участника не должно быть никаких вставок между строк, подтирок или приписок. Подача альтернативных предложений не допускается. Предложения Участников, подавших несколько предложений по лоту, подлежат отклонению. Срок действия предложения - не менее 60 календарных дней с момента подачи предложения.
17. Порядок и срок предоставления разъяснений в отношении документации о закупке. 
Запрос о разъяснении документов для подготовки и подачи предложений и ответы на них размещаются на ЭТП с использованием ЭЦП. После размещения на ЭТП ответа на запрос в персональных разделах Участников, подавших предложения, размещаются соответствующие уведомления.

Участник либо иное юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не позднее трех рабочих дней до истечения срока для подготовки и подачи предложений, вправе с использованием инструментария ЭТП обратиться к Заказчику (организатору) с запросом о разъяснении документов для подготовки и подачи предложений (без указания лица, направившего такой запрос).
Ответ на запрос участника должен быть предоставлен не позднее одного рабочего дня до истечения срока подготовки и подачи предложений.

Срок предоставления разъяснений в отношении документации о закупке «_5_»__октября__2026 года.

18. Критерий сравнения предложений участников процедуры закупки: наименьшая цена предложения без учета НДС при условии соответствия предложения требованиям Документации. 

При оценке и сравнении предложений Участников будут учитываться все расходы, налоги, сборы и другие обязательные платежи, связанных с приобретением работ, которые Закупающая организация предполагает уплатить в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Предложения Участников, предоставленные в иностранной валюте, будут оцениваться в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь, действующему на момент оценки (в случае закупки работ в иностранной валюте).
В случае, если в результате оценки и сравнения предложениям участников присвоен порядковый номер 1 (первое место), победителем признается участник, предложение которого подано ранее других таких предложений.

19. Условия допуска товаров иностранного происхождения, товаров (продукции), указанных в частях третьей и пятой пункта 22 Порядка, утвержденного приказом от 10.07.2026 № 231Н, и Участников, предлагающих такие товары, продукцию, в случае, если они установлены Порядком, утвержденным приказом № 231Н: предметом закупки являются работы.

20. Условия применения преференциальной поправки. 

При проведении процедуры закупки применяется преференциальная поправка в размере 15 процентов к цене предложения участников, предлагающих:

работы (услуги) собственного производства организаций общественных объединений инвалидов, в которых численность инвалидов составляет не менее 50 процентов от списочной численности работников, при условии, что доля оплаты труда инвалидов в общем фонде оплаты труда таких организаций за три календарных месяца, предшествующих дате подачи предложения, составляет не менее 20 процентов.

Заявление о праве на применение преференциальной поправки по форме, установленной регламентом оператора ЭТП, и документы, подтверждающие право на ее применение, если участник заявляет о таком праве и ее применение определено закупающей организацией на основании части первой настоящего пункта, представляются участником при подаче предложения.

21. Условие о применении банковского сопровождения договора (в случае принятия закупающей организацией решения о применении банковского сопровождения договора): не применяется.
22. Условие о возможности (невозможности) внесения Участником закупки предложений по изменению условий проекта договора, прилагаемого к документации о закупке, а также перечень условий проекта договора, не подлежащих изменению: внесение Участником предложений по изменению условий проекта договора, прилагаемого к Документации, не допускается.

23. Предмет закупки к товарам, указанным в приложении 3 к Положению о порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.04.2026 № 168 не относится. Предметом закупки являются работы.
24. Право Участников процедуры закупки подать предложение на часть объема (количества) предмета закупки либо его части (лота), за исключением случаев проведения электронного аукциона: закупка является неделимой на части (лоты).
25. Возможность признания победителем единственного Участника конкурентной процедуры закупки, в том числе в отношении части объема (количества) предмета закупки либо его части (лота), за исключением случаев проведения электронного аукциона, и заключения с ним договора на закупку, если его предложение соответствует требованиям документации о закупке: комиссия по закупкам вправе признать победителем единственного Участника процедуры запроса ценовых предложений, если его предложение соответствует требованиям настоящей Документации. При этом в случае, если единственный Участник процедуры запроса ценовых предложений не является производителем или его сбытовой организацией, (официальным торговым представителем), он может быть признан победителем при экономической нецелесообразности или невозможности закупки у производителей или их сбытовых организаций (официальных торговых представителей).
26. Возможность и порядок снижения цен предложений Участниками при проведении процедуры запроса ценовых предложений: с возможностью снижения цен в соответствии с регламентом оператора ЭТП. 

В случае непредставления участником нового ценового предложения действительным признается его первоначальное предложение. Предложение участника об увеличении первоначальной цены не рассматривается. Указанный участник признается не принимавшим участия в процедуре снижения цены предложений, и его предложение остается действующим с первоначально предложенной ценой.

27. Форма заключения договора: в простой письменной форме на бумажном носителе на условиях, указанных в настоящей документации о закупке. Договор может быть заключен не ранее, чем через 3 (три) рабочих дня со дня размещения на ЭТП протокола выбора участника-победителя.

	Начальник отдела капитального
строительства и ремонта
	
	О.Н.Шлейко

	
	
	

	Согласовано


	
	

	Начальник отдела материально-технического снабжения
	
	О.И.Касяник

	
	
	

	Юрисконсульт юридического отдела
	
	В.С.Пивовар

	
	
	

	Отдел экономической безопасности
	
	

	
	
	

	Начальник финансово-экономического отдела
	
	Л.М.Липская

	
	
	

	Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского учета и методологии
	
	Г.С.Зубрицкая

	
	
	


Исп. НОДОКС   ______________   ___О.Н.Шлейко_ (тел. 8 (0163) 49 31 78)    

        (должность)       (подпись)                   (Ф.И.О.)

Приложение 2 к Документации 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
подряда на выполнение проектных и изыскательских работ
дата








                           
 г. 

______________, именуемое в дальнейшем Генеральный проектировщик (далее – Генпроектировщик), в лице ___________________________, действующего на основании Устава,  с одной стороны и УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице _____________________________,  действующего на основании ________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, руководствуясь Гражданским кодексом Республики Беларусь, Правилами заключения и исполнения договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 апреля 2014 г. №297 (далее - Правила), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет настоящего договора. 

1.1. Заказчик поручает, а Генпроектировщик принимает на себя обязательства выполнить проектные и изыскательские работы (далее - работы) по объекту: ___________________________________________  (далее - объект) согласно заданию на разработку проектной документации (Приложение №1), разрешительной документацией и исходными данными.

1.2. Место нахождения объекта: __________________________________________

1.3. Генпроектировщик выполняет работы собственными силами с привлечением субподрядчиков. Перечень работ, которые подлежат выполнению субподрядчиками, установлен настоящим договором (Приложение № 5).

1.4. Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с ценой, установленной настоящим договором.

1.5. Идентификационный номер объекта в Едином реестре объектов капитального строительства _____________________________

1.6. Цель использования проектной документации - проектная документация будет использована Заказчиком на строительство объекта.

1.7. Источник финансирования проектных и изыскательских работ по настоящему договору собственные средства Заказчика.

2. Срок выполнения работ

2.1. Срок выполнения работ:

2.1.1. начало ______________________
2.1.2. окончание ______________________

Виды (этапы) выполнения работ по настоящему договору устанавливаются календарным планом, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №2).

2.2. Срок выполнения работ подлежит пересмотру в следующих случаях:

2.2.1. При несвоевременной передаче Генпроектировщику комплекта исходных данных.

2.2.2. При внесении Заказчиком изменений в задание на разработку проектной документации, а также изменении исходных данных, в том числе технических условий подключения к инженерным сетям.

2.2.3. При невозможности получения ожидаемого результата в установленный срок и (или) нецелесообразности дальнейшего проведения работ.

2.2.4. При уменьшении предусмотренного в настоящем договоре объема финансовых ресурсов, выделяемых для проектных и изыскательских работ.

2.2.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством и договором.

2.3. Срок выполнения работ продлевается по соглашению Сторон в порядке, установленном Правилами, законодательством и настоящим договором, с учетом продолжительности действия обстоятельств, предусмотренных п.2.2. настоящего договора. Изменение срока оформляется дополнительным соглашением к договору, в котором предусматриваются изменение срока выполнения работ и иные условия Договора, связанные с изменением срока.

3. Стоимость работ и порядок расчетов за выполненные работы

3.1. Стоимость проектных и изыскательских работ на дату заключения настоящего договора составляет по результатам _____________________________________________________  с оформлением Протокола согласования договорной (конкретной) цены на выполнение работ (Приложение № 3 к настоящему договору) является неизменной до завершения проектирования

3.2. Стоимость работ по настоящему договору подлежит уточнению в случаях:

3.2.1. Внесения Заказчиком изменений в задание на разработку проектной документации и (или) иные исходные данные.

3.2.2. Выполнения дополнительных объемов проектных и изыскательских работ, возникших в процессе разработки проектной документации (по согласованию Сторон), оформленных в установленном порядке путем внесения изменений в задание на разработку проектной документации. 
3.2.3. Изменения законодательства Республики Беларусь по налогам, сборам и иным обязательным платежам, влияющего на ценообразование по настоящему договору.

3.2.4. В иных случаях согласно действующему законодательству.

3.3. Стороны подтверждают, что цена работ по настоящему договору сформирована ими в соответствии с требованиями законодательства.

3.4. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком после передачи комплекта проектной и (или) другой документации, предусмотренной заданием на разработку проектной документации  и условиями настоящего договора, подписания накладной на передачу результатов работ, акта сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов) (на основании исполнительных смет) в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания актов и накладной на передачу результатов работ.

3.5. Основанием для расчетов за выполненные работы являются подписанные Сторонами накладная на передачу результатов работ, акт сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов).
3.6. Расчеты за проектные и изыскательские работы, их виды (этапы), выполненные по вине Генпроектировщика позже сроков, установленных в календарном плане, осуществляются в размере их стоимости, установленной в календарном плане.

3.7. В случае приостановления или прекращения по требованию Заказчика работ, не связанному с нарушением Генпроектировщиком обязательств, предусмотренных договором, фактически выполненные работы, их виды (этапы) подлежат оплате в течение 3 (трех) календарных дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов) в установленном порядке.

4. Сдача и приемка работ

4.1. После завершения Генпроектировщиком работ, их видов (этапов), предусмотренных календарным планом работ, для оформления их сдачи-приемки, Генпроектировщик подписывает и передает  Заказчику результаты  работ в электронном виде в формате PDF с предоставлением накладной на передачу результатов работ и акта сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов) оформленных в двух экземплярах. 

4.2. Заказчик после получения результатов работ, их видов (этапов), предусмотренных календарным планом работ, накладной на передачу результатов работ, акта сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов) обязан в пятидневный срок подписать и  направить Генпроектировщику подписанный один экземпляр накладной на передачу результатов работ, соответствующего акта или в письменной форме мотивированный отказ от приемки результатов работ, их видов (этапов), с подробным перечислением замечаний причин вызвавших отказ. 

В случае невыполнения Заказчиком указанных в настоящем пункте обязанностей, работа считается выполненной и ее результат надлежащим образом принят Заказчиком и подлежит оплате Заказчиком, в срок, установленный разделе 3 настоящего договора.

4.3. Приемка и оценка работ осуществляются на соответствие с заданием на разработку проектной документации, разрешительной документации и (или) иным исходным данным.

4.4. После проведения государственной экспертизы проектной документации Заказчик в течение                 1 (одного) рабочего дня уведомляет Генпроектировщика об этом, а Генпроектировщик в течение 5 (пяти) рабочих дней передает Заказчик результат работы в количестве 5 (пяти) экземпляров на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде в формате PDF с предоставлением накладной на передачу результатов работ.

4.5. В случае письменного мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения. 

После устранения всех замечаний в сроки, указанные в акте, Стороны подписывают акт                        сдачи-приемки работ выполненных проектных работ, их видов (этапов) и Заказчик производит оплату в соответствии с разделом 3 настоящего договора.

4.6. В случае отказа Заказчика от продолжения работ по настоящему договору или выявленной нецелесообразности продолжения выполнения работ, Заказчик обязан принять работу у                               Генпроектировщика и оплатить фактически выполненные Генпроектировщиком работы, в срок указанный в разделе 3 настоящего договора. 

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Права и обязанности Сторон определяются исходя из условий настоящего договора, а также Правил.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. До начала (не позднее дня начала) выполнения Генпроектировщиком работ, в установленный календарным планом срок передать Генпроектировщику комплект исходных данных и разрешительной документации, необходимых для исполнения настоящего договора.

5.2.2. Предоставлять Генпроектировщику дополнительные исходные данные и разрешительную документацию для выполнения им условий договора. В случае непредставления Заказчиком недостающих исходных данных и/или разрешительной документации в указанный срок, срок завершения работ подлежит изменению.

5.2.3. Возместить Генпроектировщику расходы по проведению дополнительных работ, вызванных изменением (дополнением) задания на разработку проектной документации, вследствие обстоятельств, не зависящих от Генпроектировщика.

5.2.4. В письменной форме назначить из числа своих компетентных сотрудников представителя, имеющего право принимать обязательные решения в части согласования технических, организационных и других вопросов, связанных с выполнением Генпроектировщиком своих обязательств.

5.2.5. Принимать, рассматривать, согласовывать и утверждать предоставляемые Генпроектировщиком материалы и документы, касающиеся предмета настоящего договора, в пятидневный срок с момента их получения.

5.2.6. Производить оплату выполненных работ, их видов (этапов) в соответствии с условиями настоящего договора. 

5.2.7. Рассматривать вопрос об изменении договорной цены в связи с обстоятельствами, не зависящими от Генпроектировщика и предусмотренными условиями настоящего договора, в том числе при изменении законодательства, уточнении Заказчиком задания на разработку проектной документации, разрешительной документации и исходных данных.

5.2.8. Рассмотреть и принять у Генпроектировщика в порядке и в сроки, установленные настоящим договором, результаты работ, а при обнаружении отступлений от условий настоящего договора, вследствие которых результаты работ могут быть ухудшены, а также иных недостатков в работе сообщить об этом Генпроектировщику в срок, предусмотренный настоящим договором.

5.2.9. Принимать участие совместно с Генпроектировщиком в согласовании готовой проектной документации с соответствующими государственными органами и органами местного управления и самоуправления.

5.2.10. Представить на государственную строительную экспертизу разработанную Генпроектировщиком и согласованную в установленном порядке проектную документацию.

При наличии замечаний при проведении государственной строительной экспертизы передать их Генпроектировщику для устранения в срок не позднее одного рабочего дня после их получения;

5.2.11. Оказывать содействие Генпроектировщику в выполнении проектных работ в объеме и на условиях, предусмотренных договором.

5.2.12. Привлечь Генпроектировщика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной проектной документации или выполненных изыскательских работ.

5.3.13. Передать самостоятельно разработанную проектную документацию в республиканский фонд проектной документации и республиканский банк данных объектов-аналогов в случае, если такая документация подлежит передаче.

5.214. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и договором.

5.3. Заказчик имеет право:
5.3.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения.

5.3.2. Осуществлять проверку хода и качества работ, выполняемых Генпроектировщиком, без вмешательства в его производственную и хозяйственную деятельность.

5.3.3. Отказаться от исполнения настоящего договора в любое время до сдачи результатов работ при наличии уважительных причин, уплатив Генпроектировщику часть установленной договорной цены за работы, выполненные до получения Генпроектировщиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения настоящего договора.

5.3.4. Требовать возмещения причиненных ему убытков.

5.3.5. На предоставление дополнительного количества экземпляров проектной документации за дополнительную плату по договоренности с Генпроектировщиком.

5.3.6. Потребовать от Генпроектировщика представления обоснования договорной цены работ, являющихся предметом настоящего договора, в том числе выполняемых субподрядчиками.

5.3.7. Требовать от Генпроектировщика своевременного устранения замечаний органов государственной строительной экспертизы по проектной документации, выявленных в процессе ее проверки.

5.3.8. Заказчик имеет также иные права, предусмотренные законодательством и настоящим договором.

5.4. Генпроектировщик обязан:
5.4.1. Выполнять работы, являющиеся предметом настоящего договора, в соответствии с заданием на разработку проектной документации, исходными данными, разрешительной документацией, нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами, и настоящим договором.

5.4.2. Информировать Заказчика в письменной форме о наличии в исходных данных или разрешительной документации несоответствий условиям настоящего договора, а также о необходимости пересмотра разрабатываемой проектной документации в согласованный Сторонами срок со дня получения таких данных или документации.

5.4.3. Устранять своими силами и за свой счет допущенные по своей вине недостатки при выполнении работ, которые могут повлечь отступления от исходных данных, разрешительной документации и (или) настоящего договора, технико-экономических параметров объекта, предусмотренных заданием на проектирование.

5.4.4. Согласовывать готовую проектную документацию с Заказчиком, а при необходимости совместно с Заказчиком - с соответствующими государственными органами и органами местного управления и самоуправления.

5.4.5. Информировать Заказчика в письменной форме:

- о некачественно подготовленных задании на разработку проектной документации, комплекте исходных данных и архитектурно-планировочном задании, необходимых для исполнения настоящего договора;

- об обстоятельствах, препятствующих выполнению Генпроектировщиком принятых на себя обязательств по настоящему договору;

- о невозможности получения ожидаемого результата работ.

5.4.6. Приостановить работы, являющиеся предметом настоящего договора, в случаях, указанных в подпункте 5.4.5. настоящего договора, до получения от Заказчика соответствующих указаний.

5.4.7. Передать Заказчику комплект проектной документации в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
5.4.8. Не передавать без согласия Заказчика проектную документацию (экземпляры, копии) третьим лицам за исключением передачи документации на согласование.

5.4.9. Гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничить их выполнение на основе подготовленной Генпроектировщиком проектной, в том числе сметной, документации.

5.4.10. Осуществлять совместно с Заказчиком обеспечение сопровождения проведения государственной строительной экспертизы по рассмотрению проектной документации.

5.4.11. Обеспечивать достоверность предоставляемых Заказчику документов, необходимых для проведения государственной строительной экспертизы, в том числе в отношении сведений о квалификационных аттестатах руководителей и специалистов Генпроектировщика, квалификационных аттестатах лиц, осуществляющих выполнение работ по обследованию зданий и сооружений, разработки разделов проектной документации по объекту.

5.4.12. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим договором.

5.5. Генпроектировщик имеет право:
5.5.1. Выполнять работы в определенный настоящим договором срок.

5.5.2. Принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих исполнению настоящего договора.

5.5.3. Информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по настоящему договору, об обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, а также о принятии соответствующих мер;

5.5.4. Самостоятельно определять способ выполнения работ, являющихся предметом настоящего договора, в соответствии с заданием на разработку проектной документации, исходными данными, разрешительной документацией, техническими нормативными правовыми актами и настоящим договором.

5.5.5. Получать плату за результаты работ.

5.5.6. Не приступать к работам, являющимся предметом настоящего договора, или приостанавливать начатые работы с извещением об этом Заказчика в трехдневный срок в письменной форме в случае, если нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению Генпроектировщиком условий договора, а также при наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что эти обязанности не будут выполнены в установленный настоящим договором срок.

5.5.7. Генпроектировщик вправе с согласия Заказчика для выполнения отдельных видов проектных работ привлекать субподрядчиков. Объем выполняемых работ субподрядчиком не может превышать 50 процентов от общей стоимости объема работ по разработке проектной документации;

5.6. Генпроектировщик имеет права, установленные в пункте 5.5. настоящего договора и, кроме того, имеет право осуществлять контроль за качеством работ, выполняемых субподрядчиками, и требовать выполнения работ в соответствии с заданием на разработку проектной документации и техническими нормативными правовыми актами в сроки, установленные в календарном плане, и устранения выявленных в работе недостатков.

5.7. Генпроектировщик обязан:

5.7.1. Организовывать выполнение изыскательских работ в сроки, установленные в календарном плане.

5.7.2. Координировать деятельность субподрядчиков по безусловному выполнению работ, являющихся предметом договора, и обеспечению их должного качества и соответствия документации.

5.7.3. Составлять с участием субподрядчиков и утверждать по согласованию с ними календарные планы выполнения работ, являющихся предметом договора, в целях своевременного их выполнения.

5.7.4. Осуществлять контроль за соответствием объемов, стоимости, качества и сроков выполняемых субподрядчиками работ условиям заключенных договоров субподряда и договора, а также требованиям нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов.

5.7.5. Принимать от субподрядчиков результаты работ и оплачивать их в порядке и сроки, установленные в договоре субподряда.

5.7.6. Привлекать субподрядчиков к выполнению работ, связанных с внесением изменений и (или) дополнений в разработанную проектную документацию, и иных дополнительных работ при обнаружении недостатков в процессе строительства объекта.

5.7.7. Привлекать субподрядчиков к участию в деле по иску, предъявляемому к Заказчику третьими лицами в связи с недостатками разработанной с их участием проектной документации.

5.8. Генпроектировщик в соответствии с законодательством не имеет права передавать:

- разработанную проектную документацию третьим лицам без согласия Заказчика за исключением передачи ее на согласование, а также привлеченным субподрядчикам к выполнению работ, связанных с внесением изменений и (или) дополнений в разработанную проектную документацию, и иных дополнительных работ при обнаружении недостатков в процессе строительства объекта.

- свои обязательства по договору третьему лицу без согласия Заказчика.

6.Ответственность Сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Генпроектировщик и Заказчик несут ответственность согласно законодательству.

6.2. Заказчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, и уплачивает неустойку (пеню) Генпроектировщику за:

6.2.1. Необоснованное уклонение от приемки выполненных работ, их видов (этапов) и оформления документов, подтверждающих их выполнение, - в размере 0,2 процента стоимости непринятых работ, их видов (этапов) за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ.

6.2.2. Нарушение сроков оплаты выполненных и принятых в установленном порядке работ, их видов (этапов) - в размере 0,2 процента неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы.

6.3. В случае задержки оплаты выполненных работ, их видов (этапов) более чем на 14 банковских дней Генпроектировщик вправе приостановить выполнение работ, их видов (этапов), являющихся предметом настоящего договора, до подписания соответствующего соглашения о дальнейших условиях и сроках их выполнения, а в случае задержки такой оплаты более чем на 30 дней - потребовать расторжения настоящего договора.

6.4. Генпроектировщик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, и уплачивает неустойку (пеню) Заказчику за:

6.4.1. Несоблюдение сроков выполнения работ, их видов (этапов), установленных в календарном плане, - в размере 0,2 процента стоимости невыполненных работ, их видов (этапов) за каждый день просрочки, но не более 20 процентов их стоимости.

6.4.2. Нарушение сроков сдачи Заказчику результатов работ, их видов (этапов), установленных настоящим договором, - в размере 0,2 процента от цены работ по настоящему договору за каждый день просрочки, но не более 10 процентов от их цены.

6.4.3. Недостатки в проектной документации, допущенные по вине Генпроектировщика и выявленные в процессе строительства объекта, подлежат устранению Генпроектировщиком за свой счет в согласованные Сторонами сроки.

           6.5. В случае, если недостатки в проектной документации, установленные в соответствии с законодательством и возникшие по вине Генпроектировщика, привели к дополнительным затратам Заказчика, Генпроектировщик обязан возместить их в согласованном Сторонами, порядке и размере,  но не более 20 процентов их размера. Понесенные затраты подтверждаются Заказчиком  документально. Споры, возникающие при определении сумм затрат (убытков), причиненных Генпроектировщиком, разрешаются путем переговоров, в том числе с применением медиации, а в случае не достижения согласия - в судебном порядке.

6.6. Генпроектировщик не несет ответственность за:

6.6.1. Допущенные без согласования с ним отступления от проектной документации в процессе строительства объекта и его эксплуатации.

6.6.2. Недостатки в проектной документации, которые являются следствием недостатков задания на разработку проектной документации, разрешительной документации и исходных данных.

6.7. Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему договору, если иное не предусмотрено настоящим договором.

6.8. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

6.9. В случае если договор на выполнение отдельных видов (этапов) работ заключен Заказчиком с согласия Генпроектировщика с другими лицами, ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по этому договору несут указанные лица непосредственно перед Заказчиком.

6.10. Генпроектировщик не несет ответственность за нарушение как начального, так и конечного сроков выполнения работ, являющихся предметом договора, в случае не своевременного предоставления Заказчиком исходных данных и иных разрешительных документов необходимых для исполнения договорных обязательств Генпроектировщиком.

6.11. Стороны должны обеспечить осуществление всех разумных шагов и всякого разумного содействия для того, чтобы избежать или смягчить любые убытки или ответственность, которые могут дать основание для иска по настоящему Договору.

6.12. Стороны частично или полностью освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее выполнение обязательств по настоящему договору оказалось невозможным вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение любого из своих обязательств, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, принятие нормативных и иных актов и решений органов государственной власти и управления, и обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора.

7.2. Наступление любого из таких обстоятельств, непосредственно повлиявшее на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем договоре, соразмерно отодвигает срок исполнения обязательств на время действия соответствующих обстоятельств.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении указанных в пункте 7.1 настоящего договора обстоятельств и о препятствии в исполнении своих обязательств в срок не позднее 3 дней с момента наступления таких обстоятельств любым из доступных способов связи (телефакс, телеграф, электронная почта или другой способ) с обязательным подтверждением получения уведомления.

Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении указанных обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них.

8. Порядок изменения и расторжения настоящего договора

8.1. Изменения и (или) дополнения в Договор вносятся путем заключения дополнительных соглашений в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, в соответствии в т.ч. с Правилами, Гражданским кодексом Республики Беларусь.

8.2. Одна из Сторон обязана уведомить другую Сторону в пятидневный срок в письменной форме о возникновении обстоятельств, требующих изменения условий Договора, и направить в ее адрес дополнительное соглашение об изменении условий Договора.

Другая Сторона обязана рассмотреть предложение об изменении условий Договора в пятидневный срок с момента получения предложения и в случае согласия подписать дополнительное соглашение к Договору, в случае несогласия с предложением - отказаться от его подписания, направив в указанный срок, письменный отказ от изменения условий Договора.

8.3. Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных Правилами, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и Договором. 

8.4. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.

8.5. Заказчик может в любое время до сдачи ему документации отказаться от исполнения настоящего договора. В этом случае Заказчик обязан оплатить Генпроектировщику стоимость выполненной работы до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего договора.

8.6. Генпроектировщик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае невыполнения Заказчиком обязательств согласно подпунктам 5.2.1., 5.2.2, 5.2.11 пункта 5 настоящего договора и по причине невозможности, в связи с этим выполнения работ по настоящему договору.

8.7. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор в случае, если:

8.7.1. На предложение о внесении изменений в существенные условия настоящего договора другая Сторона не дала ответ в установленный срок или отказалась от изменения его условий.

8.7.2. Одна из Сторон настоящего договора находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности) или в отношении нее возбуждено производство по делу о несостоятельности или банкротстве.

8.8. Предложение о расторжении настоящего договора направляется заинтересованной Стороной в письменной форме другой Стороне, которая обязана рассмотреть его в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения.

8.9. При согласии другой Стороны на расторжение настоящего договора оформляется акт сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов) с указанием:

8.9.1. Стоимости фактически выполненных Генпроектировщиком и принятых Заказчиком работ по настоящему договору.

8.9.2. Перечня передаваемых Заказчику результатов работ, в том числе требующих доработки.

8.9.3. Обязательств Сторон, связанных с расторжением настоящего договора.

9. Конфиденциальность

9.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной по настоящему договору, в том числе документов и сведений, обеспечивать их защиту и обработку в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 05.01.2013 №16-З «О коммерческой тайне», иных актов законодательства, а также использовать эту информацию только в целях исполнения договора.

9.2. Под конфиденциальной информацией понимаются документы и сведения, передаваемые одной из Сторон другой Стороне в рамках настоящего договора, включая документы и сведения, составляющие коммерческую тайну и (или) служебную информацию ограниченного распространения.

9.3. Каждая из Сторон обязана принимать все необходимые меры для защиты конфиденциальной информации другой Стороны. При этом Стороны обязуются довести до сведения своих сотрудников информацию о закрытом характере конфиденциальной информации и запрете на копирование или раскрытие такой конфиденциальной информации.

9.4. Под разглашением (раскрытием) конфиденциальной информации третьим лицам понимается любое действие или бездействие Стороны, в результате которого произошло ознакомление в любой форме третьих лиц с документами и сведениями, являющимися конфиденциальной информацией.

9.5. Не является конфиденциальной информацией:

- информация, которая находилась на законных основаниях в пользовании другой Стороны до момента подписания настоящего договора;

- информация, которая стала общеизвестной иначе, чем в результате нарушения настоящего договора, в том числе раздела 9, предусматривающего конфиденциальность информации.

9.6. Передача конфиденциальной информации государственному органу, государственной организации не считается разглашением в случаях, когда конфиденциальная информация подлежит представлению в соответствии с законодательством. В иных случаях предоставление третьим лицам доступа к конфиденциальной информации возможно только после получения предварительного письменного разрешения другой Стороны (передавшей эту информацию).

9.7. В случае нарушения условий настоящего договора в части конфиденциальной информации Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также обязуются возместить убытки, возникшие в результате такого нарушения.

9.8. Стороны принимают на себя обязательства по порядку действий с конфиденциальной информацией, в том числе обязательство по ее неразглашению в период действия настоящего договора, а также после окончания срока его действия, в т.ч. в случае прекращения настоящего договора вне зависимости от оснований его прекращения.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1.  Каждая из Сторон (их работники) отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

10.2. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону и государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, в письменной форме.

В письменном уведомлении, направленном в органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, Сторона обязана сослаться на факты или представить соответствующие материалы, достоверно подтверждающие факт совершения другой Стороной коррупционного правонарушения.

10.4. В случае наличия подтверждений (документов) совершения одной из Сторон коррупционного правонарушения, выявленного государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, письменно уведомив об этом другую Сторону, если иное не установлено законодательством.

 

 11. Страхование

11.1. Для компенсации возможного ущерба, который могут понести Стороны в процессе выполнения договора, каждая из Сторон вправе заключить со страховыми организациями соответствующие договоры страхования.

12. Разрешение споров. 

12.1. Стороны обязаны принимать все зависящие от них меры для урегулирования разногласий, возникающих при исполнении договора.

12.2. Любые споры и разногласия, возникающие по договору, разрешаются Сторонами путем переговоров с обязательным досудебным (претензионным) порядком урегулирования споров, согласно которому Сторона, чьи права и законные интересы нарушены, обязана предъявить другой Стороне претензию. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней рассмотреть ее и письменно уведомить другую Сторону о результатах рассмотрения претензии.

В случае неурегулирования данных споров и разногласий в досудебном (претензионном) порядке их разрешение осуществляется в экономическом суде по правилам подсудности в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

13. Заключительные положения

13.1. Настоящий договор, все изменения и дополнения к нему оформляются в письменном виде и считаются действительными, если они подписаны Сторонами и скреплены печатями (при их наличии). 

13.2. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному каждой из сторон. Все экземпляры договора являются идентичными и обладают одинаковой юридической силой.

13.3. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

13.4. Настоящий договор, дополнительные соглашения к нему, акты сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов), иные документы, имеющие отношение к заключению и исполнению настоящего договора, могут быть заключены путем обмена такими документами посредством факсимильной связи, электронной связи или по электронной почте с последующей передачей оригиналов документов в течение 10 (десяти) календарных дней со дня отправки указанных документов по указанным видам связи. До получения оригиналов Стороны признают юридическую силу электронной, факсимильной копии документа.

13.5. Каждая из Сторон обязана в течение 10 (десяти) календарных дней известить другую Сторону об изменении банковских реквизитов, почтового, юридического адресов (места нахождения), иных событиях (фактах), влияющих на исполнение своих обязательств по настоящему договору.

13.6. Авторские (неимущественные) права на разработанную проектную документацию принадлежат Генпроектировщику. Право собственности на проектную документацию принадлежит Заказчику после оплаты выполненных работ в полном объёме.

13.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь и Правилами.

14. Срок действия договора

14.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

15. Приложения

15.1. К настоящему договору прилагаются:

15.1.1. Задание на разработку проектной документации (Приложение №1).

15.1.2. Календарный план (Приложение №2).

15.1.3. Сводная смета (Приложение №3).

15.1.4. Протокол согласования договорной цены (Приложение №4).

15.1.5. Перечень работ, которые подлежат выполнению с привлечением субподрядных организаций (Приложение №5).

16.Адреса и банковские реквизиты Сторон
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