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Приложение 1 к Документации

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 

г. Барановичи 	              		                                   	 «___» _________ 2026 года

Транспортное республиканское унитарное предприятие "Барановичское отделение Белорусской железной дороги", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Барановичской дистанции гражданских сооружений Бабичева Андрея Викторовича, действующего на основании доверенности № 72-25-15/46 от 03.10.2025 года, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450 (с изменениями) (в дальнейшем - Правила), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ   ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению строительных, специальных, монтажных работ (далее – строительные работы) на объекте: «Ремонт (методом санации полимерным рукавом) канализационного напорного коллектора из асбестоцементных труб диаметром 300 мм протяженностью 192 м от колодца КК101 до колодца КК102, по адресу: Гродненская обл., Волковысский р-н, г. Волковыск, в районе ул. Петрашевцы» (далее – Объект).
Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять результат строительных работ и оплатить их стоимость в соответствии с ценой и условиями, установленными настоящим договором.
1.2.   Сроки выполнения строительных работ сторонами установлены:
1.2.1. Начало производства строительных работ –                         2026 года.
[bookmark: _GoBack]1.2.2. Завершение производства строительных работ –                     2026 года.
1.2.3. Сроки выполнения строительных работ предусмотрены Графиком производства работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1). 
1.3. Предусмотренные договором сроки выполнения строительных работ подлежат пересмотру в случаях:
- несвоевременной передачи Подрядчику строительной площадки (фронта работ);
- выявления в ходе строительства дополнительных объемов строительных работ, не предусмотренных настоящим договором и Ориентировочным расчётом стоимости работ (смете), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №2), и влияющих на своевременное исполнение Подрядчиком своих договорных обязательств;
Срок выполнения строительных работ продлевается по соглашению Сторон в установленном законодательством порядке с учетом продолжительности действия обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по договору.
1.4. Источник финансирования – собственные средства Заказчика в объеме 100% стоимости строительных работ, предусмотренных настоящим договором.
1.5. Работы выполняются из материалов Подрядчика согласно Расчету сметной стоимости материалов, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №3).

1. СТОИМОСТЬ РАБОТ
0. Стоимость строительных работ составляет:
в текущих ценах с учетом прогнозных индексов на период выполнения работ составляет - __________ (______________белорусских рублей ___________копеек), в том числе НДС по ставке 20% в размере - (________________белорусских рублей _____копеек).
0. Стоимость строительных работ является приблизительной и уточняется в процессе выполнения работ с составлением актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (форма С-2а)   согласно   фактически 
выполненным за отчетный период (месяц) объемам работ и фактическим затратам.
2.3. Стоимость строительных работ корректируется в случаях изменения:
- налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование стоимости, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, установления и (или) отмены налоговых льгот;
- прогнозных индексов;
- нормативных правовых актов в сфере ценообразования в строительстве;
- сметной документации по причине обнаружения недостатков технического и (или) счетного характера, а также в случае уточнения обстоятельств, которые невозможно было предусмотреть при ее разработке;
- по инициативе Заказчика в связи с выявлением новых объемов работ (изменения объема работ;
- сроков выполнения подрядных работ, предусмотренных договором, при:
- выявлении в ходе производства строительно-монтажных работ дополнительных работ, влияющих на своевременное исполнение подрядчиком своих договорных обязательств;
- изменении даты начала выполнения подрядных работ и приостановления выполнения подрядных работ на срок не более трех месяцев по обстоятельствам, не зависящим от Сторон или зависящим от Заказчика. 
2.4. Стоимость строительных работ определяется в соответствии с Инструкцией о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.10.2025 № 116 (далее – Инструкция № 116).
2.5. Стоимость ресурсов, расходов и затрат определяется в следующем порядке: 
2.5.1 стоимость одного человеко-часа рабочих-строителей принимается как стоимость одного человеко-часа рабочего четвертого разряда в соответствии с Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 17.12.2025 № 145 «Об установлении размера одного человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда в денежном выражении»;
2.5.2. стоимость одного машино-часа машин и механизмов – на основании данных республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы;
Стоимость эксплуатации вспомогательных машин и механизмов рассчитывается в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении (далее — НРР), в размерах, которые приведены в технической части сборников НРР, устанавливаемых Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь (ч. 2 подп. 8.2 Инструкции № 116);
2.5.3. стоимость материальных ресурсов определяется по фактической стоимости материальных ресурсов, рассчитанной по фактическим ценам приобретения Подрядчиком материальных ресурсов;
2.5.4. стоимость транспортных расходов по доставке материалов от предприятий-изготовителей и (или) поставщиков до приобъектного склада (включая затраты на хранение) определяются от стоимости материалов в зависимости от вида материала и зоны строительства по процентной норме в размерах согласно приложению 3 к Инструкции          № 116.
2.5.5. стоимость общехозяйственных и общепроизводственных расходов, плановой прибыли по процентной норме, установленной в соответствии с постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 17.12.2025 № 146       «О применении норм общехозяйственных и общепроизводственных расходов, плановой прибыли»;
2.5.6. средства, связанные с отчислениями на социальное страхование, определяются в размере 34% от суммы величин заработной платы рабочих и заработной платы машинистов;
2.5.7. средства, учитывающие налоги и отчисления в соответствии с законодательными актами. Размер средств определяется исходя из норм и базы для их начисления, установленных законодательными актами
2.5.8. средства, связанные с командированием рабочих-строителей Подрядчика, размер которых определяется на основании нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и размеры возмещения командировочных расходов с подтверждением фактических затрат на проживание работников и на основании бухгалтерской справки о размере суточных и стоимости билетов работников. 
2.6. В случае необходимости выполнения строительных работ сверх стоимости, указанной в п.2.1. настоящего договора, Стороны подписывают до начала выполнения таких работ дополнительное соглашение к договору с определением в нем новой стоимости строительных работ и новых сроков производства работ. 

1. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. За расчетный (отчетный) период принимается календарный месяц. 
3.2. Основанием для расчетов за выполненные работы является подписанная уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика справка о стоимости выполненных работ и затратах (далее – справка формы С-3), составленная на основании акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2а (далее – акт формы С-2а).
3.3. Документы о стоимости выполненных работ за отчетный период предоставляются Заказчику до 7 числа месяца, следующего за отчетным.
3.4. Заказчик обязан не позднее трёх рабочих дней рассмотреть представленные Подрядчиком документы, заверить их подписью и печатью.  При несогласии с данными, отраженными в представленных документах Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной   форме в указанный выше срок.  
Подрядчик в течение двух рабочих дней обязан рассмотреть замечания Заказчика, внести соответствующие замечаниям поправки в стоимость работ отчетного периода либо доказать достоверность объемов и стоимости выполненных работ, правильность расчетов затрат, после чего документы вновь предоставить на подпись Заказчику. Заказчик обязан рассмотреть и подписать повторно предоставленные документы в том же порядке и в тот же срок, как и для первоначального рассмотрения документов о выполненных работах. 
В случае не поступления Подрядчику со стороны Заказчика письменных возражений в пятидневный срок с момента получения Заказчиком ежемесячных отчетных документов, объемы выполненных работ считаются принятыми без замечаний и подлежат оплате Заказчиком по односторонне подписанным Подрядчиком актам. В случае выявления замечаний в стоимости выполненных работ после указанного срока, такие замечания в случае их обоснованности подлежат устранению и обязательной корректировке в отчетных документах следующего отчетного периода.
3.5. Согласно Графику платежей, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №4) до начала производства работ Подрядчику выплачивается текущий аванс в _________ 2026 года в размере __________ (_____________ рублей __ копеек), что составляет ___ процента от стоимости работ, планируемых к выполнению в _________ 2026 года. Заказчик перечисляет аванс платежным поручением на расчетный счет Подрядчика.
3.6. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком после подписания справки формы С-3.

1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. предоставить Подрядчику до начала производства работ копию дефектного акта, утвержденные в организации Заказчика в установленном порядке;
4.1.2. освободить и предоставить Подрядчику площадку для выполнения строительных работ не позднее, чем за два дня до начала работ;
4.1.3. создать Подрядчику необходимые условия для хранения материалов, оборудования, инструмента, приспособлений не позднее, чем за два дня до начала работ и обеспечить их сохранность;
4.1.4. предоставить Подрядчику источники питания электроэнергией, водоснабжением;
4.1.5. обеспечить проведение требуемых инструктажей по охране труда;
4.1.6. обеспечить Подрядчику свободный доступ к месту производства работ;
4.1.7. обеспечить выполнение работ по демонтажу оборудования, аппаратуры, механизмов и устройств, отключению действующих инженерных коммуникаций, подлежащих сносу, переносу или реконструкции;
4.1.8. отходы строительного производства, строительный мусор, полученные от демонтажа (далее - отходы) являются собственностью Заказчика. Заказчик обязан определить количественные и качественные показатели образующихся отходов и возможность их использования в качестве вторичного сырья, определить места временного хранения отходов на строительной площадке, получить все необходимые разрешения и лимиты на захоронение отходов, обязан осуществить вывоз отходов строительного производства, обезвреживание, перевозку на объекты обезвреживания отходов, и (или) перевозку на объекты по использованию (переработке) отходов, хранение в санкционированных местах хранения отходов и (или) захоронение в санкционированных местах захоронения отходов. Заказчик самостоятельно ведет учет отходов и проводит их инвентаризацию, представляет статистические данные в области обращения с отходами, осуществляет производственный контроль за состоянием окружающей среды и не допускает вредного воздействия отходов, продуктов их взаимодействия и (или) разложения на окружающую среду, здоровье граждан, имущество, выполняет иные требования, нормы и правила, установленные законодательством об обращении с отходами, в том числе техническими нормативными правовыми актами;
4.1.9. непрерывно финансировать производство работ и своевременно рассчитываться за выполненные работы;
4.1.10. принять результат строительных работ;
4.1.11. назначить своего представителя для организации исполнения обязательств по договору и решения вопросов, возникающих в ходе его исполнения;
4.1.12. возмещать убытки Подрядчику в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору;
4.1.13. надлежащим образом и своевременно выполнять другие обязательства, связанные с реализацией настоящего договора.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. инициировать внесение изменений в настоящий договор, требовать его расторжения, а также отказаться от его исполнения и требовать взыскания убытков в случаях, предусмотренных законодательством;
4.2.2. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, целевым использованием выделенных средств, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
4.2.3.  посещать места проведения работ в течение всего периода производства работ и знакомиться с ходом их выполнения, соблюдая при этом правила техники безопасности;
4.2.4. требовать и получать от Подрядчика информацию о ходе выполнения работ, о намечаемых конкретных датах выполнения работ;
4.2.5. знакомиться по ходу выполнения работ с документами, подтверждающими фактическую стоимость работ;
4.2.6. требовать от Подрядчика устранения дефектов и недоделок, выявленных в ходе строительства и в период гарантийного срока. 
4.3. Подрядчик обязуется: 
4.3.1. исполнять условия договора;
4.3.2. обеспечить выполнение строительных работ, являющихся предметом настоящего договора, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, с соблюдением всех экологических требований в установленные договором подряда сроки;
4.3.3. обеспечивать надлежащее и безопасное складирование материалов, регулярную уборку строительной площадки и объекта от строительных отходов и мусора;
4.3.4. информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по договору, об обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, а также о принятии соответствующих мер;
4.3.5. своевременно устранять за свой счет результат строительных работ ненадлежащего качества, за который он несет ответственность;
4.3.6. своевременно сообщать Заказчику о необходимости выполнения строительных работ, не предусмотренных Ориентировочным расчётом стоимости работ (сметой) (Приложение №2), об увеличении в связи с этим договорной стоимости строительных работ; 
4.3.7. своевременно предупреждать Заказчика о том, что следование его указаниям о способе выполнения строительных работ угрожает их качеству или пригодности, а также о наличии других обстоятельств, которые могут вызвать такую угрозу, и приостанавливать выполнение строительных работ до получения указаний Заказчика;
4.3.8. хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению работ и обеспечить   доступ    Заказчика   к   ним   до   завершения   расчетов   за выполненные работы;
4.3.9. назначить своего представителя для организации исполнения обязательств по договору и решения вопросов, возникающих в ходе его исполнения, ответственного за производство работ и сдачу результата строительных работ Заказчику;
4.3.10. выполнять работы, предусмотренные п.1.1. настоящего договора собственными силами.
4.4. Подрядчик имеет право:
4.4.1. принимать все необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению договора;
4.4.2. приостанавливать выполнение строительных работ в случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по договору;
4.4.3.  выполнять работы, не учтенные Ориентировочным расчётом стоимости работ (сметой) (Приложение №2), но необходимые для дальнейшего выполнения работ, предварительно в письменном виде предупредив о возникновении таких работ Заказчика и получив согласие Заказчика на выполнение таких работ и гарантию их оплаты с оформлением дополнительного соглашения об изменении договорной стоимости и, при необходимости, сроков выполнения работ;
4.4.4. инициировать внесение изменений в договор, требовать его расторжения, а также отказаться от его исполнения в случаях и на условиях, предусмотренных договором и законодательством.  

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. На выполненные строительные работы, являющиеся предметом договора, устанавливается гарантийный срок два года.
5.2. Исчисление гарантийного срока начинается со дня приемки Заказчиком результата строительных работ. Подтверждением приемки результата строительных работ является подписание Заказчиком справки формы С-3 о стоимости выполненных работ и затратах.
Если результат строительных работ, являющихся предметом договора, не принимается Заказчиком по не зависящим от Подрядчика причинам, гарантийный срок исчисляется со дня подписания Заказчиком последнего акта по форме С-2а.
5.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие естественного износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.
5.4. При выявлении строительных работ ненадлежащего качества в период гарантийного срока оформляется дефектный акт на гарантийный ремонт. Для участия в составлении дефектного акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 календарных дней с даты получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика установленный срок дефектный акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и направляется Подрядчику для исправления строительных работ ненадлежащего качества.
      5.5. Гарантийный срок прерывается на время, в течении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие выявления строительных работ ненадлежащего качества, за которые несет ответственность Подрядчик.
5.6. Контроль за качеством выполняемых Подрядчиком работ осуществляется представителем Заказчика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение (неисполнение) договорных обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с Правилами и нормами действующего законодательства Республики Беларусь.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после вступления настоящего договора в силу. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств. 
6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна уведомить другую Сторону в письменном виде в течение трех дней со дня их наступления. Не извещение или несвоевременное уведомление другой Стороны влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства. 
6.4. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий и неисполнение своих обязательств по договору.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ 
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения принятых Сторонами обязательств.    
7.2. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся путем заключения Сторонами    дополнительного    соглашения   в   порядке, установленном пп.62-65 Правил.    
7.3. Рассмотрение и подписание проекта договора (дополнительного соглашения) Заказчиком, а при наличии разногласий их урегулирование Сторонами, производится в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней. В случае нарушения сроков рассмотрения договора или урегулирования разногласий, договор вступает в силу в редакции Стороны, его составившей или направившей протокол разногласий с момента истечения срока их рассмотрения.                                   
7.4. Настоящий договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных п.п.67-71 Правил.                    
7.5. Оформление расторжения договора осуществляется в порядке, предусмотренном п.п.68-69 Правил.                                         
7.6. Все вопросы, не урегулированные договором, разрешаются в соответствии с Правилами и действующим законодательством Республики Беларусь. 
7.7. Стороны предусмотрели обязательный претензионный порядок урегулирования споров. Претензионные письма должны быть рассмотрены в течение пятнадцати рабочих дней с момента их получения. При не достижении согласия спор передаются на рассмотрение в экономический суд по месту нахождения ответчика.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. При исполнении своих обязанностей по договору, Стороны договора, их аффилированные лица и работники обязуются не совершать в отношении иных лиц действий, связанных с оказанием влияния на принимаемые ими решения (действия) с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для реализации иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
8.2. При исполнении своих обязанностей по договору, Стороны обязуются не допускать действий коррупционной направленности.
8.3. Стороны обязуются использовать механизм взаимного уведомления о случаях нарушения одной из Сторон условий оговорки, предусмотренной п.8.1 настоящего договора, а также опровержения (подтверждения) названных сведений.
8.4. В случае установления факта нарушения одной из Сторон договора Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией», пункта 8.1. настоящего договора Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив второй Стороне письменное уведомление о расторжении договора.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке по одному для каждой Стороны.
9.2. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 
Приложения: 
1. График производства работ.
2. Ориентировочный расчёт стоимости работ (смета) на дату составления сметной документации.
3. Расчёт сметной стоимости материалов.
4. График платежей.
5. Документы, подтверждающие полномочия представителей сторон.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Подрядчик: 





Заказчик:
УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» Барановичская дистанция гражданских сооружений
225407 г. Барановичи, ул.Вильчковского,5
р/с: BY40AKBB30126000900131300000
ЦБУ № 127: г. Барановичи, ул. Штоккерау, 8а
BIC AKBBBY2Х, GLN 4819007240274
УНП 200168386, тел/факс 8 (0163) 49-51-54


	Заказчик:
УП «Барановичское отделение
Белорусской железной дороги»
Барановичская дистанция гражданских
сооружений 


Начальник дистанции

____________________ А.В.Бабичев

	Подрядчик:






Руководитель

____________________ 










































Приложение 1
к договору строительного подряда
от _________2026 № ___________

	Наименование объекта
	«Ремонт (методом санации полимерным рукавом) канализационного напорного коллектора из асбестоцементных труб диаметром 300 мм протяженностью 192 м от колодца КК101 до колодца КК102, по адресу: Гродненская обл., Волковысский р-н, г. Волковыск, в районе ул. Петрашевцы»

	Заказчик
	Барановичская дистанция гражданских сооружений УП "Барановичское отделение Белорусской железной дороги"

	Генподрядчик (Подрядчик)
	



График производства работ 

	Месяцы выполнения работ
	Сметная стоимость подрядных работ на дату начала производства работ, рублей
	Прогнозный индекс
	Стоимость подрядных работ с учетом прогнозного индекса, рублей
	НДС, рублей
	Стоимость подрядных работ с учетом налогов, рублей

	2026 ОКТЯБРЬ
	
	
	
	
	

	2026 НОЯБРЬ
	
	
	
	
	

	Итого 
	
	
	
	
	

	Итого стоимость работ по договору составляет
	

	Сумма прописью
	

	В том числе НДС по ставке 20 % составляет
	

	Сумма прописью
	




	Заказчик:
УП «Барановичское отделение
Белорусской железной дороги»
Барановичская дистанция гражданских
сооружений

Начальник дистанции 
____________________ А.В.Бабичев

	Подрядчик:






____________________ 



















Приложение 2
к договору строительного подряда
от __________2026 № __________ 

	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	
	Начальник дистанции
	

	
	А.В.Бабичев

	                (должность)                                (подпись)                     (И.О.Фамилия)
	
	                (должность)                                (подпись)                     (И.О.Фамилия)

	
	
	
	

	« ____ » ________________ 20 ___ г.
	
	« ____ » ________________ 20 ___ г.



ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСЧЁТ СТОИМОСТИ РАБОТ (СМЕТА) по объекту строительства на дату составления сметной документации 

	Наименование объекта
	«Ремонт (методом санации полимерным рукавом) канализационного напорного коллектора из асбестоцементных труб диаметром 300 мм протяженностью 192 м от колодца КК101 до колодца КК102, по адресу: Гродненская обл., Волковысский р-н, г. Волковыск, в районе ул. Петрашевцы»

	Заказчик
	Барановичская дистанция гражданских сооружений УП "Барановичское отделение Белорусской железной дороги"

	Генподрядчик (Подрядчик)
	



	Смета составлена в ценах на
	                 2026 г.
	Цены
	без НДС
	Регион строительства
	Гродненская область
	Тарифная ставка  4 разряда
	16.96
	руб.

	
	(дата разработки)
	
	(вид цены)
	
	(название региона строительства)
	
	
	



	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ, ресурсов, расходов
	Единица измерения
	Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей.

	
	
	
	
	заработная плата
	эксплуатация машин и механизмов
	материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)
	транcпорт
	общая стоимость

	
	
	
	Количество
	
	всего
	в том числе заработная плата машинистов
	
	
	

	


Расчет стоимости работ по объекту строительства

	Составлен в ценах на
	            2026 г.
	
	
	

	
	(дата разработки)
	
	
	



	Наименование затрат
	Стоимость работ и затрат, руб.

	Средний разряд работ
	
	

	Tрудозатраты рабочих, чел-час
	
	

	Tрудозатраты машинистов, чел-час
	
	

	BCEГO трудозатрат, чел-час
	
	

	Заработная плата
	
	

	Эксплуатация машин и механизмов всего
	
	

	Mатериалы
	
	

	в т.ч.  материалы подрядчика
	
	

	.         материалы заказчика
	
	

	Tранспортные и заготовительно-складские расходы
	
	

	в т.ч.  транспорт и зср материалов подрядчика
	
	

	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы
	
	

	Плановая прибыль
	
	

	ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	

	Прочие затраты, в том числе:
	
	

	Средства по уплате обязательных страховых взносов
	
	

	Pазъездной характер работ
	
	

	Перевозка рабочих
	
	

	Командировочные расходы
	
	

	ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	

	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)
	
	

	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)
	
	

	Mатериалы заказчика  (Mат+Tрансп+ЗCP) (-)
	
	

	Сумма HДC по ставке ______ %
	
	

	ВСЕГО выполнено работ
	
	

	ВСЕГО К OПЛATE
	
	

	Сумма прописью




	Составил 
	
	
	
	
	

	 
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)







					     
Приложение 3
к договору строительного подряда
от ___________2026 № _________

	Наименование объекта
	«Ремонт (методом санации полимерным рукавом ) канализационного напорного коллектора из асбестоцементных труб диаметром 300 мм протяженностью 192 м от колодца КК101 до колодца КК102, по адресу: Гродненская обл., Волковысский р-н, г. Волковыск, в районе ул. Петрашевцы»

	Заказчик
	Барановичская дистанция гражданских сооружений УП "Барановичское отделение Белорусской железной дороги"

	Генподрядчик (Подрядчик)
	



Расчет сметной стоимости материалов 

	Составлен в ценах на
	               2026 г.
	Цены
	без НДС
	

	
	(дата разработки)
	
	(вид цены)

	


	№ пп
	Код
	Наименование материала
	Единица измерения
	Количество
	Цена материала
без НДС
	Стоимость материала
без НДС

	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО Материалы подрядчика :
	
	 

	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО :
	
	




	Составил 
	
	
	
	
	

	 
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)




































Приложение 4
к договору строительного подряда
от _____________№ ____________

	Наименование объекта
	«Ремонт (методом санации полимерным рукавом) канализационного напорного коллектора из асбестоцементных труб диаметром 300 мм протяженностью 192 м от колодца КК101 до колодца КК102, по адресу: Гродненская обл., Волковысский р-н, г. Волковыск, в районе ул. Петрашевцы»

	Заказчик
	Барановичская дистанция гражданских сооружений УП "Барановичское отделение Белорусской железной дороги"

	Генподрядчик (Подрядчик)
	



График платежей 

	№ п/п
	Месяцы строительства
	Объемы подрядных работ по графику,                                          рублей
	Объемы платежей,                                                           всего, рублей
	В том числе,

	
	
	
	
	аванс,                               рублей
	оплата,                  рублей

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	
	



	Заказчик:
УП «Барановичское отделение
Белорусской железной дороги»
Барановичская дистанция гражданских
сооружений

Начальник дистанции

____________________ А.В.Бабичев

	Подрядчик:







____________________ 



Заказчик__________________			Подрядчик__________________

