
СМЕТА по объекту строительства

	Наименование объекта
	Текущий ремонт ограждения кровли общежития №6 по ул. Казинца, 105/2 и общежития №4 по ул. Судмалиса, 7

	
	в г. Минске 

	Заказчик
	

	Генподрядчик (Подрядчик)
	

	Субподрядчик
	


	Смета составлена в ценах на
	1 ОКТЯБРЯ 2026 г.
	Цены
	без НДС
	Регион строительства
	г.Минск
	Тарифная ставка  4 разряда
	16.96
	руб.

	
	(дата разработки)
	
	(вид цены)
	
	(название региона строительства)
	
	
	


	 Номер по смете
	Обоснование
	Наименование работ, ресурсов, расходов
	Ед.изм.

Кол-во
	Стоимость ед.изм / Всего, руб.

	
	
	
	
	Зарплата рабочих
	Эксплуатация машин
	Материалы, 

оборудование
	Транcпорт
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	Всего
	в т.ч. 

зарплата
	
	
	

	

	Cмета: 1. 1. Локальная смета (ул. Судмалиса, 7)

	 Ж000 Раздел сметы (ПТМ)

	 1.
	Е13-44-7

(83.83 / 51.0893) 
	Очистка щетками  Стесненность  К=1,2

Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	М2
	7.38
	
	
	
	
	7.38

	
	
	
	38
	280.44


	К1=1.2
	
	
	
	280.44 

	2.
	Е13-16-6

(67.3 / 61.18) 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021  Кратность К=2 Стесненность  К=1,2

Разряд 5 МK 1.1019 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	282.12
	9.08
	0.70
	146.90
	10.25
	448.35

	
	
	
	0.38
	107.21


	3.45

К1=2 К2=1.2
	0.27


	55.82 

К1=2
	3.90


	170.38 

	3.
	Е13-26-6

(67.3 / 61.18) 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115  Кратность К=2 Стесненность  К=1,2

Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	177.88
	5.66
	0.70
	100.08
	7.06
	290.68

	
	
	
	0.38
	67.59


	2.15

К1=2 К2=1.2
	0.27


	38.03 

К1=2
	2.68


	110.45 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	455
	6
	1
	94
	7
	561

	ОХР и ОПР:
	353

	Плановая прибыль:
	251

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	1165

	ИТОГО прямые затраты по смете:
	455
	6
	1
	94
	7
	561

	ОХР и ОПР:
	353

	Плановая прибыль:
	251

	ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:
	1165

	ВСЕГО прямые затраты:
	455
	6
	1
	94
	7
	561

	ОХР и ОПР:
	353

	Плановая прибыль:
	251

	ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:
	1165


РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

	№ пп
	Код
	Наименование материала
	Единица измерения
	Количество
	Цена материала

без НДС
	Стоимость материала

без НДС
	% трансп. и зср
	Стоимость трансп. и зср  без НДС

	Материалы подрядчика

	1. 
	1/10-230-50-15/22
	Ксилол

01.10.2026 ОРБ
	л
	1.30986
	7.42
	9.72
	7.04%
	0.68

	2. 
	1/55-50-25/55
	Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая

01.10.2026 ОРБ
	кг
	6.84
	6.74
	46.10
	7.04%
	3.21

	3. 
	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит

01.10.2026 ОРБ
	кг
	1.064
	5.72
	6.09
	7.04%
	0.43

	4. 
	1/10-230-45-10/165
	Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая

01.10.2026 ОРБ
	кг
	6.84
	4.67
	31.94
	7.04%
	2.26

	ИТОГО Материалы подрядчика :
	
	 94
	
	 7

	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО :
	
	 94
	
	 7


РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
	  № пп
	Код
	Наименование машин и механизмов
	Единица измерения
	Количество
	Цена маш-часа

без НДС
	Стоимость механизма

без НДС
	Цена зарплаты машиниста
	Стоимость зарплаты машиниста

	Механизмы подрядчика

	1. 
	М331617
	Средства малой механизации
	МАШ.-Ч
	0.03648
	21.41
	0.78
	14.58
	0.53

	2. 
	М340101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	МАШ.-Ч
	1.89696
	2.54
	4.82
	
	

	ИТОГО Механизмы подрядчика :
	
	 6
	
	 1

	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО :
	
	 6
	
	 1


РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

	№ пп
	Наименование затрат
	Стоимость работ и затрат, руб.

	
	
	в ценах составления сметы на

1 ОКТЯБРЯ 2026
	в ценах выполнения работ на

ОКТЯБРЬ 2026

	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода  1 ОКТЯБРЯ 2026 – ОКТЯБРЬ 2026  составляет 1.009

	 
	Tрудозатраты рабочих, чел-час
	
	27,51
	27,51

	
	Tрудозатраты машинистов, чел-час
	
	0,04
	0,04

	
	BCEГO трудозатрат, чел-час
	
	27,55
	27,55

	
	Заработная плата
	1
	455,24
	459,34

	
	Эксплуатация машин и механизмов всего
	1
	5,60
	5,65

	
	в т.ч. заработная плата машинистов
	1
	0,54
	0,54

	
	Mатериалы
	
	93,85
	94,69

	
	в т.ч.  материалы подрядчика
	
	93,85
	94,69

	
	.         материалы заказчика
	
	
	

	
	Tранспортные и заготовительно-складские расходы
	1
	6,58
	6,64

	
	в т.ч.  транспорт и зср материалов подрядчика
	
	6,58
	6,64

	
	.         транспорт и зср материалов заказчика
	
	
	

	
	.         перевозка грузов (С310 и С311)
	
	
	

	
	ИTOГO прямых затрат
	
	561,27
	566,32

	2
	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы
	1
	353,09
	356,27

	
	.      1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	83.83
	235.09
	

	
	.      1.строительные работы (1.1. Новое строительство город)
	67.3
	118
	

	3
	Плановая прибыль
	1
	250,55
	252,81

	
	.      1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	51.0893
	143.27
	

	
	.      1.строительные работы (1.1. Новое строительство город)
	61.18
	107.28
	

	4
	Bременные (титульные) здания и сооружения
	
	
	

	
	Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)
	15
	
	

	5
	Зимние удорожания
	0,93
	
	

	
	-     в т.ч. зарплата в зимнем удорожании
	
	
	

	
	ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	1 164,91
	1 175,40

	6
	Прочие затраты, в том числе:
	
	154,97
	156,36

	
	Средства по уплате обязательных страховых взносов
	34
	154,97
	156,36

	
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика
	
	
	

	
	Pазъездной характер работ
	
	
	

	
	Перевозка рабочих
	
	
	

	
	Командировочные расходы
	
	
	

	
	Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697)
	
	
	

	7
	ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	1 319,88
	1 331,76

	
	в том числе стоимость подрядных работ
	
	1 319,88
	1 331,76

	
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)
	1
	
	

	
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	
	

	
	ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	1 319,88
	1 331,76

	8
	Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	

	
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)
	
	
	

	9
	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности
	
	1 319,88
	1 331,76

	11
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)
	
	
	1,00900082

	12
	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)
	
	
	1331,76

	14
	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации
	
	1 319,88
	1 331,76

	
	Mатериалы заказчика  (Mат+Tрансп+ЗCP) (-)
	
	
	

	16
	Итого объем работ для налогообложения
	
	1 319,88
	1 331,76

	17
	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %
	
	
	

	18
	Сумма HДC по ставке ______ %
	20
	263,98
	266,35

	
	ВСЕГО выполнено работ
	
	1 583,86
	1 598,11

	
	
	
	
	

	20
	Сумма прописью Одна тысяча пятьсот девяносто восемь руб. 11 коп. 


	Составил 
	
	
	
	
	

	 
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)

	Проверил
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)


1
1

