ДОГОВОР № 
на выполнение проектных работ
.                                                                                                                               г. Минск

Коммунальное унитарное предприятие «Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г.Минска», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________,  действующего  на  основании  ______________, с одной  стороны и ___________________________,  именуемое  в  дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона», в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора за строительством, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 № 297 (далее – Правила), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ.
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по Выполнение проектных работ по: «________________________________»
1.2. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.3. Подрядчик принимает на себя обязательства составить задание на проектирование, выполнить сбор исходных данных для выполнения работ, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора.
1.4. Технические, экономические и другие требования к предпроектной документации, являющиеся предметом Договора, должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов (далее – НПА) и технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА) в части состава, содержания и оформления предпроектной документации.
1.5. Сроки выполнения работ:
1.5.1. начало выполнения Работ: ___________г.;
1.5.2. окончание выполнения Работ: ______________г.
1.6. Стороны вправе изменить конечные сроки выполнения работ, являющихся предметом Договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
1.7. Подрядчик  выполняет  работы, являющиеся предметом настоящего Договора – собственными силами.
1.8. Заявителем государственной экспертизы проектной документации выступает Заказчик.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. передать Подрядчику техническое задание на проведение предпроектных работ;
2.1.2. принимать, рассматривать, согласовывать и утверждать предоставляемые Подрядчиком материалы и документы, касающиеся предмета Договора;
2.1.3. оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных Договором;
2.1.4. привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной предпроектной документации или выполненных изыскательских работ;
2.1.5. своевременно принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы по настоящему Договору.
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2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. осуществлять проверку хода и качества работ, выполняемых  Подрядчиком, не вмешиваясь в его производственную и хозяйственную деятельность;
2.2.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи результатов, уплатив Подрядчику часть установленной договорной цены за работы, выполненные до получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения Договора;
2.2.3. требовать возмещения причиненных Заказчику убытков;
2.2.4. потребовать от Подрядчика представления дополнительного количества экземпляров предпроектной документации сверх установленного Договором;
2.2.5. отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным либо уже просрочено.
2.3. Подрядчик обязан:
2.3.1. подготовить и передать на утверждение Заказчику задание на проектирование;
2.3.2. собрать все необходимые исходные данные для выполнения проектно-изыскательских работ;
2.3.3. подготовить и передать на утверждение Заказчику перечень выявленных отступлений от действующих норм ТНПА;
2.3.4. не позднее трех рабочих дней с момента выявления обстоятельств, информировать Заказчика в письменной форме;
· об обстоятельствах, препятствующих выполнению Подрядчиком принятых на себя обязательств по договору;
· о невозможности получения ожидаемого результата работ;
2.3.5. надлежаще выполнить предусмотренные настоящим Договором работы в соответствии с техническим заданием, нормами и правилами, установленными законодательством, в сроки, установленные Договором;
2.3.6. предупредить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных последствий выполнения указаний Заказчика, или о любых иных, в том числе не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят качеству результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок;
2.3.7. по письменному требованию Заказчика Подрядчик обязан передавать Заказчику разработанную документацию на электронном носителе;
2.3.8. информировать Заказчика течение 5 (пяти) рабочих дней в письменной форме по его запросу о ходе выполнения работ, предусмотренных Договором;
2.3.9. предоставить Заказчику обоснование договорной цены работ (предпроектных, проектно-изыскательских), являющихся предметом Договора, в том числе выполняемых субподрядчиками;
2.3.10. Подрядчик не имеет права передавать предпроектную и иную документацию, содержащую сведения о предмете настоящего Договора, третьим лицам без согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и Договором;
2.3.11. передать Заказчику 3 (три) экземпляра проектной документации по окончании работ, предусмотренных настоящим Договором.
2.4. Подрядчик имеет право:
2.4.1. самостоятельно определять способы выполнения работ по настоящему Договора;
2.4.2. привлекать к исполнению своих обязательств субподрядчиков на условиях настоящего Договора, в случаях предусмотренных п.1.7. Договора;
2.4.3. отступать от требований, содержащихся в задании на разработку предпроектной документации, только с письменного согласия Заказчика с внесением соответствующих изменений в задание на проектирование;
2.4.4. получать плату за результаты работ.
2.5. Стороны обязуются:

2.5.1. не совершать действий коррупционной направленности, предусмотренных статьей
37 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» от 15.07.2015 года № 305-З (О борьбе с коррупцией»;
2.5.2. при выявлении действий коррупционной направленности со стороны должностных лиц контрагента с целью получения каких либо неправомерных преимуществ или для реализации иных неправомерных целей, сторона, которой стало известно об этих действиях, обязана незамедлительно письменно уведомить другую сторону, представив соответствующее подтверждение.
2.6. Стороны имеют иные права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Стоимость выполненных предпроектных работ, в соответствии со сметой, рассчитанной на основании Методических указаний о порядке определения стоимости разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности ресурсным методом в соответствии с требованиями действующего законодательства, составляет ____________________________________белорусских рублей.
Стоимость работ определена на основании расчета (калькуляции), рассчитанной Подрядчиком в соответствии с законодательством, регулирующим вопросы ценообразования (Приложение №3).
3.2 Цена по Договору корректируется в случаях предусмотренных действующим законодательством:
3.3. После завершения Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Договором, Заказчику передаются результаты работ с предоставлением накладной на передачу результатов работ, акта сдачи-приемки выполненных работ, 3 (три) экземпляра предпроектной документации.
3.4. Расчет за фактически выполненные работы производится посредством перечисления денежных средств со счетов органов казначейства на текущий (расчетный) счет Подрядчика, после передачи Заказчику Результата работ, без авансирования. 
	Заказчик уплачивает Подрядчику в размере 80% от общей стоимости работ в течении 60 банковских дней после выполнения всех работ или уплачивает ее частями в тот же срок после завершения выполнения отдельных видов (этапов) работ в соответствии с календарным планом.
	Окончательный расчет за выполненные работы (20 % от общей стоимости) будет производиться после получения положительного заключения органов государственной экспертизы и передачи проектной документации по накладной согласно п.2.3.11. 
3.5. Основанием для оплаты являются:
· накладная на передачу – (трех) экземпляров предпроектной документации;
· акт сдачи0приемки выполненных предпроектных работ.
3.6. Заказчик  обязуется  предоставить  документы  на  оплату  в  полном  объеме в территориальные органы казначейства не позднее 60 банковских дней с момента оформления и подписания сторонами двухстороннего акта.
3.7. В случае приостановки или прекращения работ по требованию Заказчика, не связанному с нарушением Подрядчиком договорных обязательств, Заказчик обязуется предоставить документы на оплату фактически выполненных работ не позднее 60 (шестьдесят) банковских дней, с момента оформления и подписания сторонами двухстороннего акта.
3.8. При выявлении дополнительных работ Подрядчик обязан своевременно сообщить об этом Заказчику. При неполучении от Заказчика ответа в течение 10 (десяти) календарных дней Подрядчик вправе приостановить выполнение Работ.
В случае необходимости выполнения дополнительных работ  подрядчик для их выполнения определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Подрядчик не выполнивший обязанности, предусмотренные настоящим пунктом, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных (не согласованных) работ.
3.9. Работы, выполненные некачественно по вине Подрядчика, не подлежат оплате до устранения выявленных недостатков за счет средств Подрядчика в срок, указанный Заказчиком.
3.10. Источник финансирования: местный бюджет.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.
4.1. После завершения Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Договором, Заказчику передаются результаты работ с предоставлением накладной на передачу результатов работ по форме, установленной Правилами, акта сдачи-приемки выполненных предпроектных работ, в количестве двух экземпляров.
4.2. Заказчик после получения результатов работ, накладной на передачу результатов работ, акта оказанных услуг или акта сдачи-приемки выполненных предпроектных работ, обязан в пятидневный срок подписать накладную на передачу результатов работ, соответствующий акт или направить Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ от приемки результатов работ.
4.3. При наличии мотивированного отказа Заказчика от принятия работ в пятидневный срок Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем замечаний и сроками их устранения.
4.4. По истечении установленного срока для подписания акта оказанных услуг или акта сдачи-приемки выполненных предпроектных работ и отсутствия мотивированного отказа от приемки выполненных работ считаются принятыми Заказчиком.
4.5. При наличии в полученной от Подрядчика предпроектной документации недостатков, препятствующих незамедлительному использованию результата работ Заказчиком, либо устранение которых требует неприемлемых для Заказчика затрат времени, либо в случае несоответствия разработанной Подрядчиком проектно-сметной документации заданию на проектирование, архитектурно-планировочному заданию Заказчик вправе отказаться от Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
4.6. Приемка и оценка документации осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.7. Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям нормативных правовых актов и технических нормативных правовых, строительным, санитарным, противопожарным нормам и правилам, иным требованиям законодательства Республики Беларусь, а также утверждённому архитектурно-планировочному заданию
4.8. При обнаружении недостатков в проектно-сметной документации Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан за свой счет и в срок, указанный Заказчиком, устранить выявленные недостатки, переделать предпроектную, проектно-сметную документацию, произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.
4.9. Риск случайной гибели (повреждения) результатов работ до передачи Заказчику, а так же случайной невозможности исполнения работ несет Подрядчик.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
5.2. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, и уплачивает неустойку (пеню) Заказчику:
- за несоблюдение сроков выполнения работ, установленных настоящим Договором - в размере 0,2 процента стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 20 процентов их стоимости.
5.3. При расторжении Договора Заказчиком по обстоятельствам, предусмотренным п.6.2. Договора, Подрядчик сверх неустойки (пени) предусмотренной п. 5.2. Договора возмещает Заказчику затраты, связанные с проведением процедуры закупки, на основании которой Подрядчик был выбран победителем, в размере 2 (двух) базовых величин.
5.4. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если такое неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств. Такими обстоятельствами стороны признают наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, забастовки, война или военные действия, а так же принятие актов органами власти и управления, препятствующих выполнению работ.
5.5. Подрядчик несет ответственность:
· за принятые и (или) оплаченные работы и (или) услуги стоимость которых превышает рассчитанную в соответствии с установленным законодательством порядком;
· за принятые и (или) оплаченные работы и (или) услуги не подтвержденные документально соответствующими расчетами и обоснованиями;
· за достоверность представленных Заказчику данных в актах сдачи-приемки выполненных работ (или) сметах, пр..
В случае выявления контролирующими органами при проведении проверки Заказчика завышений объема выполненных работ и предъявления в связи с этим к уплате Заказчику экономических (штрафных) санкций, Подрядчик возмещает Заказчику сумму экономических (штрафных) санкций в размере 100 (сто) процентов, предъявленных к уплате Заказчику, и сумму завышения в полном объеме.
5.6. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных работ в случае несвоевременного финансирования заказчика из бюджета.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть расторгнут до завершения выполнения работ в полном объеме по требованию:
6.1.1. Заказчика:
6.1.1.1. при нецелесообразности дальнейшего проведения работ, являющихся предметом Договора;
6.1.1.2. в случае изменения условий финансирования работ, являющихся предметом Договора;
6.1.2. любой из Сторон:
6.1.2.1. если на предложение о внесении изменений в существенные условия Договора другая Сторона не дала ответ в установленный срок или отказалась от изменения его условий;
6.1.2.2. при нахождении одной из Сторон по Договору в процессе ликвидации (прекращения деятельности) или возбуждении в отношении нее производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) и открытии конкурсного производства.
6.1.3. Предложение о расторжении Договора направляется заинтересованной Стороной в письменной форме другой Стороне, которая обязана рассмотреть его в 5-дневный срок с момента получения указанного предложения.
При согласии другой Стороны на расторжение Договора Сторонами оформляется акт приемки-сдачи выполненных работ, с указанием:
· стоимости фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ;
· перечня передаваемых Заказчику результатов работ, в том числе требующих доработки;
· обязательств сторон, связанных с расторжением Договора.
6.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результатов работ в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях, если:
· Подрядчик в течение 15 (пятнадцать) календарных дней не приступает к исполнению Договора;
· во время выполнения работы стало очевидно, что она не будет выполнена Подрядчиком надлежащим образом и в назначенный срок не будут устранены указанные Заказчиком недостатки.
6.2.1. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Заказчиком в письменной форме Подрядчику.
В течении 5 календарных дней с даты получения Подрядчиком уведомления Сторонами составляется акт о прекращении договорных отношений с указанием:
· стоимости фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ;
· перечня передаваемых Заказчику результатов работ, в том числе требующих доработки;
· обязательств сторон, связанных с расторжением Договора.

В случае отказа Подрядчика от составления акта о прекращении договорных отношений и (или) отсутствия на объекте в срок указанный в уведомлении Заказчик вправе составить указанный акт в одностороннем порядке (в двух экземплярах).
Экземпляр акта о прекращении договорных отношений направляется Подрядчику не позднее 5 календарных дней с момента составления.
Договор считается расторгнутым с момента оформления акта о прекращении договорных отношений.
6.2.2. В случае расторжения настоящего Договора, одностороннего отказа от его исполнения Заказчик вправе требовать возмещения причиненных ему убытков, а также передачи незавершенного результата работ. В этом случае Подрядчик обязан передать незавершенный результат Работ, а также оформленную в период выполнения работ документацию.
6.3. В процессе исполнения Договора Заказчик и (или) Подрядчик имеют право требовать изменения существенных условий Договора:
· при изменении законодательства, регулирующего порядок заключения и исполнения договоров;
· в иных случаях, установленных законодательством.
6.4. Одна из сторон обязана уведомить другую сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменной форме о возникновении обстоятельств, требующих изменения условий Договора, и направить в ее адрес предложения об изменении условий Договора.
Другая сторона в течении 5 (пяти) рабочих дней обязана рассмотреть предложения об изменении условий Договора и в случае согласия подписать дополнительное соглашение к Договору или отказаться от его подписания.
6.5. Все изменения условий Договора и расторжение Договора оформляется в письменной форме путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон до момента исполнения ими всех своих обязательств по настоящему Договору.
7.2. Все подписанные Сторонами дополнительные соглашения, приложения к настоящему Договору и согласованные сметы (сметные расчеты) являются его неотъемлемой частью.
7.3. В соответствии с предметом настоящего Договора Подрядчик передает Заказчику все исключительные имущественные права на результаты работ по Договору.
7.4. Подрядчик несет риск случайной невозможности исполнения Договора.
7.5. Споры, возникающие между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке и в соответствии с установленными правилами подведомственности и подсудности.
7.6. Лицо, чьи права или законные интересы нарушены, с целью непосредственного урегулирования спора с нарушителем этих прав или интересов вправе предъявить ему претензию.
Получатель претензии в течение 10 календарных дней со дня ее получения письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии. При частичном или полном отклонении претензии к ответу прилагаются копии документов, обосновывающие отклонение претензии.
7.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ:
8.1. Приложение 1 – Техническое задание.
8.2. Приложение 2 - Протокол согласования договорной цены.
8.3. Приложение 3 – Сводная смета (расчет, калькуляция) на разработку предпроектной документации.

8.4. Приложение 4 – Копия справки из одного источника.
8.5. Приложение 5 – Копия доверенности.
8.6. Приложение 6 – Календарный план.
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р/с: BY84 AKBB 3012 0961 1001 9550 0000
ОАО «АСБ Беларусбанк»,БИК: AKBBBY2X
УНП 192442481, ОКПО 382253685000
тел/факс +375 17 342 00 75




	

			 
м.п.	м.п.


 (
8
)
Приложение №2
к договору подряда 

Протокол согласования договорной цены

Наименование проектных работ:«_____________________________________________».

Заказчик: Коммунальное унитарное предприятие «Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г. Минска».

Подрядчик: ____________________________________________.

Договорная  цена:	_______________________ белорусских рублей.
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