
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	


СМЕТА по объекту строительства

	Наименование объекта
	4210.  Текущий ремонт с заменой дверного блока и двух стеклопакетов у входа в психологический центр  в общежитии № 8 БГПУ по ул.Чюрлениса,3 в г.Минске 

	Заказчик
	Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка»

	Генподрядчик (Подрядчик)
	

	Субподрядчик
	


	Смета составлена в ценах на
	1 ОКТЯБРЯ 2026 г.
	Цены
	с НДС
	Регион строительства
	г.Минск
	Тарифная ставка  4 разряда
	16.96
	руб.

	
	(дата разработки)
	
	(вид цены)
	
	(название региона строительства)
	
	
	


	 Номер по смете
	Обоснование
	Наименование работ, ресурсов, расходов
	Ед.изм.

Кол-во
	Стоимость ед.изм / Всего, руб.

	
	
	
	
	Зарплата рабочих
	Эксплуатация машин
	Материалы, 

оборудование
	Транcпорт
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	Всего
	в т.ч. 

зарплата
	
	
	

	

	Cмета: 1. 1. Локальная смета

	 Ж000 Раздел сметы (ПТМ)

	 1.
	Е9-356-1

(58.54 / 65.8073) 
	демонтаж дверных блоков из алюминиевых сплавов в наружных дверных проемах в кирпичных стенах с креплением дюбелями, при площади проема до 3 м2  Демонтаж  К=0,3

Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	679.56
	3.50
	
	
	
	683.06

	
	
	
	0.02973
	20.20


	0.10

К1=0.3
	
	
	
	20.30 

	2.
	Е9-356-1

(58.54 / 65.8073) 
	Установка дверных блоков из алюминиевых сплавов в наружных дверных проемах в кирпичных стенах с креплением дюбелями, при площади проема до 3 м2  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	2265.2
	11.65
	
	152.92
	12.08
	2 441.85

	
	
	
	0.02973
	67.34


	0.35


	
	4.55 


	0.36


	72.60 

	3.
	2/30-40-25/10

 
	Блок дверной наружный из алюминиевого профиля4 пл14-4-14-4  

	м2
	
	
	
	2 265.00
	129.56
	2 394.56

	
	
	
	2.973
	
	
	
	6733.85 


	385.18


	7119.03 

	4.
	Е10-244-1

(83.83 / 51.0893) 
	Установка автоматических закрывателей (доводчиков) на двери наружные входные  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	10 ШТ.
	111.19
	0.68
	
	0.85
	0.07
	112.79

	
	
	
	0.1
	11.12


	0.07


	
	0.09 


	0.01


	11.29 

	5.
	1/10-250-20-30/10

 
	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе  

	шт.
	
	
	
	37.52
	2.98
	40.50

	
	
	
	1
	
	
	
	37.52 


	2.98


	40.50 

	6.
	Е9-70-1

(58.54 / 65.8073) 
	Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков с алюминиевыми переплетами к кирпичным стенам полиуретановой пеной  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М
	226.78
	
	
	127.42
	10.12
	364.32

	
	
	
	0.07
	15.87


	
	
	8.92 


	0.71


	25.50 

	7.
	Е63-27-1

(83.83 / 51.0893) 
	Замена стеклопакетов в пластиковых окнах  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	218.18
	
	
	
	
	218.18

	
	
	
	0.0271
	5.91


	
	
	
	
	5.91 

	8.
	1/10-220-70-10/7

 
	Стеклопакет двухкамерный, 6 тон 12-4-10-4и  

	м2
	
	
	
	420.00
	33.35
	453.35

	
	
	
	2.71
	
	
	
	1138.20 


	90.38


	1228.58 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	120
	1
	0
	7923
	480
	8524

	ОХР и ОПР:
	75

	Плановая прибыль:
	77

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	8675

	ИТОГО прямые затраты по смете:
	120
	1
	0
	7923
	480
	8524

	ОХР и ОПР:
	75

	Плановая прибыль:
	77

	ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:
	8675

	ВСЕГО прямые затраты:
	120
	1
	0
	7923
	480
	8524

	ОХР и ОПР:
	75

	Плановая прибыль:
	77

	ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:
	8675


РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

	№ пп
	Код
	Наименование материала
	Единица измерения
	Количество
	Цена материала

с НДС
	Стоимость материала

с НДС
	% трансп. и зср
	Стоимость трансп. и зср  с НДС

	Материалы подрядчика

	1. 
	1/10-240-30-45/11
	Дюбель металлический рамный 10х112

01.10.2026 ОРБ
	10 шт.
	1.180281
	3.29
	3.88
	7.94%
	0.31

	2. 
	1/10-170-10/35
	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 9,6-10,6 мм

01.10.2026 ОРБ
	шт.
	0.028838
	8.58
	0.25
	7.94%
	0.02

	3. 
	1/10-170-10/165
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм

01.10.2026 ОРБ
	шт.
	0.031217
	4.45
	0.14
	7.94%
	0.01

	4. 
	1/10-110-50-15/225
	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта

01.10.2026 ОРБ
	м3
	0.000045
	377.50
	0.02
	7.94%
	

	5. 
	1/10-110-50-15/265
	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта

01.10.2026 ОРБ
	м3
	0.000178
	529.92
	0.09
	7.94%
	0.01

	6. 
	1/10-240-35/36
	Заглушка полиэтиленовая рамного анкера

01.10.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.011803
	14.04
	0.17
	7.94%
	0.01

	7. 
	2/30-40-25/10
	Блок дверной наружный из алюминиевого профиля4 пл14-4-14-4

.  .
	м2
	2.973
	2 265.00
	6733.85
	5.72%
	385.18

	8. 
	1/10-170-10/15
	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм

01.10.2026 ОРБ
	шт.
	0.04
	2.12
	0.09
	7.94%
	0.01

	9. 
	1/10-250-20-30/10
	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе

01.10.2026 ОРБ
	шт.
	1
	37.52
	37.52
	7.94%
	2.98

	10. 
	1/10-135-30/70
	Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке

01.10.2026 ОРБ
	л
	0.595
	14.99
	8.92
	7.94%
	0.71

	11. 
	1/10-220-70-10/7
	Стеклопакет двухкамерный, 6 тон 12-4-10-4и

.  .
	м2
	2.71
	420.00
	1138.20
	7.94%
	90.38

	ИТОГО Материалы подрядчика :
	
	 7923
	
	 480

	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО :
	
	 7923
	
	 480


РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
	  № пп
	Код
	Наименование машин и механизмов
	Единица измерения
	Количество
	Цена маш-часа

с НДС
	Стоимость механизма

с НДС
	Цена зарплаты машиниста
	Стоимость зарплаты машиниста

	Механизмы подрядчика

	1. 
	М134041
	Шуруповерт
	МАШ.-Ч
	0.24542115
	1.06
	0.26
	
	

	2. 
	М331615
	Дрели электрические
	МАШ.-Ч
	0.6453827
	0.40
	0.26
	
	

	ИТОГО Механизмы подрядчика :
	
	 1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО :
	
	 1
	
	


РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

	№ пп
	Наименование затрат
	Стоимость работ и затрат, руб.

	
	
	в ценах составления сметы на

1 ОКТЯБРЯ 2026
	в ценах выполнения работ на

НОЯБРЬ 2026

	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода  1 ОКТЯБРЯ 2026 – НОЯБРЬ 2026  составляет 1.018081

	 
	Tрудозатраты рабочих, чел-час
	
	7,76
	7,76

	
	Tрудозатраты машинистов, чел-час
	
	
	

	
	BCEГO трудозатрат, чел-час
	
	7,76
	7,76

	
	Заработная плата
	1
	120,44
	122,62

	
	Эксплуатация машин и механизмов всего
	1
	0,52
	0,53

	
	в т.ч. заработная плата машинистов
	1
	
	

	
	Mатериалы
	
	7 923,13
	8 066,39

	
	в т.ч.  материалы подрядчика
	
	7 923,13
	8 066,39

	
	.         материалы заказчика
	
	
	

	
	Tранспортные и заготовительно-складские расходы
	1
	479,62
	488,29

	
	в т.ч.  транспорт и зср материалов подрядчика
	
	479,62
	488,29

	
	.         транспорт и зср материалов заказчика
	
	
	

	
	.         перевозка грузов (С310 и С311)
	
	
	

	
	ИTOГO прямых затрат
	
	8 523,71
	8 677,83

	2
	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы
	1
	74,81
	76,16

	
	.      1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	83.83
	14.27
	

	
	.      4.монтаж металлических конструкций (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	58.54
	60.54
	

	3
	Плановая прибыль
	1
	76,74
	78,13

	
	.      1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	51.0893
	8.7
	

	
	.      4.монтаж металлических конструкций (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	65.8073
	68.04
	

	4
	Bременные (титульные) здания и сооружения
	
	
	

	
	Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)
	15
	
	

	5
	Зимние удорожания
	0,93
	
	

	
	-     в т.ч. зарплата в зимнем удорожании
	
	
	

	
	ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	8 675,26
	8 832,12

	6
	Прочие затраты, в том числе:
	
	40,95
	41,69

	
	Средства по уплате обязательных страховых взносов
	34
	40,95
	41,69

	
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика
	
	
	

	
	Pазъездной характер работ
	
	
	

	
	Перевозка рабочих
	
	
	

	
	Командировочные расходы
	
	
	

	
	Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697)
	
	
	

	7
	ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	8 716,21
	8 873,81

	
	в том числе стоимость подрядных работ
	
	8 716,21
	8 873,81

	
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)
	1
	
	

	
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	
	

	
	ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	8 716,21
	8 873,81

	8
	Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	

	
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)
	
	
	

	9
	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности
	
	8 716,21
	8 873,81

	11
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)
	
	
	1,01808125

	12
	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)
	
	
	8873,81

	14
	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации
	
	8 716,21
	8 873,81

	
	Mатериалы заказчика  (Mат+Tрансп+ЗCP) (-)
	
	
	

	16
	Итого объем работ для налогообложения
	
	8 716,21
	8 873,81

	17
	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %
	
	
	

	18
	Сумма HДC по ставке ______ %
	
	
	

	
	ВСЕГО выполнено работ
	
	8 716,21
	8 873,81

	
	Сметная стоимость прочих средств
	
	
	275,34

	
	.                   средства на содержание заказчика, застройщика технический надзор
	
	
	229,45

	
	в том числе: средства на выполнение мероприятий по обращению с отходами, подлежащими хранению, использованию, обезвреживанию, захоронению
	
	
	

	
	.                   другие средства, необходимые для проведения текущего ремонта
	
	
	

	
	.                   НДС 20% на прочие средства
	
	
	45,89

	
	
	
	
	

	20
	Сумма прописью  Восемь тысяч восемьсот семьдесят три руб. 81 коп. 


	Составил 
	
	
	
	
	

	 
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)

	Проверил
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)


1
1

