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                 Договор   строительного   подряда № __________ 
             ___________2026 год                                                                                                                       г. Жодино
     ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КУЗНЕЧНЫЙ ЗАВОД ТЯЖЁЛЫХ ШТАМПОВОК» (ОАО «КЗТШ») (222160, г. Жодино, ул. Кузнечная, 26), именуемое в дальнейшем Заказчик,  в  лице заместителя директора по коммерческим вопросам Стояновского Виталия Михайловича, действующего на основании доверенности №946 от 08.05.2025 г.,  с одной  стороны,   и       

                                                                                     , именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора                                                , действующего на основании ______________, с другой  стороны, вместе именуемые «СТОРОНЫ», в соответствии с  Правилами заключения и исполнения договоров (контрактов) строительного подряда», утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 Сентября 1998 г. за № 1450, с учетом дополнений и изменений (в дальнейшем Правила), нормами гражданского законодательства РБ и по результатам процедуры запроса ценовых предложений заключили  настоящий  договор о нижеследующем: 
1. Предмет  договора.
1.1. Предметом договора является выполнение комплекса строительно-монтажных работ с модернизацией существующих механических вагонных весов в весы вагонные электронные,  расположенном на территории ОАО «КЗТШ» в  г. Жодино по ул. Кузнечная,26.
     1.2. Заказчик обязуется принять комплекс выполненных объемов работ и оплатить его в соответствии с ценой, установленной настоящим договором.

     1.3. Срок выполнения комплекса работ: с 10.11.2026г по 31.12.2026г., в соответствии с требованиями нормативно-технической  документации, при условии выполнения Заказчиком п.3.1.1 -3.1.7 настоящего договора.

     1.4. Сроки производства работ могут быть перенесены в соответствии с п. 8.2 настоящего договора,  по согласованию с Заказчиком.

     1.5. Источник финансирования -  собственные средства Открытого акционерного общества «Кузнечный завод тяжёлых штамповок».
     1.6. Для выполнения отдельных видов работ, являющихся предметом настоящего договора, Подрядчик вправе привлекать субподрядные организации. Привлечение субподрядной организации осуществляется с письменного согласия Заказчика.

     1.7. Технические и метрологические характеристики устанавливаемого оборудования изложены в Приложении №1 «Спецификация».
                                                                2. Цена  договора.

     2.1. Договорная (контрактная)  цена работ по объекту на дату окончания работ принята по результатам процедуры запроса ценовых предложений и рассчитана с даты начала выполнения подрядных работ до завершения нормативного срока с применением прогнозных индексов цен стоимости строительно-монтажных работ, оборудования и прочих затрат, утверждаемых Министерством экономики Республики Беларусь, с учетом налогов, отчислений согласно законодательству и составляет_______                  (    рублей       копеек), в том числе НДС 20% -          белорусских рублей, в том числе:
- стоимость строительно-монтажных работ по неизменной договорной (контрактной) цене–         белорусских рублей, в том числе НДС 20% -   белорусских рублей, 
- стоимость оборудования поставки Подрядчика (справочно, уточняется по факту поставки)–            белорусских рублей, в том числе НДС 20%  _________- белорусских рублей.
      2.2.  Договорная (контрактная)  цена строительства объекта может корректироваться  в случаях изменения:

2.2.1 налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование неизменной цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, установления и (или) отмены налоговых льгот;
2.2.2  изменения прогнозных индексов цен стоимости строительно-монтажных работ, оборудования и прочих затрат;
2.2.3 нормативных правовых актов в сфере ценообразования в строительстве;

2.2.4 сроков выполнения подрядных работ, предусмотренных договором, при:
         -нарушении Заказчиком установленного договором порядка расчётов;
         -выявлении в ходе строительства дополнительных работ, влияющих на своевременное исполнение Под-   рядчиком своих договорных обязательств;

         - изменении даты начала выполнения подрядных работ и приостановлении строительства (выполнения подрядных работ) на срок не более трёх месяцев по обстоятельствам, не зависящим от сторон или зависящим от Заказчика.
3. Права и обязанности сторон.

      3.1.  Заказчик обязуется: 

      3.1.1.  обеспечить подвод стационарного либо временного электропитания с напряжением 220В к месту проведения работ;  

      3.1.2.  обеспечить Подрядчика автокраном с грузоподъёмностью не менее 10тонн;

           3.1.3. обеспечить своевременное финансирование объекта, своевременный прием и расчет за выполненные  работы;
     3.1.4. осуществлять технический надзор, контроль качества, выполняемых Подрядчиком работ; 

     3.1.5. предоставить Подрядчику в течение 5 (пяти) календарных дней, один  экземпляр  акта приемки  в эксплуатацию данного объекта  в соответствии с действующими ТНПА;
     3.1.6. обеспечить своевременное предоставление Подрядчику участков (территорий) для выполнения работ в соответствии с предметом заключенного договора, а также размещения строительных вагончиков, бытовок, складских помещений и т.п. на весь период проведения работ путем оформления соответствующих актов-допусков.

3.1.7. обеспечить немедленное (в день выявления) информирование подрядных организаций о фактах нахождения подчиненного им персонала вне территории выделенной для объектов модернизации, строительства по акту-допуску (наряду-допуску).
  3.2.    Заказчик имеет право:

3.2.1  Посещать стройку в течение всего периода строительства и знакомиться с ходом выполнения работ, соблюдая при этом правила техники безопасности;

3.2.2  Требовать от Подрядчика информацию о ходе выполнения подрядных работ;

3.2.3  Знакомиться по ходу выполнения подрядных работ и его окончания с документами, подтверждающими фактическую стоимость работ;

3.2.4 Требовать от Подрядчика устранения дефектов и недоделок, выявленных в ходе выполнения работ и в период гарантийной эксплуатации.
3.2.5 При обнаружении факта нахождения персонала Подрядчика работ (услуг), без соответствующей необходимости, вне территории, выделенной для выполнения работ по акту – допуску (наряду – допуску), Заказчик немедленно (в день выявления) информирует о данном факте Подрядчика работ (услуг), изымает временные пропуска и не допускает в последующем данных работников на территорию Заказчика.
3.3. Подрядчик обязуется:

3.3.1 Обеспечить организацию труда и осуществить выполнение подрядных работ в соответствии с утвержденной нормативно-технической документацией и в установленные настоящим договором сроки.

3.3.2 Обеспечить контроль за подчиненным персоналом в части касающейся не допущения его нахождения вне территории выделенной для выполнения подрядных работ по акту-допуску (наряду-допуску).

3.3.3 Обеспечить качество строительных работ, оформление соответствующей исполнительной документации, подтверждающей соответствие выполненных строительных работ требованиям нормативно-технической документации;

     3.3.4 Обеспечить поставку на объект необходимых металлоконструкций, материалов, поставка которых будет возложена на Подрядчика, согласно разделительной ведомости. Соблюдать положения СТБ 1306-2002 «Строительство. Входной контроль продукции»; 

     3.3.5 Устранять в ходе выполнения работ  и в период гарантийного срока выявленные недоделки и дефекты в сроки, согласованные с Заказчиком;

     3.3.6 Обеспечить содержание и  уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории, в бытовых, административных, складских помещениях и на площадках, предоставленных в пользование подрядчику на период выполнения работ либо находящихся в собственности Подрядчика и завезенных на территорию Заказчика на период выполнения подрядных работ по договору и нести ответственность за необеспечение требований культуры производства в соответствии  с законодательством. Осуществлять регулярно уборку строительной площадки от строительных отходов и мусора ( в том числе отходы от упаковки материалов и оборудования Подрядчика, поддоны и приспособления для транспортировки материалов и оборудования, отходы уборочного материала) и их вывоз за пределы площадки в специально отведенные для этого места, получив для этого разрешение в установленном порядке;

     3.3.7 Сдать Заказчику законченный объект в сроки, предусмотренные п.1.3. настоящего договора;

     3.3.8 Обеспечить сохранность конструкций, материалов, изделий, находящихся на строительной площадке, от начала работ до приемки Заказчиком возведенного объекта;

     3.3.9 Хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению подрядных работ, обеспечивать доступ Заказчика к ним в сроки согласно номенклатуры дел предприятия (систематизированного перечня дел), оформленного в установленном порядке;

     3.3.10 На момент ввода объекта в эксплуатацию передать Заказчику в полном объеме исполнительную проектно-сметную документацию в соответствии с действующими ТНПА;
     3.3.11  При условии работы на материалах Заказчика Подрядчик предоставляет вместе с актом приемки выполненных работ ведомость смонтированных материалов и оборудования в произвольной форме с обязательным указанием объекта строительства, наименования ТМЦ, единиц измерения, количества, цены и стоимости;
     3.3.12 Обязуется нести полную ответственность за соблюдение  норм расхода материалов под выполненный объем  работ, обязуется согласовывать с Заказчиком привлечение к исполнению договоров подряда субподрядных организаций.
3.3.13 Подрядчик при выполнении работ по настоящему Договору несет ответственность и обязан соблюдать нормы действующего законодательства по охране окружающей среды, принимать все предусмотренные проектом меры по рациональному использованию природных ресурсов, благоустройству территории, охране историко-культурных ценностей, сбору и иному обращению с отходами и все необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду. Обеспечивать систематический сбор (с обязательным разделением по видам) отходов, хранение образующихся отходов на строительной площадке в местах временного хранения отходов. При возникновении по его вине ущерба, обязан возместить его в полном объеме заявленных требований.

Все отходы, образующиеся в процессе производства работ по данному договору,  являются собственностью Подрядчика, за исключением отходов черных, цветных металлов, запасных частей б/у и содержащих драгоценные металлы, которые приходуются структурным подразделением Заказчика, в котором проводились работы.
Отходы и материалы, образующиеся в процессе производства работ по данному договору, являются собственностью Заказчика и принимаются структурным подразделением Заказчика, в котором проводились работы, одновременно с актом приемки выполненных работ по форме, утверждённой Заказчиком «Акт оприходования материалов, полученных от разборки».

 По окончанию работ Подрядчик обязуется освободить строительную площадку от неиспользованных материальных ресурсов, строительных отходов Подрядчика и временных построек в согласованные с Заказчиком сроки. 

Вывоз строительных отходов Подрядчика с территории завода осуществляется подрядной организацией. Сопроводительные паспорта перевозки отходов оформляет собственник отходов.
     3.3.14 Подрядчик обязуется обеспечить выполнение требований норм, правил и инструкций по охране труда, промышленной безопасности и культуре производства, действующих на территории РБ;  В области пожарной безопасности – обеспечить выполнение требований ТНПА противопожарного нормирования и стандартизации, действующих на территории Республики Беларусь, на месте производства работ по данному договору, в бытовых, административных, складских помещениях и на площадках, представленных в пользование Подрядчику на период строительства либо находящихся в собственности генподрядчика и завезённых на территорию Заказчика на период выполнения строительных работ по договору и нести ответственность за невыполнение требований ТНПА в соответствии  с законодательством. 

     3.3.15 Подрядчик обязуется за 5 (пять) календарных дней до начала выполнения работ письменно уведомить об этом Заказчика, предоставить Заказчику ППР, линейные графики с указанием видов работ и объемов согласно СН 1.03.04-2020.
     3.3.16 Обеспечить метрологический контроль средств измерения поставка которых возложена на Подрядчика и иметь действующий документ на территории РБ о проведении метрологического контроля.

     3.3.17 Подрядчик обязуется выставить электронный счет-фактуру по предъявленным объемам выполненных работ в срок до 7 числа включительно месяца следующего за отчетным.

     3.3.18  Осуществлять регулярно уборку строительной площадки от строительных отходов и мусора ( в том числе отходы от упаковки материалов и оборудования Подрядчика, поддоны и приспособления для транспортировки материалов и оборудования, отходы уборочного материала) и их вывоз за пределы площадки в специально отведенные для этого места, получив для этого разрешение в установленном порядке.
 3.3.19 Осуществлять ввоз ТМЦ (перемещения без участия автомобильного транспорта) на территорию Заказчика для выполнения работ по накладным ТТН-1, ТН-2 или накладной на внутреннее перемещение, действующей у Подрядчика,  с пометкой «Подлежит возврату» с указанием даты возврата. В накладной должен быть указан вид проводимых работ и объект, на котором проводятся работы.  
 3.3.20 Обеспечить своих работников в зависимости от условий и вида выполняемых работ полным перечнем средств индивидуальной защиты и нести ответственность за невыполнение требований правил и норм охраны труда в соответствии с законодательством, а также за неиспользование и не правильное применение работниками предоставленных им средств индивидуальной защиты.
3.3.21 Проводить перед началом каждой рабочей смены медицинское освидетельствование работников на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения с ведением журнала.
3.3.22 Проводить обслуживание-собственным сервисным центром, с выездом на предприятие Заказчика в срок от 12 до 72 часов с момента получения заявки.

Условия гарантийного ремонта изложены в руководстве по эксплуатации весов.
     3.4.    Подрядчик вправе:
3.4.1  Принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующие надлежащему исполнению договора.

3.4.2  Выполнить дополнительные работы, неучтенные в сметной документации, но необходимые для дальнейшего выполнения работ, сообщив об этом Заказчику немедленно письменно. Предложенные Подрядчиком мероприятия, вызывающие необходимость изменения проектных решений, подлежат рассмотрению Заказчиком в сроки, обеспечивающие своевременное выполнение строительных работ, но не более одного месяца со дня получения предложения Подрядчика. Если по истечении указанного срока не поступили возражения Заказчика, предложения Подрядчика считаются принятыми.

    3.4.3 Подрядчик назначает своего представителя для оформления актов на выполненные работы, осуществления контроля за ведением работ, проверки соответствия используемых конструкций, материалов, изделий и сметной документации. 

    3.4.4 Подрядчик несет ответственность за сохранность объекта в целом с даты  начала  работ  по дату подписания акта сдачи-приемки объекта в эксплуатацию, после чего такая ответственность переходит к Заказчику. 
4. Порядок расчетов.

     4.1 За расчетный период принимается – календарный месяц. 
    4.2 На приобретение оборудования Заказчик обязуется перечислить Подрядчику целевой аванс в размере 100% стоимости оборудования на основании его письменной заявки с указанием в ней наименования, количества, стоимости, поставщика, приложением копий счетов и договоров на закупку. По мере расходования целевого аванса Подрядчик предоставляет Заказчику отчет о его использовании с приложением копий товарно-транспортных накладных, копий платежных документов, подтверждающих оплату поставщику материальных ресурсов. Погашение целевых авансов производится по мере выполнения работ по монтажу приобретенного за его счет оборудования с приложением к акту выполненных работ ведомости смонтированного оборудования, количество которого подтверждается инженером по техническому надзору, и отражается в расчетах стоимости выполненных работ в справке формы С-3а. Срок закрытия целевого аванса – 1 месяц. Неиспользованный или использованный не по назначению целевой аванс подлежит возврату Заказчику по его требованию с уплатой процентов за пользование чужими денежными средствами.
    4.2.1  В соответствии с конкурсным предложением Подрядчика, Подрядчик предоставляет Заказчику фактически выполненный объем работ с привязкой к графику производства работ в разрезе проектно-технологических модулей.  

            В форме С-2б отдельными строками справочно Подрядчик обязан отражать стоимость оборудования и материалов Заказчика; стоимость оборудования Подрядчика, с обязательным выделением ставки и суммы НДС.

           Материалы поставки Подрядчика предъявляются по проектным (сметным) ценам с учетом прогнозного индекса цен, учтенного при формировании контрактной неизменной цены предложения Подрядчика. Отклонение стоимости материальных ресурсов от проектных (сметных) цен относится на хозяйственную деятельность Подрядчика. Подрядчик несет полную ответственность за стоимость материальных ресурсов поставки Подрядчика. 

           Стоимость оборудования поставки Подрядчика предъявляется по фактическим ценам на момент приобретения (включая транспортные и заготовительно-складские расходы) с предоставлением товарно-транспортных накладных (далее – ТТН) и копий протоколов проведенной процедуры закупки, подтверждающих стоимость оборудования. 

           Подрядчик предоставляет ведомости смонтированного оборудования поставки Заказчика (сверенного с бухгалтерией Заказчика) и Подрядчика, согласно ТТН.    
         4.2.2 При формировании стоимости дополнительных работ по форме С-2а, Заказчик оплачивает Подрядчику следующие виды затрат, без учёта снижения по элементам затрат: 
   - заработная плата, заработная плата машинистов.   

   - затраты по эксплуатации строительных машин и механизмов;

   - материалы поставки Подрядчика предъявляются  по проектным (сметным) ценам с учетом прогнозного индекса цен.

  - транспортные расходы, включая заготовительно-складские расходы по доставке материальных ресурсов Подрядчика. Транспортные расходы – сметный процент от сметной стоимости материалов.

   - общехозяйственные и общепроизводственные расходы; 

   - плановая прибыль;

   - затраты  на временные (титульные) здания и сооружения;

   - зимнее удорожание;

   - затраты связанные с отчислениями на социальное страхование определяются в размере 34%;

   - налоги и отчисления в бюджет и внебюджетные фонды в соответствии с действующим налоговым законодательством Республики Беларусь и нормативными документами. 

Размер и наименование затрат могут изменяться в соответствии с внесением изменений и дополнений  в действующую Инструкцию по определению сметной стоимости строительства и составлению  сметной документации от 18.11.2011 №51. В связи с изменением порядка определения налоговой базы по НДС (ст.392 ГК РБ, ст.120 НК РБ) Подрядчик предоставляет Заказчику единый акт сдачи-приемки выполненных строительных работ, выполненные Подрядчиком и Субподрядчиком по каждой части объекта.

     4.3 Строительные  материалы  Заказчика, передаваемые  Подрядчику для выполнения работ,  являются собственностью Заказчика, учитываются  у Подрядчика на за балансовом счете и не включаются  в объем реализации при налогообложении.  Материалы Заказчика предъявляются Заказчику в единицах измерения, согласно ТТН. Подрядчик обязан экономно и расчетливо использовать предоставленный Заказчиком материал и оборудование. 

     4.4 По окончании выполнения работ Подрядчик обязан сдать, а Заказчик принять неиспользованные материалы и оборудование поставки Заказчика в течении 1 (одного) месяца, а в случае не возврата в указанных срок, Подрядчик обязан возместить Заказчику стоимость неиспользованных материалов и оборудования поставки Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней с даты выставления счета Заказчиком. 

     4.5 Транспортные расходы, включая заготовительно-складские расходы по доставке материалов Заказчика на строительную площадку возмещаются Подрядчику по отдельно заключаемому договору.

     4.6 Некачественно выполненные работы оплате не подлежат, а до устранения дефектов не оплачиваются и последующие технологически связанные с ними работы. После устранения дефектов соответствующие виды работ подлежат оплате по ценам, действовавшим на момент первоначально установленного срока по  графику производства  работ.
      4.7  При использовании грузоподъёмного оборудования Заказчика, Подрядчик не включает данные затраты в расчёт стоимости работ.   

                                                    5. Надзор за строительством.

5.1. Для осуществления технического надзора Заказчик назначает своего представителя.

5.2. Подрядчик назначает руководителя выполнения комплекса работ и уведомляет об этом Заказчика в письменной форме не позднее 10 (десяти) календарных дней до их начала.

5.3. Представители Заказчика и Подрядчика оформляют справки о выполнении работ на объекте, о проверке соответствия используемых конструкций, оборудования, материалов, изделий, проектной документации составляют акты промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ. Представитель заказчика не вправе вмешиваться  в хозяйственную деятельность подрядчика.
5.4. Заказчик вправе при выявлении некачественно выполненных работ немедленно выдать письменное предписание Подрядчику об устранении дефектов. При необходимости Заказчик может приостановить выполнение работ.
6. Гарантийные обязательства.

6.1. Гарантийный срок на выполненный комплекс строительных работ устанавливается 5 (пять) лет, за исключением технологического и инженерного оборудования,  гарантийные сроки на которые устанавливается  заводом-изготовителем, а также материалов,  гарантийные сроки на которые установлены согласно паспортов. 
6.2. Исчисление гарантийного срока начинается со дня утверждения  в установленном  порядке акта приемки-сдачи объекта  в  эксплуатацию.

6.3. При передаче Заказчику объекта, Подрядчик оформляет гарантийный паспорт объекта по форме, установленной Министерством архитектуры и строительства, при передаче результата строительных работ -  гарантийное письмо.  Подрядчик гарантирует достижение объектом указанных в проектной  документации показателей  и  возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором на протяжении гарантийного срока, несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли  вследствие  естественного износа объекта или его частей,  неправильной его эксплуатации или неправильной инструкции по его эксплуатации, разработанной самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего строительства объекта, произведенного самим Заказчиком или  привлеченными им третьими лицами, некачественного поставленного Заказчиком оборудования и материалов.

6.4. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта, допущенные по вине Подрядчика, устраняются  за счет Подрядчика. Для участия в составлении акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов, приглашается представитель подрядчика, который должен прибыть на объект не позднее 5 календарных  дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. В случае неявки представителя подрядчика в установленный срок, акт составляется Заказчиком  (эксплуатирующей организацией) в одностороннем порядке и направляется подрядчику для устранения дефектов.

6.5.  Исчисление гарантийного срока эксплуатации объекта прерывается на время устранения дефектов, допущенных по вине Подрядчика. Время, на которое прерывается срок, исчисляется со дня подписания акта о выявлении дефектов и заканчивается датой подписания акта сдачи-приемки объекта.

7. Форс-мажорные обстоятельства.

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия и другие обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после заключения настоящего договора,  находящиеся вне контроля сторон, не позволяющие в рамках настоящего договора выполнить сторонами свои обязательства и непосредственно повлиявшие на возможность выполнения настоящего договора, действие которых не могло быть устранено разумными мерами сторон.
7.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения,  указанных в п. 7.1. настоящего договора обстоятельств, не позднее 3-х календарных дней с момента их наступления. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть  подтверждены Белорусской Торгово-промышленной палатой.

7.4. Не относить пожар, возникший в результате поджога, либо нарушений  требований норм и правил пожарной безопасности людьми к «форс-мажорным обстоятельствам», которые могут являться причиной освобождения от ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей по договору.

7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) продолжают действовать более 90 календарных дней, то каждая Сторона настоящего договора вправе в одностороннем порядке отказаться от договора, направив письменное уведомление об отказе от договора. 
8. Дополнительные условия.
     8.1. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение законодательства в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и культуре производства в соответствии с требованиями технических нормативно-правовых актов, действующих на территории РБ и требования которых распространяются на место производства работ по договору, а также в бытовых, административных, складских помещениях и на площадках, предоставленных в пользование Подрядчику на период выполнения работ, либо находящихся в собственности Подрядчика и завезенных на территорию Заказчика на период выполнения работ по договору. 
      8.2.Сроки  выполнения подрядных работ корректируются при не выполнении Заказчиком своих обязательств:
 - по передаче строительной площадки, обеспечению материалами, изделиями и оборудованием, поставляемых Заказчиком.

        8.3 Подрядчик обязуется обеспечить организацию труда, позволяющую осуществить  ввод  объекта в установленные  договором сроки выполнения работ.
        8.4 Стороны по окончании работ производят сверку остатков в натуральном и денежном выражении переданных для выполнения работ материалов Заказчика с составлением акта сверки.

9. Порядок изменения, дополнения и расторжения договора.

9.1. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.
10. Ответственность сторон.

10.1. При  невыполнении или ненадлежащем выполнении договорных обязательств  по  договору виновная сторона несет ответственность, предусмотренную договором, и уплачивает  неустойку (пеню) в действующих ценах. Выплата неустойки (пени) не освобождает виновную сторону от возмещения убытков в полном объеме. 

 Заказчик несет ответственность:
- за необоснованное уклонение от приемки выполненных строительных работ (объекта в эксплуатацию) и оформления  соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, - в размере 0,2% стоимости непринятых строительных работ  за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;

- за несвоевременное проведение расчётов за выполненные и принятые в установленном порядке строительные работы – в размере 0,2%  не перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 20% этой суммы;

- за нарушение сроков поставки материальных ресурсов и оборудования, поставка которых возложена на Заказчика, согласно разделительной ведомости - 0,2 % стоимости недопоставленных материальных ресурсов и оборудования за каждый день просрочки, но не более фактической стоимости их приобретения.

  Подрядчик  несет ответственность:
- за нарушение установленных в Договоре сроков выполнения комплекса работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2% стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 20 % их стоимости;

- за превышение по своей вине установленных договором сроков сдачи объекта в эксплуатацию – 0,15% стоимости объекта за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости объекта (результата строительных работ), а так же Подрядчик возмещает все налоги, сборы и иные расходы при переходе объекта в разряд сверхнормативного незавершенного строительства по вине Подрядчика;
- за несвоевременный возврат (приобретение) неиспользованных материалов, согласно п.4.4 – 0,2% его стоимости за каждый день просрочки, но не более стоимости этих материалов.

- за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах Заказчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока эксплуатации объекта), в размере 2% стоимости строительных работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока.
- за не выставление в установленный срок электронного счета-фактуры Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере не предъявленной суммы НДС по каждому факту отдельно. 

10.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязательства по договору третьему лицу без согласия другой стороны.

                                            11. Заключительные положения.

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения Сторонами взятых на себя по настоящему договору обязательств.
11.2. Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке.

11.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

12. Антикоррупционная обработка
12.1. Настоящей Антикоррупционной оговоркой Стороны заявляют об обоюдных искренних намерениях не совершать действия коррупционной направленности в отношениях между ними. Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Беларусь о противодействии коррупции (далее - антикоррупционные требования). Стороны обязуются обеспечить соблюдения антикоррупционных требований и не допускать действий коррупционной направленности при заключении, исполнении, изменении настоящего договора.

12.2.
Каждая из Сторон договора, ее работники и/или представители отказываются от совершения каких-либо действий в любое время, в любой форме и независимо от того, совершаются ли эти действия непосредственно или опосредованно, в том числе через третьих лиц, в отношении работников и/или представителей другой Стороны, в том числе от предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и других действий, ставящих работника и/или представителя в определенную зависимость, либо влияющих на принимаемые им решения и направленных на обеспечение выполнения этим работником и/или представителем каких-либо действий в свою пользу (предоставления неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; каких-либо гарантий; ускорения существующих процедур; иных действий, выполняемых работником и/или представителем в рамках своих должностных обязанностей, но идущих вразрез  с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами).

12.3.
Подрядчик обязуется уведомлять ОАО «КЗТШ» (далее по тексту – Заказчик) о любых случаях нарушения антикоррупционной оговорки, или о фактах, которые он считает коррупционными, письменным уведомлением, направленным в адрес Заказчика и (или) на электронную почту:   seb-kztsh@kztsh.by .

Дополнительно Подрядчик может уведомить Заказчика о любых фактах, которые Подрядчик считает коррупционными, посредством звонка либо сообщения на телефон доверия ОАО «КЗТШ» +375 44 5136782.

12.4.
Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф) в размере 10 000 (десяти тысяч) базовых величин Республики Беларусь в случае, если представителем Подрядчика  (работником, собственником, участником, иным представителем) совершено действие в виде дачи взятки работнику Заказчика, при этом факт получения взятки работником Заказчика  квалифицирован в качестве преступления, предусмотренного статьей 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь (получение взятки) и установлен вступившим в законную силу приговором (решением) суда Республики Беларусь. Факт освобождения лица от уголовной ответственности по факту дачи взятки в связи с добровольным заявлением о содеянном не освобождает Подрядчика от уплаты неустойки (штрафа). Размер базовой величины для расчета неустойки (штрафа) определяется на дату вступления в законную силу приговора (решения) суда по соответствующему преступлению о получении взятки работником Заказчика.

13. Юридические  реквизиты  сторон.
	Заказчик:

 ОАО «КЗТШ», 

222160, Минская обл., г. Жодино, ул. Кузнечная, 26, ком.201

р/с BY86 AKBB 3012 0616 0227 3620 0000 в ЦБУ № 616 ОАО «АСБ Беларусбанк»

г. Жодино, ул. 50 лет Октября, 25а, БИК - AKBBBY2Х;

УНН 600038921, ОКПО 047053066000

Зам. директора по   __________ Стояновский В.М.

коммерческим вопросам                

м.п.

	Подрядчик:




Приложение №1

к договору строительного подряда

 № ____________ 

от _________________ 2026 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Технические и метрологические характеристики весов
Весы электронные «_____________________»

	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	Модификация весов
	

	Класс точности по ГОСТ OIML R76-1-2011
	

	Максимальная нагрузка Max, кг
	

	Минимальная нагрузка Min, кг
	

	Действительная цена деления (шкалы) d и поверочный интервал весов (e), кг.
	

	Порог чувствительности весов, не более
	

	Влияние устройства установки нуля на результат взвешивания
	

	Напряжение питания, В
	

	Частота напряжения питания, Гц
	

	Пределы допускаемой погрешности

при первичной поверке, кг

От 1000 кг  до 25000 кг вкл. 

Свыше 25000 кг до 100000 кг вкл.

Свыше 100000 кг
	

	Пределы допускаемой погрешности в эксплуатации весов 

От 1000 кг  до 25000 кг вкл. 

Свыше 25000 кг до 100000кг вкл.

Свыше 100000 кг
	

	Диапазон выборки массы тары, в % от Мах
	

	Диапазон рабочих температур, °С

- для грузоприемного устройства

- для весового индикатора
	

	Время прогрева весов при включении, мин
	

	Степень защиты

- для датчиков

- для весового индикатора
	

	Потребляемая мощность, не более, ВА
	

	Аккумуляторная батарея, В
	

	Скорость движения без взвешивания, км/ч
	

	Направление движения 
	

	Длина кабеля до весовой, м
	

	Средний срок службы, лет
	

	Межповерочный интервал, месяцев
	


1. В стоимость договора включено:

· Доработка фундамента;

· Комплект тензодатчиков, суммирующая коробка, весовой индикатор;

· Работы по демонтажу рычажной системы / монтажу электронных компонентов;

· Первичная поверка с предоставлением весоповерочного вагона.

	Подрядчик:
_____ _______________ Ф.И.О.
м.п.
	Заказчик:
Зам.директора по___________ Стояновский В.М.

коммерческим вопросам

 м.п.
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