
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	


СМЕТА по объекту строительства

	Наименование объекта
	4209.  «Текущий ремонт холла пятого этажа учебного корпуса № 7 по улице Ф.Скорины,13 в г.Минске». 

	Заказчик
	Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка»

	Генподрядчик (Подрядчик)
	

	Субподрядчик
	


	Смета составлена в ценах на
	1 ОКТЯБРЯ 2026 г.
	Цены
	без НДС
	Регион строительства
	г.Минск
	Тарифная ставка  4 разряда
	16.96
	руб.

	
	(дата разработки)
	
	(вид цены)
	
	(название региона строительства)
	
	
	


	 Номер по смете
	Обоснование
	Наименование работ, ресурсов, расходов
	Ед.изм.

Кол-во
	Стоимость ед.изм / Всего, руб.

	
	
	
	
	Зарплата рабочих
	Эксплуатация машин
	Материалы, 

оборудование
	Транcпорт
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	Всего
	в т.ч. 

зарплата
	
	
	


	

	Cмета: 1. 1. Локальная смета

	 Ж000 Раздел сметы (ПТМ)

	 1.
	ПО

 
	потолок  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2.
	Е67-7-5

(61.01 / 39.57135) 
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп  Стесненность  К=1,2

Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	338.57
	4.11
	2.80
	
	
	342.68

	
	
	
	0.09
	30.47


	0.37

К1=1.2
	0.25


	
	
	30.84 

	3.
	Ц8-594-302

(61.01 / 39.57135) 
	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на распорных дюбелях, количество ламп в светильнике до 4  Стесненность  К=1,2

Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	3709.52
	2 210.74
	1 518.36
	89.08
	5.43
	6 014.77

	
	
	
	0.08
	296.76


	176.86

К1=1.2
	121.47


	7.13 


	0.43


	481.18 

	5.
	5/30-30-4-3-1-2-1/43

 
	Светильник светодиодный  

	шт.
	
	
	
	70.00
	3.72
	73.72

	
	
	
	8
	
	
	
	560.00 


	29.76


	589.76 

	6.
	Е61-1-8

(83.83 / 51.0893) 
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм  Стесненность  К=1,2

Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1382.49
	32.37
	22.04
	685.67
	54.30
	2 154.83

	
	
	
	0.906
	1252.54


	29.33

К1=1.2
	19.97


	621.22 


	49.20


	1952.29 

	7.
	Е15-311-3

(83.83 / 51.0893) 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз  Стесненность  К=1,2

Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	860.08
	0.90
	0.52
	69.29
	5.37
	935.64

	
	
	
	0.906
	779.23


	0.82

К1=1.2
	0.47


	62.78 


	4.87


	847.70 

	8.
	Е13-73-3

(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование поверхностей потолков  Стесненность  К=1,2

Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	105.7
	
	
	
	
	105.70

	
	
	
	0.906
	95.76


	К1=1.2
	
	
	
	95.76 

	9.
	1/10-230-15/200

 
	Грунтовка  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.21
	2.91

	
	
	
	16.31
	
	
	
	44.04 


	3.43


	47.47 

	10.
	Е61-4-7

(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм  Стесненность  К=1,2

Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	5630.25
	34.22
	23.30
	613.08
	48.67
	6 326.22

	
	
	
	0.1
	563.03


	3.42

К1=1.2
	2.33


	61.31 


	4.87


	632.63 

	11.
	8/2/1

 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.338
	
	
	
	
	
	 

	12.
	Е61-41-1

(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия  Стесненность  К=1,2

Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96
	100 М
	864.24
	
	
	149.16
	11.88
	1 025.28

	
	
	
	0.3
	259.27


	К1=1.2
	
	44.75 


	3.56


	307.58 

	13.
	Е62-17-6

(83.83 / 51.0893) 
	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%  Стесненность  К=1,2

Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	100М2
	950.52
	3.08
	2.10
	1 032.66
	81.88
	2 068.14

	
	
	
	0.906
	861.17


	2.79

К1=1.2
	1.90


	935.59 


	74.18


	1873.73 

	14.
	ПО

 
	стены  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	15.
	Е8-25-1

(83.83 / 51.0893) 
	демонтаж перегородок из стеклянных блоков при высоте этажа до 4 м  Стесненность  К=1,2 Демонтаж  К=0,3

Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ
	793.65
	2.24
	1.52
	
	
	795.89

	
	
	
	0.1915
	151.98


	0.43

К1=1.2 К2=0.3
	0.29


	
	
	152.41 

	16.
	Е11-5-3

(83.83 / 51.0893) 
	защита полиэтиленовой пленкой прим  Стесненность  К=1,2

Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	66.28
	0.51
	0.35
	162.80
	12.93
	242.52

	
	
	
	0.5
	33.14


	0.26

К1=1.2
	0.18


	81.40 


	6.47


	121.27 

	17.
	Е15-287-1

(83.83 / 51.0893) 
	Установка и снятие малярной ленты с лесов  Стесненность  К=1,2

Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100м
	48.44
	
	
	
	
	48.44

	
	
	
	0.5
	24.22


	К1=1.2
	
	
	
	24.22 

	18.
	Е53-24-1

(83.83 / 51.0893) 
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором  Стесненность  К=1,2

Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	10 М
	48.24
	5.65
	3.85
	
	
	53.89

	
	
	
	0.6
	28.94


	3.39

К1=1.2
	2.31


	
	
	32.33 

	19.
	1/10-230-60-40/5

 
	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая  

	т
	
	
	
	844.35
	67.04
	911.39

	
	
	
	0.021
	
	
	
	17.73 


	1.41


	19.14 

	20.
	Е13-68-5

(83.83 / 51.0893) 
	Добавлять при армировании сеткой  Стесненность  К=1,2

Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	362.26
	5.64
	
	140.40
	7.56
	515.86

	
	
	
	0.01
	3.62


	0.06

К1=1.2
	
	1.40 


	0.08


	5.16 

	21.
	Е61-2-7

(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм  Стесненность  К=1,2

Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	4516.79
	29.55
	20.12
	587.54
	46.64
	5 180.52

	
	
	
	0.12
	542.01


	3.55

К1=1.2
	2.41


	70.50 


	5.60


	621.66 

	22.
	8/2/1

 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.4056
	
	
	
	
	
	 

	23.
	Е61-1-4

(83.83 / 51.0893) 
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм  Стесненность  К=1,2

Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1217.09
	30.83
	21.00
	733.60
	58.12
	2 039.64

	
	
	
	1.2135
	1476.94


	37.41

К1=1.2
	25.48


	890.22 


	70.53


	2475.10 

	24.
	Е13-73-2

(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен  Стесненность  К=1,2

Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	1.2135
	107.03


	К1=1.2
	
	
	
	107.03 

	25.
	1/10-230-15/200

 
	Грунтовка ЛАКРИТ  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.21
	2.91

	
	
	
	21.84
	
	
	
	58.97 


	4.59


	63.56 

	26.
	Е15-311-1

(83.83 / 51.0893) 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз  Стесненность  К=1,2

Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	650.45
	0.89
	0.52
	64.94
	5.04
	721.32

	
	
	
	1.2135
	789.32


	1.08

К1=1.2
	0.63


	78.80 


	6.12


	875.32 

	27.
	Е15-339-1

(83.83 / 51.0893) 
	Акриловая окраска стен внутри помещений по декоративной штукатурке  Стесненность  К=1,2

Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	540.02
	0.64
	0.35
	171.72
	13.59
	725.97

	
	
	
	1.2135
	655.31


	0.78

К1=1.2
	0.42


	208.38 


	16.49


	880.96 

	28.
	Е15-326-3

(83.83 / 51.0893) 
	Декоративная штукатурка  внутренних поверхностей стен  Стесненность  К=1,2

Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	1692.47
	0.55
	
	
	
	1 693.02

	
	
	
	1.2135
	2053.81


	0.67

К1=1.2
	
	
	
	2054.48 

	29.
	1/10-230-15/395

 
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)  

	кг
	
	
	
	2.69
	0.21
	2.90

	
	
	
	54.61
	
	
	
	146.90 


	11.47


	158.37 

	30.
	1/10-230-60-50/15

 
	Штукатурка защитно-отделочная, водно-дисперсионная, с фактурой короед, белая (под колеровку), для наружных и внутренних работ (НВ), полимерная (П), пастовый состав (ПС), крупнозернистая  

	т
	
	
	
	3 592.40
	285.24
	3 877.64

	
	
	
	0.4854
	
	
	
	1743.75 


	138.46


	1882.21 

	31.
	Е67-7-1

(61.01 / 39.57135) 
	Демонтаж выключателей и розеток  Стесненность  К=1,2

Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	119.42
	
	
	
	
	119.42

	
	
	
	0.03
	3.58


	К1=1.2
	
	
	
	3.58 

	32.
	Ц8-591-501

(61.01 / 39.57135) 
	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением вяжущими растворами  Стесненность  К=1,2

Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	694.89
	
	
	10.79
	0.61
	706.29

	
	
	
	0.02
	13.90


	К1=1.2
	
	0.22 


	0.01


	14.13 

	33.
	5/20-40-4/6

 
	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели К-210  

	шт.
	
	
	
	1.32
	0.07
	1.39

	
	
	
	2
	
	
	
	2.64 


	0.14


	2.78 

	34.
	5/30-30-4-1-1/8

 
	Выключатель установочный двухклавишный С56-164  

	шт.
	
	
	
	8.00
	0.43
	8.43

	
	
	
	2
	
	
	
	16.00 


	0.86


	16.86 

	35.
	Ц8-591-901

(61.01 / 39.57135) 
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением вяжущими растворами  Стесненность  К=1,2

Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	807.82
	
	
	12.11
	0.68
	820.61

	
	
	
	0.01
	8.08


	К1=1.2
	
	0.12 


	0.01


	8.21 

	36.
	5/20-40-4/1

 
	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели КМ-205  

	шт.
	
	
	
	1.36
	0.07
	1.43

	
	
	
	1
	
	
	
	1.36 


	0.07


	1.43 

	37.
	5/30-30-4-1-2-2/1

 
	Розетка штепсельная  с рамкой  

	шт.
	
	
	
	8.00
	0.43
	8.43

	
	
	
	1
	
	
	
	8.00 


	0.43


	8.43 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	10030
	261
	178
	5663
	433
	16388

	ОХР и ОПР:
	8449

	Плановая прибыль:
	5161

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	29998

	ИТОГО прямые затраты по смете:
	10030
	261
	178
	5663
	433
	16388

	ОХР и ОПР:
	8449

	Плановая прибыль:
	5161

	ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:
	29998

	ВСЕГО прямые затраты:
	10030
	261
	178
	5663
	433
	16388

	ОХР и ОПР:
	8449

	Плановая прибыль:
	5161

	ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:
	29998


РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

	№ пп
	Код
	Наименование материала
	Единица измерения
	Количество
	Цена материала

без НДС
	Стоимость материала

без НДС
	% трансп. и зср
	Стоимость трансп. и зср  без НДС

	Материалы подрядчика

	1. 
	1/10-170-10/135
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм

01.10.2026 ОРБ
	шт.
	0.48
	4.44
	2.13
	7.94%
	0.17

	2. 
	5/30-40-2/21
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14-0,19 мм

01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.0248
	
	
	5.32%
	

	3. 
	5/90-10/4
	Дюбель монтажный У658

01.10.2026 ОРБ
	10 шт.
	3.264
	
	
	5.32%
	

	4. 
	5/20-20-3-4/10
	Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм

01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.2366
	22.30
	5.28
	5.32%
	0.29

	5. 
	5/30-30-4-3-1-2-1/43
	Светильник светодиодный

.  .
	шт.
	8
	70.00
	560.00
	5.32%
	29.76

	6. 
	1/10-230-60-45-15/50
	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100

.  .
	т
	1.7214
	360.00
	619.70
	7.94%
	49.20

	7. 
	1/10-280-20/40
	Вода

01.10.2026 ОРБ
	м3
	2.507561
	1.45
	3.65
	%
	

	8. 
	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая

01.10.2026 ОРБ
	м2
	2.2974
	4.96
	11.38
	7.94%
	0.89

	9. 
	1/10-160-20/15
	Ветошь

01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.526635
	2.45
	1.30
	7.94%
	0.11

	10. 
	1/10-280-10/20
	Мыло твердое хозяйственное

01.10.2026 ОРБ
	шт.
	8.931
	0.70
	6.25
	7.94%
	0.53

	11. 
	1/10-230-60-40/10
	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая

01.10.2026 ОРБ
	кг
	132.57855
	0.91
	120.65
	7.94%
	9.29

	12. 
	1/10-230-35/47
	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н

.  .
	кг
	0.8154
	5.00
	4.08
	7.94%
	0.33

	13. 
	1/10-230-15/200
	Грунтовка

01.10.2026 ОРБ
	кг
	16.31
	2.70
	44.04
	7.94%
	3.43

	14. 
	1/10-230-60-45-5/215
	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75

01.10.2026 ОРБ
	т
	0.516
	255.45
	131.81
	7.94%
	10.47

	15. 
	1/10-230-55-5/23
	Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное )

01.10.2026 ОРБ
	т
	0.00036
	595.00
	0.21
	7.94%
	0.02

	16. 
	1/10-235-3/101
	Пакля пропитанная

01.10.2026 ОРБ
	кг
	2.88
	6.50
	18.72
	7.94%
	1.50

	17. 
	1/10-230-60-45-15/20
	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных, ячеистобетонных и бетонных поверхностей, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М100/М150, F75

01.10.2026 ОРБ
	т
	0.03
	860.48
	25.82
	7.94%
	2.05

	18. 
	1/10-230-40-10/15
	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная

01.10.2026 ОРБ
	кг
	60.702
	14.00
	849.83
	7.94%
	67.38

	19. 
	1/10-230-60-55/5
	Шпатлевка клеемасляная

01.10.2026 ОРБ
	т
	0.020385
	3 828.05
	78.03
	7.94%
	6.20

	20. 
	1/10-160-10/110
	Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,2 мм

01.10.2026 ОРБ
	т
	0.011
	7 400.02
	81.40
	7.94%
	6.47

	21. 
	1/10-230-60-40/5
	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая

01.10.2026 ОРБ
	т
	0.021
	844.35
	17.73
	7.94%
	1.41

	22. 
	1/10-260-380/2
	Сетка ссш

.  .
	М2
	1.08
	1.30
	1.40
	5.72%
	0.08

	23. 
	1/10-230-60-45-15/50
	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100

.  .
	т
	2.220705
	400.00
	888.28
	7.94%
	70.53

	24. 
	1/10-230-15/200
	Грунтовка "ЛАКРИТ"

01.10.2026 ОРБ
	кг
	36.402
	2.70
	98.29
	7.94%
	7.65

	25. 
	1/10-230-35/47
	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н

.  .
	кг
	0.982935
	6.00
	5.90
	7.94%
	0.47

	26. 
	1/10-230-40-10/64
	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ , база (основа) белая, прозрачная

01.10.2026 ОРБ
	кг
	48.54
	3.27
	158.73
	7.94%
	12.62

	27. 
	1/10-235-20/772
	Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м

01.10.2026 ОРБ
	м2
	4.550625
	2.17
	9.88
	7.94%
	0.78

	28. 
	1/10-230-15/395
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)

01.10.2026 ОРБ
	кг
	54.61
	2.69
	146.90
	7.94%
	11.47

	29. 
	1/10-230-60-50/15
	Штукатурка защитно-отделочная, водно-дисперсионная, с фактурой "короед", белая (под колеровку), для наружных и внутренних работ (НВ), полимерная (П), пастовый состав (ПС), крупнозернистая

01.10.2026 ОРБ
	т
	0.4854
	3 592.40
	1743.75
	7.94%
	138.46

	30. 
	1/10-230-55-5/22
	Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное)

01.10.2026 ОРБ
	т
	0.000095
	451.68
	0.04
	7.94%
	

	31. 
	5/20-40-4/6
	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели К-210

01.10.2026 ОРБ
	шт.
	2
	1.32
	2.64
	5.32%
	0.14

	32. 
	5/30-30-4-1-1/8
	Выключатель установочный двухклавишный С56-164

.  .
	шт.
	2
	8.00
	16.00
	5.32%
	0.86

	33. 
	5/30-40-2/21
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм

01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.0011
	12.00
	0.01
	5.32%
	

	34. 
	5/20-40-4/1
	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели КМ-205

01.10.2026 ОРБ
	шт.
	1
	1.36
	1.36
	5.32%
	0.07

	35. 
	5/30-30-4-1-2-2/1
	Розетка штепсельная  с рамкой

.  .
	шт.
	1
	8.00
	8.00
	5.32%
	0.43

	ИТОГО Материалы подрядчика :
	
	 5663
	
	 433

	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО :
	
	 5663
	
	 433


РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
	  № пп
	Код
	Наименование машин и механизмов
	Единица измерения
	Количество
	Цена маш-часа

без НДС
	Стоимость механизма

без НДС
	Цена зарплаты машиниста
	Стоимость зарплаты машиниста

	Механизмы подрядчика

	1. 
	М021104
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т
	МАШ.-Ч
	0.45216
	61.42
	27.77
	20.52
	9.28

	2. 
	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	МАШ.-Ч
	6.09216
	20.96
	127.69
	16.96
	103.32

	3. 
	М330250
	Пистолет монтажный
	МАШ.-Ч
	0.0384
	1.47
	0.06
	
	

	4. 
	М331451
	Перфораторы электрические
	МАШ.-Ч
	3.10752
	0.88
	2.73
	
	

	5. 
	М331615
	Дрели электрические
	МАШ.-Ч
	3.289428
	0.33
	1.09
	
	

	6. 
	М331617
	Средства малой механизации
	МАШ.-Ч
	3.8863146
	21.41
	83.19
	14.58
	56.65

	7. 
	М400002
	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т
	МАШ.-Ч
	0.45216
	41.27
	18.66
	19.61
	8.87

	ИТОГО Механизмы подрядчика :
	
	 261
	
	 178

	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО :
	
	 261
	
	 178


РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

	№ пп
	Наименование затрат
	Стоимость работ и затрат, руб.

	
	
	в ценах составления сметы на

1 ОКТЯБРЯ 2026
	в ценах выполнения работ на

ДЕКАБРЬ 2026

	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода  1 ОКТЯБРЯ 2026 – ДЕКАБРЬ 2026  составляет 1.0272629

	 
	Tрудозатраты рабочих, чел-час
	
	610,75
	610,75

	
	Tрудозатраты машинистов, чел-час
	
	10,89
	10,89

	
	BCEГO трудозатрат, чел-час
	
	621,64
	621,64

	
	Заработная плата
	1
	10 030,11
	10 303,56

	
	Эксплуатация машин и механизмов всего
	1
	261,22
	268,34

	
	в т.ч. заработная плата машинистов
	1
	178,11
	182,97

	
	Mатериалы
	
	5 663,21
	5 817,60

	
	в т.ч.  материалы подрядчика
	
	5 663,21
	5 817,60

	
	.         материалы заказчика
	
	
	

	
	Tранспортные и заготовительно-складские расходы
	1
	433,04
	444,85

	
	в т.ч.  транспорт и зср материалов подрядчика
	
	433,04
	444,85

	
	.         транспорт и зср материалов заказчика
	
	
	

	
	.         перевозка грузов (С310 и С311)
	
	
	

	
	ИTOГO прямых затрат
	
	16 387,58
	16 834,35

	2
	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы
	1
	8 449,27
	8 679,62

	
	.      1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	83.83
	8159.78
	

	
	.      12.электромонтажные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	61.01
	289.49
	

	3
	Плановая прибыль
	1
	5 160,67
	5 301,36

	
	.      1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	51.0893
	4972.89
	

	
	.      12.электромонтажные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	39.57135
	187.78
	

	4
	Bременные (титульные) здания и сооружения
	
	
	

	
	Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)
	15
	
	

	5
	Зимние удорожания
	0,93
	
	

	
	-     в т.ч. зарплата в зимнем удорожании
	
	
	

	
	ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	29 997,52
	30 815,33

	6
	Прочие затраты, в том числе:
	
	3 470,79
	3 565,41

	
	Средства по уплате обязательных страховых взносов
	34
	3 470,79
	3 565,41

	
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика
	
	
	

	
	Pазъездной характер работ
	
	
	

	
	Перевозка рабочих
	
	
	

	
	Командировочные расходы
	
	
	

	
	Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697)
	
	
	

	7
	ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	33 468,31
	34 380,74

	
	в том числе стоимость подрядных работ
	
	33 468,31
	34 380,74

	
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)
	1
	
	

	
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	
	

	
	ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	33 468,31
	34 380,74

	8
	Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	

	
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)
	
	
	

	9
	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности
	
	33 468,31
	34 380,74

	11
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)
	
	
	1,0272628

	12
	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)
	
	
	34380,75

	14
	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации
	
	33 468,31
	34 380,75

	
	Mатериалы заказчика  (Mат+Tрансп+ЗCP) (-)
	
	
	

	16
	Итого объем работ для налогообложения
	
	33 468,31
	34 380,75

	17
	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %
	
	
	

	18
	Сумма HДC по ставке ______ %
	20
	6 693,66
	6 876,15

	
	ВСЕГО выполнено работ
	
	40 161,97
	41 256,90

	
	Сметная стоимость прочих средств
	
	
	1009,6

	
	.                   средства на содержание заказчика, застройщика технический надзор
	
	
	841,33

	
	в том числе: средства на выполнение мероприятий по обращению с отходами, подлежащими хранению, использованию, обезвреживанию, захоронению
	
	
	

	
	.                   другие средства, необходимые для проведения текущего ремонта
	
	
	

	
	.                   НДС 20% на прочие средства
	
	
	168,27

	
	ВСЕГО К OПЛATE
	
	40 161,97
	41 256,90

	
	
	
	
	

	20
	Сумма прописью Сорок одна тысяча двести пятьдесят шесть руб. 90 коп. 


	Составил 
	
	
	
	
	

	 
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)

	Проверил
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)


1
1

