
УТВЕРЖДАЮ
Директор 
ОСП «Агарный колледж УО ВГАВМ»
__________________А.В. Карась
_____" _____________________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение  работ по объекту: Текущий ремонт электроснабжения общежитий № 2,3. Ремонт ВРУ со сменой апаратов защиты ОСП "Аграрный колледж УО ВГАВМ".
1. Перечень (объём)  выполняемых работ:  согласно дефектного акта
2. Адрес объекта: Витебский район,  д. Лужесно, ул. Спортивная 3Е, 3Ж.
3. Цена заказчика: 10876,18 белорусских рублей   
4. Сведения о разрешительной документации на строительство: дефектный акт
5. Срок (график) выполнения работ: начало работ:   02 ноября  2026г.
    окончание работ: 06 ноября  2026г.  
6.. Источник финансирования: Республиканский бюджет
7. Расчеты с «Подрядчиком» производятся по факту выполненных работ, путем размещения платёжного поручения в органах государственного казначейства, на основании актов сдачи-приёмки выполненных работ  формы С2-а, справки формы С3-а, в соответствии с графиком платежей
[bookmark: _GoBack]8.Код согласно ОКРБ:  43.21.10.990.
9.Вынос, вывоз и утилизация строительного мусора и материалов полученных в процессе работ утилизируется силами подрядной организации и за её счёт.
10. Перед началом работ выполнить контрольный обмер площадей и согласовать объем работ.  
 
Техническое задание подготовил: зам. директора по ХР                                     Е.Ю. Вечерняя                                                  
