УТВЕРЖДАЮ

Директор

ОСП «Агарный колледж УО ВГАВМ»

__________________А.В. Карась

_____" _____________________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение  работ по объекту: Текущий ремонт электроснабжения общежитий № 2,3. Ремонт ВРУ со сменой апаратов защиты ОСП "Аграрный колледж УО ВГАВМ".

- Перечень (объём)  выполняемых работ:  согласно дефектного акта

2. Адрес объекта: Витебский район,  д. Лужесно, ул. Спортивная 3Е, 3Ж.

3. Цена заказчика: 10876,18 белорусских рублей

4. Сведения о разрешительной документации на строительство: дефектный акт

5. Срок (график) выполнения работ: начало работ:   02 ноября  2026г.

окончание работ: 06 ноября  2026г.

6.. Источник финансирования: Республиканский бюджет

7. Расчеты с «Подрядчиком» производятся по факту выполненных работ, путем размещения платёжного поручения в органах государственного казначейства, на основании актов сдачи-приёмки выполненных работ  формы С2-а, справки формы С3-а, в соответствии с графиком платежей

8.Код согласно ОКРБ:  43.21.10.990.

9.Вынос, вывоз и утилизация строительного мусора и материалов полученных в процессе работ утилизируется силами подрядной организации и за её счёт.

10. Перед началом работ выполнить контрольный обмер площадей и согласовать объем работ.

Техническое задание подготовил: зам. директора по ХР                                     Е.Ю. Вечерняя