| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) (подпись) (И.О.Фамилия) |  |  |  |  |  |  | (должность) (подпись) (И.О.Фамилия) |  |  |
| « ____ » ________________ 20 ___ г. |  |  |  |  |  |  | « ____ » ________________ 20 ___ г. |  |  |

СМЕТА по объекту строительства

| Наименование объекта | 2025-8010/ЛЬГОТА. ЗАСТРОЙКА КВАРТАЛА В ГРАНИЦАХ УЛ.РЫБАЛКО - УЛ.ВЕЛОЗАВОДСКАЯ - УЛ.НАХИМОВА. 2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА (ЛЬГОТИРУЕМАЯ ЧАСТЬ, 98,23%) |
| --- | --- |
| Заказчик |  |
| Генподрядчик (подрядчик) |  |
| Субподрядчик |  |

| Смета составлена в ценах на | 1 АВГУСТА 2025 г. | Цены | с НДС | Регион строительства | г.Минск | Тарифная ставка 4 разряда | 14.47 | руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (дата разработки) |  | (вид цены) |  | (название региона строительства) |  |  |  |

| Номер по смете | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Ед.изм. Кол-во | Стоимость ед.изм / Всего, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин |  | Материалы, оборудование | Транcпорт | Общая стоимость |
|  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. зарплата |  |  |  |
| Cмета: 1. 9. ДОП.СМЕТА НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ (КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж6-50 ОЗЕЛЕНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е47-6-19 (65.72 / 69.89) | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с круглым комом земли размером 0,8 х 0,6 м, с добавлением растительной земли до 75 % Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 14.47 | 10 ЯМ | 670.9 |  |  | 40.50 |  | 711.40 |
|  |  |  | 3.438 | 2306.55 |  |  | 139.24 |  | 2445.79 |
| 2. | 1/60-80-10-15/8 | Грунт растительный-Т ТУ BY 19025531.016-2022 | т |  |  |  | 57.60 |  | 57.60 |
|  |  |  | 27.85 |  |  |  | 1604.16 |  | 1604.16 |
| 3. | С310-27 | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I | т |  |  |  |  | 13.66 | 13.66 |
|  |  |  | 27.85 |  |  |  |  | 380.43 | 380.43 |
| 4. | Е47-9-4 (65.72 / 69.89) | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8 х 0,6 м Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 14.47 | 10 ДЕРЕВЬЕВ ИЛИ КУСТАРНИКОВ | 301.06 | 159.18 | 41.23 | 108.07 | 7.64 | 575.95 |
|  |  |  | 3.438 | 1035.04 | 547.26 | 141.75 | 371.54 | 26.27 | 1980.11 |
| 5. | 1/60-80-30/25 | Саженцы деревьев лиственных пород быстрорастущие II группы с земляным комом | шт. |  |  |  | 56.21 | 4.46 | 60.67 |
|  |  |  | 34.38 |  |  |  | 1932.50 | 153.33 | 2085.83 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 3342 | 547 | 142 | 4047 | 560 | 8496 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 2289 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 2435 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 13220 |  |
| ИТОГО прямые затраты по смете: |  |  |  | 3342 | 547 | 142 | 4047 | 560 | 8496 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 2289 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 2435 |  |
| ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 13220 |  |
| Cмета: 11. 1. ВЫРУБКУ ДЕРЕВЬЕВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж1-40 ДРУГИЕ ЗАТРАТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е1-97-1 (65.72 / 69.89) | Валка с корня деревьев диаметром стволов до 12 см Разряд 5 МK 1.1019 Ставка 4р 14.47 | 100 ДЕРЕВЬЕВ | 87.54 | 2.81 |  |  |  | 90.35 |
|  |  |  | 0.09823 | 8.60 | 0.28 |  |  |  | 8.88 |
| 2. | Е1-97-3 (65.72 / 69.89) | Валка с корня деревьев диаметром стволов свыше 16 до 20 см Разряд 5 МK 1.1019 Ставка 4р 14.47 | 100 ДЕРЕВЬЕВ | 108.9 | 3.73 |  |  |  | 112.63 |
|  |  |  | 0.019646 | 2.14 | 0.07 |  |  |  | 2.21 |
| 3. | Е1-97-6 (65.72 / 69.89) | Валка с корня деревьев диаметром стволов свыше 28 до 32 см Разряд 5 МK 1.1019 Ставка 4р 14.47 | 100 ДЕРЕВЬЕВ | 238.05 | 7.46 |  |  |  | 245.51 |
|  |  |  | 0.029469 | 7.02 | 0.22 |  |  |  | 7.24 |
| 4. | Е1-97-7 (65.72 / 69.89) | Валка с корня деревьев диаметром стволов свыше 32 см Разряд 5 МK 1.1019 Ставка 4р 14.47 | 100 ДЕРЕВЬЕВ | 440.23 | 8.88 |  |  |  | 449.11 |
|  |  |  | 0.058938 | 25.95 | 0.52 |  |  |  | 26.47 |
| 5. | Е1-100-1 (65.72 / 69.89) | Разделка древесины, полученной от валки деревьев диаметром стволов до 12 см Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 14.47 | 100 ДЕРЕВЬЕВ | 121.26 | 8.72 |  |  |  | 129.98 |
|  |  |  | 0.09823 | 11.91 | 0.86 |  |  |  | 12.77 |
| 6. | Е1-100-3 (65.72 / 69.89) | Разделка древесины, полученной от валки деревьев диаметром стволов свыше 16 до 20 см Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 14.47 | 100 ДЕРЕВЬЕВ | 369.71 | 26.52 |  |  |  | 396.23 |
|  |  |  | 0.019646 | 7.26 | 0.52 |  |  |  | 7.78 |
| 7. | Е1-100-6 (65.72 / 69.89) | Разделка древесины, полученной от валки деревьев диаметром стволов свыше 28 до 32 см Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 14.47 | 100 ДЕРЕВЬЕВ | 801.49 | 57.24 |  |  |  | 858.73 |
|  |  |  | 0.029469 | 23.62 | 1.69 |  |  |  | 25.31 |
| 8. | Е1-100-7 (65.72 / 69.89) | Разделка древесины, полученной от валки деревьев диаметром стволов свыше 32 см Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 14.47 | 100 ДЕРЕВЬЕВ | 1553.93 | 111.71 |  |  |  | 1 665.64 |
|  |  |  | 0.058938 | 91.59 | 6.58 |  |  |  | 98.17 |
| 9. | Е1-211-13 (65.72 / 69.89) | Корчевка пней на грунтах естественного залегания бульдозерами мощностью 131 (178) кВт (л.с.) со сменным оборудованием корчевателем-собирателем, с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см Разряд МK Ставка 4р 14.47 | 100ПНЕЙ |  | 162.82 | 23.46 |  |  | 162.82 |
|  |  |  | 0.117876 |  | 19.19 | 2.77 |  |  | 19.19 |
| 10. | Е1-211-14 (65.72 / 69.89) | Корчевка пней на грунтах естественного залегания бульдозерами мощностью 131 (178) кВт (л.с.) со сменным оборудованием корчевателем-собирателем, с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см Разряд МK Ставка 4р 14.47 | 100ПНЕЙ |  | 341.44 | 49.20 |  |  | 341.44 |
|  |  |  | 0.068761 |  | 23.48 | 3.38 |  |  | 23.48 |
| 11. | Е1-211-15 (65.72 / 69.89) | Корчевка пней на грунтах естественного залегания бульдозерами мощностью 131 (178) кВт (л.с.) со сменным оборудованием корчевателем-собирателем, с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см Разряд МK Ставка 4р 14.47 | 100ПНЕЙ |  | 548.01 | 78.97 |  |  | 548.01 |
|  |  |  | 0.019646 |  | 10.77 | 1.55 |  |  | 10.77 |
| 12. | Е1-199-4 (65.72 / 69.89) | Засыпка ям после корчевки камней бульдозерами мощностью 118 (160) кВт (л. с) Разряд МK Ставка 4р 14.47 | 100 ЯМ |  | 138.20 | 28.89 |  |  | 138.20 |
|  |  |  | 0.206283 |  | 28.51 | 5.96 |  |  | 28.51 |
| 13. | Е51-7-6 (65.72 / 69.89) | Погрузка строительных отходов погрузчиками Разряд МK Ставка 4р 14.47 | 100 М3 |  | 354.07 | 93.19 |  |  | 354.07 |
|  |  |  | 0.276891 |  | 98.04 | 25.80 |  |  | 98.04 |
| 14. | С310-28 | ПЕРЕВОЗКА МУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ | т |  |  |  |  | 13.97 | 13.97 |
|  |  |  | 10.13046 |  |  |  |  | 141.52 | 141.52 |
| 15. | 8/1/191 | Плата за прием отходов (строительного мусора) ДРЕВЕСНЫЕ | т |  |  |  | 14.46 |  | 14.46 |
|  |  |  | 10.13046 |  |  |  |  |  | 146.49 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 178 | 191 | 39 | 0 | 142 | 657 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 143 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 152 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 952 |  |
| ИТОГО прямые затраты по смете: |  |  |  | 178 | 191 | 39 | 0 | 142 | 657 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 143 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 152 |  |
| ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 952 |  |
| ВСЕГО прямые затраты: |  |  |  | 3520 | 738 | 181 | 4047 | 702 | 9153 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 2432 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 2587 |  |
| ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 14172 |  |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

| № пп | Код |  | Наименование материала |  | Единица измерения |  | Количество |  | Цена материала с НДС | Стоимость материала с НДС | % трансп. и зср | Стоимость трансп. и зср с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/60-80-10-20/6 |  | Перегной |  | т |  | 9.14508 |  | 18.00 | 164.61 | % |  |
|  | 1/60-80-10-15/8 |  | Грунт растительный-Т ТУ BY 19025531.016-2022 |  | т |  | 27.85 |  | 57.60 | 1604.16 | % |  |
|  | 1/10-110-5/200 |  | Колья деревянные хвойных пород для подвязки деревьев до 2,5 м |  | м3 |  | 0.323172 |  | 1 023.08 | 330.63 | 7.94% | 26.27 |
|  | 1/10-280-20/40 |  | Вода |  | м3 |  | 8.9388 |  | 1.74 | 15.54 | % |  |
|  | 1/60-80-30/25 |  | Саженцы деревьев лиственных пород быстрорастущие II группы с земляным комом |  | шт. |  | 34.38 |  | 56.21 | 1932.50 | 7.94% | 153.33 |
| ИТОГО Материалы подрядчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4047 |  | 180 |
| Свалка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8/1/191 |  | Плата за прием отходов (строительного мусора) ДРЕВЕСНЫЕ |  | т |  | 10.13046 |  | 14.46 | 146.49 | % |  |
| ИТОГО Свалка : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 |  |  |
| ВСЕГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4194 |  | 180 |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

| № пп | Код |  | Наименование машин и механизмов |  | Единица измерения | Количество |  | Цена маш-часа с НДС |  | Стоимость механизма с НДС | Цена зарплаты машиниста | Стоимость зарплаты машиниста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Механизмы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М021143 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т |  | МАШ.-Ч | 5.87898 |  | 63.51 |  | 373.37 | 17.51 | 102.93 |
|  | М031811 |  | Погрузчики одноковшовые универсальные пневмоколесные 2 т |  | МАШ.-Ч | 1.78317804 |  | 54.98 |  | 98.04 | 14.47 | 25.80 |
|  | М070140 |  | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве типа Shantui SD16, 131 (178) кВт (л. с.), со сменным оборудованием (отвалом или корчевателем-собирателем) |  | МАШ.-Ч | 0.43977571 |  | 121.51 |  | 53.44 | 17.51 | 7.70 |
|  | М070151 |  | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с.) |  | МАШ.-Ч | 0.34036695 |  | 83.76 |  | 28.51 | 17.51 | 5.96 |
|  | М121601 |  | Машины поливомоечные 6000 л |  | МАШ.-Ч | 2.68164 |  | 64.85 |  | 173.89 | 14.47 | 38.81 |
|  | М331613 |  | Пила бензомоторная "ХУСКВАРНА" |  | МАШ.-Ч | 2.56321362 |  | 4.19 |  | 10.74 |  |  |
| ИТОГО Механизмы подрядчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 738 |  | 181 |
| ВСЕГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 738 |  | 181 |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ  ЦЕНАХ

к акту сдачи-приёмки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ №  1

за НОЯБРЬ месяц 2026 г.

| № пп | Наименование затрат |  | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в ценах составления сметы на 1 АВГУСТА 2025 | в ценах месяца выполнения работ НОЯБРЬ 2026 |
| Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 АВГУСТА 2025 –АВГУСТ 2026 - НОЯБРЬ 2026 составляет 1.1656 |  |  |  |  |
|  | Tрудозатраты рабочих, чел-час |  | 252,17 | 252,17 |
|  | Tрудозатраты машинистов, чел-час |  | 11,12 | 11,12 |
|  | BCEГO трудозатрат, чел-час |  | 263,29 | 263,29 |
|  | Заработная плата | 1 | 3 519,68 | 4 102,54 |
|  | Эксплуатация машин и механизмов всего | 1 | 737,99 | 860,20 |
|  | в т.ч. заработная плата машинистов | 1 | 181,21 | 211,22 |
|  | Mатериалы |  | 4 047,44 | 4 717,70 |
|  | в т.ч. материалы подрядчика |  | 4 047,44 | 4 717,70 |
|  | . материалы заказчика |  |  |  |
|  | Tранспортные и заготовительно-складские расходы | 1 | 701,55 | 817,73 |
|  | в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика |  | 179,60 | 209,34 |
|  | . транспорт и зср материалов заказчика |  |  |  |
|  | . перевозка грузов (С310 и С311) |  | 380,43 | 443,43 |
|  | . перевозка мусора (С310 и С311) |  | 141,52 | 164,96 |
|  | ИTOГO прямых затрат |  | 9 006,66 | 10 498,17 |
| 2 | Общехозяйственные и общепроизводственные расходы | 1 | 2 432,22 | 2 835,00 |
| 3 | Плановая прибыль | 1 | 2 586,56 | 3 014,89 |
| 4 | Bременные (титульные) здания и сооружения | 2,7528 | 101,88 | 118,75 |
|  | Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-) | 15 | -15,28 | -17,81 |
| 5 | Зимние удорожания | 1,91952 | 71,04 | 82,80 |
|  | - в т.ч. зарплата в зимнем удорожании |  | 19,46 | 22,68 |
|  | ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ |  | 14 183,08 | 16 531,80 |
| 6 | Прочие затраты, в том числе: |  | 1 404,79 | 1 637,42 |
|  | Средства по уплате обязательных страховых взносов | 34 | 1 258,30 | 1 466,67 |
|  | Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика |  |  |  |
|  | Pазъездной характер работ |  |  |  |
|  | Перевозка рабочих |  |  |  |
|  | Командировочные расходы |  |  |  |
|  | Отчисления в фонд развития строительной отрасли |  |  |  |
| 7 | ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ |  | 15 587,87 | 18 169,22 |
|  | в том числе стоимость подрядных работ |  | 15 587,87 | 18 169,22 |
|  | Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ) | 1 |  |  |
|  | Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  |  |  |
|  | ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  | 15 587,87 | 18 169,22 |
| 8 | Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР) |  |  |  |
| 9 | Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности |  | 15 587,87 | 18 169,22 |
| 11 | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  | 1,1656 |
| 12 | Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  | 18169,22 |
| 14 | Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации |  | 15 587,87 | 18 169,22 |
|  | Mатериалы заказчика (Mат+Tрансп+ЗCP) (-) |  |  |  |
| 16 | Итого объем работ для налогообложения |  | 15 587,87 | 18 169,22 |
|  | СПРАВОЧНО: Отчисления в фонд развития строительной отрасли |  |  |  |
| 17 | Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ % |  |  |  |
| 18 | Сумма HДC по ставке ______ % |  |  |  |
|  | ВСЕГО выполнено работ |  | 15 587,87 | 18 169,22 |
| 20 | Сумма прописью Восемнадцать тысяч сто шестьдесят девять белорусских рублей 22 копейки |  |  |  |

Качество работ  соответствует требованиям технических нормативных правовых актов

| Составил |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| Проверил |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |