Приложение 1 
Техническое задание по настройке оборудования и 

ввода его в эксплуатацию
1. Создание резервных копий существующих конфигураций и настроек оборудования «Шлюз безопасности Bel VPN Gate», установленных в судах общей юрисдикции.

2. Обновление программного обеспечения до версии 4.7.

3. Перенос существующих конфигураций, сертификатов и настроек на новую версию программного обеспечения.

4. Тестирование и проверка работоспособности оборудования с новой версией встроенного программного обеспечения при подключении его к корпоративной сети передачи данных.

5. Подключение оборудования с обновленной версией программного обеспечения к системе централизованного управления Bel VPN.

6. Ввод в эксплуатацию (подписание Акта о вводе оборудования в эксплуатацию).

Разъяснения по вводу оборудования в эксплуатацию:

Работы по обновлению на новых аппаратных платформах могут выполняться централизованно на площадке исполнителя.

Каждый настроенный и готовый к подключению программно- аппаратный комплекс «Шлюз безопасности Bel VPN Gate» должен быть промаркирован (наименование суда), в том числе сетевые порты для подключения (внешний, внутренний).

Поставка осуществляется в суды согласно Приложению 2.

Оплата за поставляемое оборудование осуществляется при предоставлении пакета документов, включающих:

товарно-транспортную накладную, подписанную поставщиком и получателем;

акт ввода оборудования в эксплуатацию, подписанный поставщиком, получателем и заказчиком.

Приложение 2 
Место и перечень поставки оборудования «Шлюз безопасности Bel VPN Gate» 

с замененной аппаратной платформой

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во,

шт.

	1. 
	Брестский областной суд

224030, г.Брест,  пр-т. Машерова, 8 
	19

	2. 
	Экономический суд Брестской области

224030, г. Брест, ул. В. Хоружей, 8
	1

	3. 
	Витебский областной суд

210015, г.Витебск, ул. Шубина, 4
	26

	4. 
	Экономический суд Витебской области

210101, г.Витебск, ул.Правды, 32А
	1

	5. 
	Гомельский областной суд

г. Гомель, 246050, ул. Кирова, д.11
	26

	6. 
	Экономический суд Гомельской области

246050, г. Гомель, ул. Ирининская, 20
	1

	7. 
	Гродненский областной суд

230023 г. Гродно, ул. Карбышева, 20
	21

	8. 
	Экономический суд Гродненской области

230024, г. Гродно, ул. Советских пограничников, 102
	1

	9. 
	Минский областной суд

220050, г. Минск, ул. Свердлова, 3
	25

	10. 
	Экономический суд Минской области

  220026, г. Минск, ул. Жилуновича, 15
	1

	11. 
	Могилевский областной суд

212030, г.Могилев, ул.Первомайская, 85
	25

	12. 
	Экономический суд Могилевской области

212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 85
	1

	13. 
	Минский городской суд

220092, г. Минск, ул. Дунина Марцинкевича, 1
	8


	14. 
	Экономический суд г. Минска

220072, г. Минска, ул. Академическая, 15, корп. 1
	1

	
	ВСЕГО:
	157


Приложение 3 к договору поставки 

от «__» __________ 2026 г. №_____
Объем предмета закупки

	№ п/п
	Наименование услуги
	Кол-во устройств, шт.
	Место применения

	1.
	обновление программного обеспечения, встроенного в оборудование «Шлюз безопасности Bel VPN Gate», с версии 4.5 с лицензией до 1000 туннелей шифрования до версии 4.7 с лицензией на неограниченное количество туннелей без замены аппаратной платформы
	4
	Верховный Суд Республики Беларусь

	2.
	обновление программного обеспечения, встроенного в оборудование «Шлюз безопасности Bel VPN Gate», с версии 4.1 с лицензией до 1000 туннелей шифрования на версию 4.7 с лицензией на неограниченное количество туннелей с заменой аппаратной платформы
	2
	Верховный Суд Республики Беларусь

	3.
	обновление программного обеспечения, встроенного в оборудование «Шлюз безопасности Bel VPN Gate», с версии 4.1 с лицензией до 1000 туннелей шифрования на версию 4.7 с лицензией до 1000 туннелей шифрования с заменой аппаратной платформы
	1
	Верховный Суд Республики Беларусь

	4.
	обновление программного обеспечения, встроенного в оборудование «Шлюз безопасности Bel VPN Gate», с версии 4.5 с лицензией до 50 туннелей шифрования на версию 4.7 с лицензией до 50 туннелей шифрования без замены аппаратной платформы
	7
	Областные (Минский городской) суды

	5.
	обновление программного обеспечения, встроенного в оборудование «Шлюз безопасности Bel VPN Gate», с версии 4.5 с лицензией до 10 туннелей шифрования на версию 4.7 с лицензией до 10 туннелей шифрования на версию 4.7 без замены аппаратной платформы
	1
	Апелляционный экономический суд

	6.
	обновление программного обеспечения, встроенного в оборудование «Шлюз безопасности Bel VPN Gate», с версии 4.1 с лицензией до 10 туннелей шифрования на версию 4.7 с лицензией до 10 туннелей шифрования с заменой аппаратной платформы
	157
	экономические суды областей

(города Минска), районные суды областей (города Минска)


Поставщик





Плательщик




                                   Первый заместитель Председателя













___________________ 

___________________ В.Л.Калинкович
М.П.

М.П.

«____» ______________ 2026 г.


«____» ____________ 2026 г.
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