ПРОЕКТ ДОГОВОРА

работ (услуг) по созданию Экспозиции в Витебском областном управлении №200, расположенной по адресу: г. Витебск, ул. Ленина, 10Б
		                                                                         
г. Минск                                                                                      «___» _______ 2026 г.

____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующего на основании __________________, и __________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства: по выполнению работ (оказанию услуг) по созданию Экспозиции в Витебском областном управлении №200, расположенной по адресу: г. Витебск, ул. Ленина, 10Б.
Работы (услуги) по созданию Экспозиции в Витебском областном управлении №200, расположенной по адресу: г. Витебск, ул. Ленина, 10Б (далее – Работы, работы по созданию Экспозиции) включают в себя:
– изготовление (поставка), установка, наладка необходимого экспозиционного, светотехнического оборудования, объемно-пространственных комплексов и материалов, мебели для создания Экспозиции;
– выполнение художественно-оформительских работ для создания Экспозиции.
Изготовление (поставка), установка, наладка необходимого экспозиционного, светотехнического оборудования, объемно-пространственных комплексов и материалов, мебели для создания Экспозиции осуществляется в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к настоящему договору).
Выполнение художественно-оформительских работ для создания Экспозиции осуществляется в соответствии с Дизайн-проектом музейной экспозиции (далее – Дизайн-проект) (Приложение 2 к настоящему договору).
Экспозиция – совокупность музейных предметов (экспонатов), документов и материалов, отражающих историю становления и развития Банка. 
1.2. Срок выполнения Работ по Договору – 60 (шестьдесят) рабочих дней с даты заключения настоящего договора. Начало выполнения Работ – 1-й рабочий день после заключения настоящего договора.
1.3. Место выполнения Работ: г. Витебск, 210015, ул. Ленина, 10Б. 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Общая стоимость Работ в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение 3 к настоящему договору) составляет __________________________ (__________________белорусских рубля, _____ копеек) в том числе НДС _________________ (__________________белорусских рубля, _____ копеек) и состоит из стоимости:
2.1.1. изготовления (поставки), установки, наладки необходимого экспозиционного, светотехнического оборудования, объемно-пространственных комплексов и материалов, мебели для создания Экспозиции и составляет _________________ (__________________белорусских рубля, _____ копеек) в том числе НДС _________________ (__________________белорусских рубля, _____ копеек);
2.1.2. выполнения художественно-оформительских работ для создания Экспозиции и составляет____________ (__________________белорусских рубля, _____ копеек) в том числе НДС ________ (_______________белорусских рубля, _____ копеек).
Стоимость Работ включает в себя все налоги, сборы (пошлины), командировочные расходы (при необходимости) и другие обязательные платежи и является фиксированной (неизменной) в течение срока действия Договора и изменению (увеличению) не подлежит.
2.2. Заказчик перечисляет Исполнителю сумму, указанную в п.2.1. настоящего Договора в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на текущий расчетный (банковский) счет Исполнителя по указанным в Договоре реквизитам в следующем порядке:
2.2.1. Оплата за изготовление (поставку), установку, наладку необходимого экспозиционного, светотехнического оборудования, объемно-пространственных комплексов и материалов, мебели для создания Экспозиции осуществляется в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (далее – Акт) в соответствии с п. 2.1.1.
2.2.2. Оплата за выполнение художественно-оформительских работ для создания Экспозиции осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки художественно-оформительских работ по созданию Экспозиции (далее – Акт Экспозиции), подписанного обеими Сторонами в соответствии с п. 2.1.2.
2.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату списания денежных средств со счета Заказчика.

1. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ.
3.1. Доставка экспозиционного, светотехнического оборудования, объемно-пространственных комплексов, материалов, мебели для создания Экспозиции осуществляется на основании товаросопроводительных документов (товарные накладные, товарно-транспортные накладные и др.), подтверждающих передачу товара Заказчику.
3.1.1. Приемка работ по изготовлению, установке, наладке экспозиционного, светотехнического оборудования, объемно-пространственных комплексов, материалов, мебели для создания Экспозиции осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента доставки оборудования (мебели) на основании Акта. 
Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выполнения работ по изготовлению, установке, наладке экспозиционного, светотехнического оборудования, объемно-пространственных комплексов, материалов, мебели для создания Экспозиции предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней после получения Акта осуществляет его подписание или направляет письменный мотивированный отказ.
3.1.2. При наличии претензий к изготовлению, установке, наладке экспозиционного, светотехнического оборудования, объемно-пространственных комплексов, материалов, мебели для создания Экспозиции, ухудшающих результат Работ, Заказчик возвращает Акт с мотивированным отказом в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его получения. В этом случае Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Исполнителем мотивированного отказа составляют и подписывают, уполномоченными представителями Сторон акт, в котором указываются недостатки и сроки их устранения. Исполнитель обязан устранить указанные в таком акте недостатки за свой счет в согласованный с Заказчиком срок.
3.1.3. После устранения Исполнителем недостатков выполненных работ по изготовлению, установке, наладке экспозиционного, светотехнического оборудования, объемно-пространственных комплексов, материалов, мебели для создания Экспозиции, их приемка осуществляется в соответствии с пп. 3.1.1 - 3.1.2 настоящего Договора.
3.2. После выполнения художественно-оформительских работ по созданию Экспозиции, Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента завершения Работ представляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт Экспозиции.
3.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Акта Экспозиции Сторонами совместно (с участием представителей Заказчика и Исполнителя) проводится комплексный осмотр Экспозиции, при этом Заказчик производит проверку соответствия состава и качества выполненных Работ требованиям и условиям, предусмотренным Техническим заданием, Дизайн-проектом, Договором.
3.4. В случае отсутствия претензий к выполненным Работам по результатам проведенного комплексного осмотра Экспозиции в соответствии с п. 3.3 Договора, Заказчик со своей стороны подписывает Акт Экспозиции не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.
3.5. При наличии претензий к содержанию и (или) качеству выполненных Работ, несоответствию Техническому заданию, Дизайн-проекту, ухудшающих результат Работ, Заказчик возвращает Акт Экспозиции с мотивированным отказом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения. В этом случае Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Исполнителем мотивированного отказа составляют и подписывают, уполномоченными представителями Сторон акт, в котором указываются недостатки и сроки их устранения. Исполнитель обязан устранить указанные в таком акте недостатки за свой счет в согласованный с Заказчиком срок.
3.6. После устранения Исполнителем недостатков выполненных Работ приемка Работ осуществляется в соответствии с п.3.3 - 3.5 настоящего Договора.
3.7. При необходимости проведения дополнительных работ по оформлению Экспозиции, не предусмотренных условиями Технического задания, Дизайн-проектом, Договором, условия и сроки их выполнения согласовываются Сторонами дополнительно в письменной форме путем заключения иного договора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Выполнить, предусмотренные Договором работы по созданию Экспозиции в соответствии с Техническим заданием, Дизайн-проектом и Договором;
4.1.2. Уведомить Заказчика в письменной форме необходимости (при возникновении) выполнения дополнительных работ по созданию Экспозиции, не предусмотренных условиями настоящего Договора.
4.1.3. Относиться к информации, передаваемой ему Заказчиком, как к конфиденциальной и не разглашать ее третьим лицам без соответствующего разрешения Заказчика.
4.1.4. Устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в результатах работ по созданию Экспозиции в рамках требований Технического задания, Дизайн-проекта.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения Работ.
4.2.2. Привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Предоставить Исполнителю в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Договора: экспонаты, фото- и графические материалы, тексты, аннотации, а также другие экспозиционные материалы, необходимые для включения в Экспозицию.
4.3.2. Передать Исполнителю в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения Договора мультимедийное оборудование, предусмотренное Техническим заданием для монтажа Экспозиции на основании товаросопроводительных документов (товарных накладных, товарно-транспортных накладных и др.).
4.3.3. Принять выполненные работы по созданию Экспозиции в соответствии с условиями Договора.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ по созданию Экспозиции, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Исполнителем материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
4.4.2. Требовать устранения за счет Исполнителя некачественно выполненных Работ, в том числе выявленных в течение гарантийного срока.
5. КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
5.1. Качество Работ должно соответствовать требованиям законодательства и условиям настоящего Договора.
5.2. Гарантийный срок Экспозиции должен составлять не менее 5 (пять) лет с момента подписания Акта Экспозиции в соответствии с разделом 3 Договора. Гарантийный срок на светотехническое оборудование (потолочные и подвесные светильники, светодиодные ленты), приемка которого осуществляется в соответствии с п. 3.1.1. Договора, составляет не менее 12 месяцев с момента подписания Акта. 
Гарантия не распространяется на элементы Экспозиции, повреждённые механическим путём во время эксплуатации, насекомыми, а также размытые в результате попадания влаги, кислот и других химических составов и в случае несоблюдения температурно-влажностного режима в помещении экспозиции.
5.3. Гарантийные обязательства по Экспозиции, в том числе светотехническому оборудованию (потолочные и подвесные светильники, светодиодные ленты) несёт Исполнитель.
5.4. Если в период гарантийного срока Экспозиции обнаружатся дефекты (вышедшие из строя элементы Экспозиции), возникшие не по вине Заказчика и препятствующие нормальной эксплуатации Экспозиции, Исполнитель устраняет их за свой счет в порядке и сроки, согласованные Сторонами в дефектном акте, подписываемом уполномоченными представителями Сторон.
5.5. Для участия в составлении дефектного акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения письменного извещения Заказчика, направленного на бумажном носителе на почтовый адрес Исполнителя с дублированием на адрес электронной почты. В случае неявки представителя Исполнителя в установленный срок дефектный акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и направляется Исполнителю для устранения дефектов. 
5.6. В случае неустранения Исполнителем дефектов в срок, согласованный дефектным актом, Заказчик вправе устранить такие дефекты своими силами или с привлечением третьих лиц, за счет Исполнителя либо за свой счет с последующим возложением на Исполнителя всех понесенных Заказчиком расходов, а также потребовать от Исполнителя возмещения других понесенных убытков.
5.7. Гарантийный срок приостанавливается и продлевается на время устранения дефектов. 
5.8. Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование об устранении без дополнительной оплаты недостатков в результатах работы по окончании гарантийного срока Экспозиции, если в течение гарантийного срока Экспозиции были выявлены существенные скрытые при приемке Экспозиции недостатки, допущенные по вине Исполнителя.
5.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения Экспозиции до ее приемки в установленном порядке Заказчиком несет Исполнитель.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь и Договором.
6.2. За нарушение сроков выполнения Работ, установленных условиями Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в виде пени в размере 0,3% от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки.
6.3. За нарушение сроков устранения дефектов, выявленных в период гарантийного срока Экспозиции в сроки, установленные дефектным актом в соответствии с разделом 5 Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в виде пени в размере 0,3% от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки. 
6.4. Исполнитель несет ответственность в полном объеме за утрату или повреждение предоставленного в соответствии с Договором имущества Заказчика, произошедшие по вине Исполнителя.
6.5. При привлечении Исполнителем к выполнению Работ третьих лиц (соисполнителей), Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за деятельность таких лиц, как за свою, в соответствии с условиями Договора.
6.6. За нарушение сроков оплаты выполненных Работ, указанных в пп. 2.2.1 и 2.2.2. Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в виде пени в размере 0,15% от неоплаченной стоимости соответствующих работ по Договору за каждый банковский день просрочки.
6.7 Исполнитель обязан обеспечить в течение срока действия настоящего Договора и в течение последующих 3 (трех) лет после истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения сохранность, целостность и конфиденциальность информации, полученной от Заказчика в ходе выполнения Работ по настоящему Договору, в том числе сведений, составляющих банковскую, коммерческую и иную охраняемую законом тайну.
 6.8. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленные обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания Стороны, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, землетрясение, наводнение, пожары и другие стихийные бедствия, возникшие после заключения настоящего Договора, а также решения компетентных органов государственной власти и управления Республики Беларусь, препятствующие выполнению Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна сообщить другой Стороне о наличии или прекращении вышеуказанных обстоятельств в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их наступления или прекращения.
7.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на вышеуказанные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.
8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
8.1. Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Беларусь о противодействии коррупции (далее – антикоррупционные требования). Стороны обязуются обеспечить соблюдение антикоррупционных требований и не совершение коррупционных действий при исполнении Договора своими работниками, представителями, аффилированными лицами, а также третьими лицами, привлекаемыми ими для исполнения настоящего Договора. 
8.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п.8.1. Договора, Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п.8.1. Договора.



9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ.
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Допускается досрочное выполнение Работ.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, подписанные уполномоченными представителями Сторон, будут иметь юридическую силу и являться неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.3. Заказчик имеет право одностороннего отказа от настоящего Договора письменно уведомив об этом Исполнителя не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты прекращения настоящего договора, за исключением случаев, когда такое нарушение сроков вызвано действием или бездействием со стороны Заказчика:
9.3.1 в случае нарушения Исполнителем более чем на 10 (десять) рабочих дней срока выполнения Работ; 
9.3.2. в случаях, предусмотренных законодательством;
9.3.3. в иных случаях.
	9.4. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. Неурегулированные Сторонами споры разрешаются в Экономическом суде г. Минска в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
	9.5. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение 1. Протокол согласования договорной цены.
Приложение 2. Техническое задание.
Приложение 3. Дизайн-проект музейной экспозиции.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
	Заказчик:
	Исполнитель:

	

______________/______________/
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___________________________ /________________ /



Приложение 1
к Договору _____________ от «___»________2026 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(Изложено в Приложении 1 к аукционным документам).










	ЗАКАЗЧИК:
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	



_________________________/_____________/

	



____________________________/__________________ /




Приложение 2 
к Договору _____________ от «___»________2026 г.


Дизайн-проект музейной экспозиции
 (Изложен в Приложении 2 к аукционным документам).











	ЗАКАЗЧИК:
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	



_________________________/_____________/

	



____________________________/__________________ /

































Приложение 3
   к Договору __________ от «___» _______  2026 г.
	
ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены


	Мы, нижеподписавшиеся, _________________________________________, от лица Заказчика и __________________________________________________ от лица Исполнителя (далее –«Стороны»), удостоверяем, что, Стороны согласовали стоимость Работ по созданию Экспозиции в Витебском областном управлении №200, расположенного по адресу: г. Витебск, ул. Ленина, 10Б.
Общая стоимость Работ составляет _________________________________________________ (__________________белорусских рубля, _____ копеек) в том числе НДС _________________ (__________________белорусских рубля, _____ копеек) и состоит из стоимости:
изготовления (поставки), установки, наладки необходимого экспозиционного, светотехнического оборудования, объемно-пространственных комплексов и материалов, мебели для создания Экспозиции и составляет _________________ (__________________белорусских рубля, _____ копеек) в том числе НДС _________________ (__________________белорусских рубля, _____ копеек);
выполнения художественно-оформительских работ для создания Экспозиции и составляет____________ (__________________белорусских рубля, _____ копеек) в том числе НДС ________ (_______________белорусских рубля, _____ копеек).

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем.





	ЗАКАЗЧИК:
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	



_________________________/_____________/

	



____________________________/__________________ /
















                                                                         Приложение 4
к аукционным документам
от «____» ______2026 г.



Спецификация работ (услуг) по созданию Экспозиции в Витебском областном управлении №200, расположенной по адресу:
г. Витебск, ул. Ленина, 10Б


	Наименование 
	Кол-во 
	Цена 
(бел. руб.)
	НДС, %
	Сумма НДС 
(бел. руб.)
	Всего с НДС
 (бел. руб.)

	стоимость изготовления (поставки), установки, наладки необходимого экспозиционного, светотехнического оборудования, объемно-пространственных комплексов и материалов, мебели для создания Экспозиции
	
	
	
	
	



	стоимость выполнения художественно-оформительских работ для создания Экспозиции
	
	
	
	
	








